SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

| Objednatel: | Statutární město Děčín |
| --- | --- |
| Sídlo: | Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV |
| Jednající z pověření: | Ing. Přemysl Mička, vedoucí odboru komunikací a dopravy |
| IČO: | 00261238 |
| DIČ: | CZ00261238 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna Praha |
| Číslo účtu: | 921402389/0800 |

a v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

| Zhotovitel: | ………………………… |
| --- | --- |
| Sídlo: | ………………………… |
| Statutární zástupce: | ………………………… |
| IČO: | ………………………… |
| DIČ: | ………………………… |
| Bankovní spojení: | ………………………… |
| Číslo účtu: | ………………………… |

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

I.

Předmět díla

- Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako „smlouva“), na základě které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo s názvem „Stavebně - technický průzkum vodního díla Zámecký rybník - jez“.

- Předmětem této smlouvy je stavebně technický průzkum a zajištění podkladových dat pro reálné posouzení stávajícího stavu objektu jezu vodního díla umístěného na řece Ploučnici v ř. km 1,596 a zajištění podkladů pro následný návrh technicko - provozních opatření vedoucí k uvedení tohoto objektu vodního díla do provozně spolehlivého stavu.

- Podrobná specifikace rozsahu prací je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

II.

Podmínky zhotovování díla

- Zhotovitel je povinen při provádění díla:

- postupovat s odbornou péčí,

- dodržovat platné právní předpisy, technické normy, interní předpisy objednatele a podmínky této smlouvy, normy, směrnice, předpisy, právní předpisy, rozhodnutí, postupy platné v době provádění díla,

- vzniklé odpady likvidovat v souladu s platnou legislativou,

- řídit se výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran,

- vždy neprodleně poté, co od objednatele nebo třetí osoby obdrží jakékoli podklady a pokyny vztahující se k jeho plněním dle této smlouvy, nejpozději však před zahájením poskytování příslušného plnění (nebo jeho části), prověřit zda podklady a pokyny objednatele nemají vady pro účel jeho plnění dle této smlouvy a v případě, že takové vady zjistí, neprodleně o tom objednatele písemně vyrozumět. Objednatel je na požádání zhotovitele povinen k tomu v odpovídající obvyklé lhůtě, dodatečně požadované dokumenty předložit nebo zajistit.

- Předmět díla musí splňovat:

- všechny podmínky uvedené v právních předpisech platných pro daný typ díla v době jeho realizace,

- všechny normy, směrnice, předpisy, zákony, rozhodnutí, podmínky uvedené v podkladech, které objednatel zhotoviteli předal,

- ustanovení této smlouvy.

- Výkon speciálních činností, může zhotovitel zabezpečovat formou poddodávky. V tomto případě ručí za řádné plnění stejně, jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení jakýchkoliv poddodavatelů zhotovitele, včetně práva předem odmítnout plnění zhotovitele prostřednictvím konkrétně určeného poddodavatele. Zhotovitel odpovídá přímo za výběr a řádnou koordinaci všech poddodavatelů a je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na plnění smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla dle této smlouvy uvedené shora 
v tomto odstavci řádně prostudoval ještě před uzavřením této smlouvy a že shora uvedené podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je zhotovitel schopen podle shora uvedených podkladů realizovat bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto prohlášení zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, že podklady specifikující předmět díla jsou nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů specifikujících předmět díla upozornit bezodkladně objednatele a vyčkat jeho písemného pokynu. V případě, že objednatel nedá zhotoviteli písemný pokyn do 5 pracovních dnů, sjednaná doba pro provedení díla se prodlužuje o počet dní prodlení objednatele s udělením pokynu.

- Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím odborně způsobilé osoby uvedena v příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn nahradit tuto osobu jinou osobou s tím, že nová odpovědná osoba musí splňovat odbornou způsobilost v minimálním rozsahu jako původní oprávněná osoba. Změna osoby musí být předem projednána a odsouhlasena objednatelem.

III.

Součinnost objednatele:

- Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli informace, týkající se zhotovitelem realizovaného předmětu díla, a součinnost při získávání případných dalších nutných podkladů pro zhotovení díla. Objednatel zajistí poskytnutí potřebné součinnosti bez zbytečného odkladu na písemnou žádost zhotovitele. V případě, že objednatel takové podklady nebude vlastnit, uvědomí o tomto do tří dnů zhotovitele.

- Včasné neplnění povinností objednatele má za následek adekvátní posun termínu plnění díla zhotovitele.

IV.

Doba provedení díla zhotovitelem

- Zahájení prací bude zahájeno do 5 dnů od doručení výzvy.

- Zhotovitel je povinen provést předmět díla dle této smlouvy nejpozději do 60 dnů od zahájení prací.

- Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo i před termínem dokončení, který je sjednán v čl. IV odst. 2. této smlouvy, a to na základě písemné výzvy zhotovitele, kde bude stanoven termín předání minimálně 5 dnů od jejího odeslání.

V.

Místo plnění zhotovitele

Místem realizace díla je objekt vodního díla Zámecký rybník Děčín – jez na Ploučnici ř. km 1,596 Děčín.

VI.

Cena za dílo

- Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran v celkové

výši

| ………………………… | Kč bez DPH |
| --- | --- |
| ………………………… | DPH |
| ………………………… | Kč včetně DPH |

(slovy: …………………………………………….…………………………. korun českých bez DPH).

- K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními předpisy.

- Zhotovitel ručí za kompletní provedení díla za cenu stanovenou dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy. Cena za dílo kryje veškeré náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla dle této smlouvy a je tedy cenou pevnou a maximálně přípustnou, kterou je možné měnit jen postupy výslovně předvídanými v této smlouvě.

- Veškeré náklady Zhotovitele při provádění díla, jakož i zkoušky, atesty, osvědčení a s nimi související náklady, které v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy jsou zakalkulovány 
v ceně za realizaci díla.

- Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.

VII.

Platební podmínky

- Smluvní strany se dohodly, že platba za provedené dílo bude objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy, přičemž za den úhrady je považován den, kdy jsou finanční prostředky připsány na účet zhotovitele.

- Objednatel uhradí zhotoviteli celou cenu díla až poté, co zhotovitel předá objednateli celé dílo bez jakýchkoli vad a nedodělků na základě písemného předávacího  protokolu uzavřeného mezi smluvními stranami.

- Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla zhotoviteli do 14 dnů ode dne doručení řádného daňového dokladu/faktury na výše uvedenou cenu díla. Zhotovitel je oprávněn daňový doklad, kterým uplatní cenu díla vystavit a odeslat objednateli nejdříve 10 dnů ode dne předání bezvadného a úplného díla dle této smlouvy objednateli. Přílohou daňového dokladu musí být předávací protokol podepsaný objednatelem osvědčující předání bezvadného a úplného díla zhotovitelem objednateli.

- Daňový doklad/faktura vystavená zhotovitelem musí mj. obsahovat systémové číslo 
veřejné zakázky P17V00000096.

- Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech údajů uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o účetnictví.

- V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti, je objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli k přepracování s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury.

VIII.

Předání a převzetí

- Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo, za podmínek touto smlouvou stanovených, převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu. Dílo je řádně ukončeno, jestliže je provedeno v souladu s touto smlouvou.

- Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje jakékoli vady. Objednatel však může převzít předmět díla, který vykazuje drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předmětu díla.

- Pokud se objednatel rozhodne převzít předmět díla s vadami a nedodělky bude součástí zápisu specifikace vad a nedodělků včetně stanovení lhůt pro jejich odstranění. Pokud by k dohodě 
o termínu odstranění vad a nedodělků nedošlo, je zhotovitel povinen tyto vady a nedodělky odstranit nejpozději ve lhůtě stanovené objednatelem.

- Jestliže zhotovitel připraví předmět díla nebo jeho dohodnutou část k předání a převzetí před dohodnutým termínem, je objednatel oprávněn a povinen toto plnění převzít i v dřívějším nabídnutém termínu.

- Předání a převzetí ukončeného díla bude proveden písemný předávací protokol mezi smluvními stranami. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla vyzvat objednatele písemně nejméně 
5 pracovních dnů před navrhovaným dnem předání.

- Při konečném předání předmětu díla zhotovitel předá nejpozději do 10 dnů od data předání díla objednateli veškeré související doklady a dokumenty, které se k dílu dle této smlouvy vztahují a jež jsou obvyklé, nutné či vhodné k převzetí a k využití předmětu díla včetně seznamu všech poddodavatelů, kteří se na díle podíleli více jak z deseti procent z celkové ceny díla. Přílohou zápisu o předání a převzetí bude soupis předávaných nebo již předaných dokladů.

- Celkové dílo bude vyhotoveno a předáno objednateli ve 3 vyhotoveních a v 1 vyhotovení v elektronické podobě na nosiči dat.

IX.

Vady díla a záruky za předmět plnění

- Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude odpovídat smlouvě po dobu 2 let.

- Záruka počíná běžet dnem, kdy bude dílo dle této smlouvy kompletně provedeno a předáno objednateli bez vad a nedodělků.

- Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla, která je předmětem záruky zhotovitele dle této smlouvy, uplatní písemnou formou do rukou oprávněného pracovníka zhotovitele podle této smlouvy, užití § 2618 Občanského zákoníku se vylučuje.

- Zhotovitel je povinen bezplatně na svůj náklad odstranit vady díla, které bude objednatel písemně reklamovat. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své písemné vyjádření k uplatněné reklamaci do 20 pracovních dnů po jejím obdržení.

- Zhotovitel je povinen uhradit potřebné náklady spojené s odstraněním oprávněně reklamované vady.

X.

# Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu

Vlastnictví díla, jakož i časově a územně neomezené právo užít dílo, přechází na objednatele předáním díla objednateli a zaplacením ceny za dílo objednatelem. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese do doby jeho předání objednateli zhotovitel.

XI.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

- V případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo dle článku IV. odst. 2 této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení se splněním tohoto závazku. Vyúčtovaná smluvní pokuta může být uhrazena formou započtení oproti vyúčtované ceně díla.

- Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou zhotovitel způsobil objednateli nesplněním svých povinností, ke kterým se zhotovitel zavázal v této smlouvě. Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinností (kdykoliv během trvání této smlouvy), pak nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje penále stanovené zákonem.

- V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení.

- Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu do 30 dnů po odeslání faktury vystavené objednatelem.

- Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla se strany dohodly na tom, že zhotoviteli náleží úrok z prodlení z dlužné částky ve výši 1 % p.a. po dobu prvních 30 dnů prodlení objednatele s úhradou ceny díla a dále pak ve výši stanovené předpisy práva občanského.

- Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě nedodržení ustanovení čl. II odst. 5 a to jednostranným krokem. V tomto případě nemá zhotovitel nárok na náhradu škody.

XII.

Spolupůsobení zhotovitele

- Zhotovitel je povinen včas písemně upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů, jejichž následkem může vzniknout škoda, ohrožení termínů plnění stanovené touto smlouvou nebo nesoulad s právními předpisy. Pokud objednatel navzdory upozornění zhotovitele dle tohoto odst. smlouvy písemně trvá na svých pokynech, zhotovitel neodpovídá za jakoukoli škodu v důsledku takových pokynů vzniklou.

- Zhotovitel potvrzuje, že před podpisem této smlouvy řádně s nejlepší odbornou péčí:

- zkontroloval veškeré informace týkající se provedení díla,

- prostudoval smluvní dokumenty a výchozí podklady jednotlivě i v jejich vzájemné souvislosti 
a přijal je jako správné, úplné, určité a neobsahující chyby, neúplnosti, rozpory a neurčitosti 
a jako dostatečný podklad pro provedení díla a ocenění díla a dostatečně jim porozuměl,

- vyžádal a obdržel vyjasnění nejasností a zjistil si veškeré podrobnosti týkající se povahy 
a proveditelnosti díla a vyjasnil si tak všechny záležitosti, které mají vliv na provedení díla.

XIII.

Ostatní ujednání

- Smluvní strany se dohodly, s přihlédnutím k zák. čís. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že tuto smlouvu včetně příloh elektronicky zveřejní. Zveřejněn bude i seznam všech poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH.

- Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních:

| - za zhotovitele: - za objednatele: | …………………………………….. Ing. Přemysl Mička, vedoucí odboru komunikací a dopravy |
| --- | --- |

- Zástupci smluvních stran ve věcech technických:

| - za zhotovitele: | ……………………………….………….tel……………………………………., email ……………………………………. |
| --- | --- |
| - za objednatele: | Pavla Gregorová, odbor komunikací a dopravy tel. +420 412 593 219, email: pavla.gregorova@mmdecin.cz |

- Zhotovitel prohlašuje, že mu byla udělena všechna oprávnění k provádění činností, které jsou předmětem této smlouvy.

XIV.

Závěrečná ustanovení

- Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni uzavření smlouvy.

- Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této smlouvy, který musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) výtiscích, z nichž tři (3) vyhotovení obdrží objednatel a jedno (1) zhotovitel.

- Nedílnou součástí této smlouvy je a budou tyto přílohy:

- podrobná specifikace rozsahu prací,

- odborně způsobilá osoba,

- časový harmonogram v členění po týdnech,

- oceněný položkový soupis.

XV.

Závěrečná prohlášení smluvních stran

- Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

- Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo neuvedených v této smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této smlouvy.

- Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují smluvní strany, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.

V Děčíně dne						V ………………….. dne………………….

....................................................	         			 .................................................

za objednatele							za zhotovitele

Ing. Přemysl Mička, vedoucí odboru komunikací a dopravy

Příloha č. 1 - podrobná specifikace rozsahu prací

Příloha č. 2 - odborně způsobilá osoba

Dílo dle této smlouvy bude zhotovitel provádět prostřednictvím této odborně způsobilé osoby:

| Titul: | …………………………… |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení: | …………………………… |
| Datum narození: | …………………………… |
| Bydliště: | …………………………… |
| č. osvědčení autorizace | …………………………… |

Příloha č. 3 - časový harmonogram v členění po týdnech

Příloha č. 4 - oceněný položkový soupis