SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

…………………….

číslo sod objednatele

sys.č. VZ: P19V00000150

mezi smluvními stranami:

|  | Objednatel: | statutární město Děčín |
| --- | --- | --- |
|  | Sídlo: | Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV |
|  | Statutární zástupce: | Jaroslav Hrouda - primátor města |
|  | IČO: | 00261238 |
|  | DIČ: | CZ 00261238 |
|  | Bankovní spojení: | Česká spořitelna Praha |
|  | Číslo účtu: | 4135092/0800 |

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

a

|  | Zhotovitel: | ………………………… |
| --- | --- | --- |
|  | Sídlo: | ………………………… |
|  | Statutární zástupce: | ………………………… |
|  | IČO: | ………………………… |
|  | DIČ: | ………………………… |
|  | Bankovní spojení: | ………………………… |
|  | Číslo účtu: | ………………………… |

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“.

# I.

# Předmět díla

- Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako „smlouva“), na základě které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo Pasportizace skalních masívů na pozemcích v majetku statutárního města Děčín.

- Tato smlouva je uzavírána za účelem vyhotovení podkladů, na jejichž základě bude možné plánovat a provádět údržbu skalních svahů tak, aby byly minimalizována a řádně zabezpečena skalní rizika. Během provádění pasportizace budou všechny objekty v kritickém či havarijním stavu ihned hlášeny objednateli. Jednotlivé lokality budou zpracovatelem rozčleněny logicky na objekty dle morfologie a to vše dle technických požadavků z.č. 18/104, které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy, který je uveden níže v tomto článku.

- Tato smlouva se uzavírá na základě zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Pasportizace skalních masívů na pozemcích v majetku statutárního města Děčín“ uveřejněného na profilu zadavatele v e-zak pod č. P19V0000015. Zhotovitel se zavazuje splnit předmět plnění v souladu s podmínkami tohoto zadávacího řízení a jím podanou nabídkou.

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k řádnému a včasnému zpracování „Pasportizace skalních masívů na pozemcích v majetku statutárního města Děčín“ (dále jen „pasportizace skalních masivů“) v souladu se zadávací dokumentací a podklady ke zpracování pasportizace skalních masivů, který tvoří přílohu č. 1 a č.2 této smlouvy. Dílo bude dokumentem, který bude vytvořen k plánování údržby skalních masívů tak, aby byla minimalizována a řádně zabezpečena skalní rizika. Dílo dle této smlouvy bude splňovat požadavky a podmínky této smlouvy, zadávací dokumentace a nabídky zhotovitele, právních předpisů a podmínek vztahujících se k předmětu této smlouvy.

- Dílo bude provedeno a objednateli předáno  v tištěné podobě 5ks a digitální podobě 2ks v editovatelném formátu (popisné informace tabulky DOC, XLS, grafické informace a databáze pasportu SHP, DGN, DXF (DWG)) a uzavřeném formátu (PDF). Alternativní digitální formát výstupu bude s objednatelem projednán a písemně oboustranně odsouhlasen., viz. Technické požadavky pasportizace skalních masivů na pozemcích v majetku statutárního města Děčín (Příloha č. 2 této smlouvy).

- Dílo dle této smlouvy je rozděleno na samostatné části, které odpovídají jednotlivým etapám uvedených v čl. II této smlouvy a které jsou přesně specifikované v příloze č.2 této smlouvy.

- Dílo bude zadáváno objednavatelem po jednotlivých etapách. Každá další etapa bude zadána po řádném převzetí dokončené předchozí etapy a dle finančních možností objednatele. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že zadávání jednotlivých etap nemusí být periodické a bude zadáváno dle schváleného rozpočtu města.

# II.

# Místo a termín plnění

- Termín pro ukončení plnění (vyhotovení díla) se stanovuje nejpozději do

I. etapa	…………… dnů,

II. etapa	…………… dnů,

III. etapa	…………… dnů,

IV. etapa 	…………… dnů,

V. etapa 	…………… dnů,

od obdržení výzvy objednatele k zahájení prací.

- Plnění bude probíhat v pořadí jednotlivých etap dle časového harmonogramu zpracovaného zhotovitelem zvlášť pro každou etapu specifikovanou v příloze č.2 této smlouvy). Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle až na základě písemné výzvy objednatele k zahájení prací pro každou jednotlivou etapu zvlášť. O zadání další etapy bude zhotovitel objednatelem upozorněn 3 měsícem před zasláním písemné výzvy. Kde se dále v této smlouvě hovoří o etapě, rozumí se jí část díla a naopak.

Po podpisu smlouvy zašle objednatel zhotoviteli výzvu k zahájení prací s vymezením etapy, 5 pracovní den začíná běžet lhůta plnění dle časového harmonogramu.

- Místem plnění je území města Děčína blíže „Technické požadavky pasportizace skalních masivů na pozemcích v majetku statutárního města Děčín“ (Příloha č. 2 této smlouvy).

- Dílo, resp. jeho jednotlivé části bude zhotovitel předávat postupně a jednotlivé části se budou považovat za provedené teprve pokud budou zcela bezvadné a kompletní.

# III.

# Cena za dílo

- Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran ve výši

................................ Kč bez DPH

(slovy: ………………………………….………………. korun českých bez DPH).

rozdělené dle jednotlivých dílčích plnění takto:

| Položka | Ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- |
| I.etapa | ………………………………… |
| II.etapa | ………………………………… |
| III.etapa | ………………………………… |
| IV.etapa | ………………………………… |
| V.etapa | ………………………………… |
| CELKEM | ………………………………… |

Uvedená cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná s platností po celou dobu účinnosti této smlouvy a tuto výši lze měnit jen na základě písemné dohody účastníků, když tato dohoda by tvořila dodatek k této smlouvě.

- Součástí sjednané ceny uvedené v odstavci 1 tohoto článku jsou i veškeré práce, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné, včasné a úplné splnění předmětu této smlouvy včetně veškerých nákladů spojených s účastí zhotovitele na všech jednáních týkajících se plnění této smlouvy a nákladů na odměnu za poskytnutí práv vyplývajících z práv duševního vlastnictví a práv autorských. Cena dále obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla. Zhotovitel rovněž přebírá dle § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností, a tak ani v případě zcela mimořádné nepředvídatelné okolnosti, která dokončení díla podstatně ztíží, se nemůže domáhat zvýšení ceny za dílo ani zrušení smlouvy.

- K ceně předmětu plnění uvedené v odstavci 1 tohoto článku se připočte DPH, a to ve výši dle platných právních předpisů.

- Účastníci se dohodli, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

- Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které zhotovitel určil v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost objednatele zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet.

Pro případ, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se strany ve smyslu § 109a cit. zákona dohodly, že objednatel zaplatí cenu plnění takto:

Cenu plnění bez DPH zaplatí na účet zhotovitele vedený u …………., č. účtu …………

DPH zaplatí na účet 80039 - ……………/0710, pod variabilním symbolem č. ……….., konstantní symbol č. 1148, specifický symbol č. 00266094, ve zprávě pro správce daně bude uveden den uskutečněného zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty.

Zhotovitel ujišťuje objednatele, že číslo matriky .................... je číslem matriky bankovního účtu příslušného finančního úřadu (správce daně) dle sídla zhotovitele, a tedy součástí čísla bankovního účtu správce daně, na který zhotovitel platí DPH. Při placení DPH bude objednatel postupovat podle § 109a cit. zákona.

- Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb a nedostatků ve své nabídce.

# IV.

# Platební podmínky

- Podkladem pro placení ceny za dílo je faktura. Provedené práce budou fakturovány na základě vzájemně odsouhlaseného předávacího protokolu dle ucelených částí - etap a jeho převzetí objednatelem, tedy po podpisu předávacího protokolu a to takto:

Po předání každé jednotlivé etapy (etapa I - etapa V.) vystaví zhotovitel objednateli fakturu ve výši ceny díla dle tabulky dílčích plnění+ DPH 21 % uvedené v čl. III, odst. 1 této smlouvy.

Nedílnou součástí faktury bude rovněž vzájemně odsouhlasený předávací protokol. Bez oboustranně odsouhlaseného předávacího není zhotovitel oprávněn vystavit fakturu a požadovat zaplacení ceny za příslušnou etapu.

- Platby fakturovaných částek budou probíhat bezhotovostně na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti 30 dní po obdržení jednotlivých daňových dokladů objednatelem. Nedílnou přílohou faktury je vždy protokol o předání a převzetí ucelené části - etapy podepsaný oběma účastníky.

- Každá faktura musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., zejména pak:

- název, sídlo, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele

- pořadové číslo dokladu

- číslo smlouvy objednatele

- rozsah a předmět zdanitelného plnění

- datum vystavení dokladu

- datum uskutečnění zdanitelného plnění

- datum splatnosti

- cenu bez DPH, DPH a cenu celkem včetně DPH

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná cena

- oběma stranami podepsaný protokol o předání a převzetí díla, nebo oběma stranami podepsaný soupis prací

- podpis oprávněné osoby

- číslo veřejné zakázky P19V000000150.

Bez kterékoliv z těchto náležitostí konečná faktura nebude proplacena.

- Pokud faktura nebude obsahovat náležitosti dle odst. 3 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k opravě nebo doplnění. V tomto případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta počíná běžet doručením opravené nebo nově vystavené faktury.

- Případné dodatečné služby písemně sjednané mezi objednatelem a zhotovitelem, které byly vykonány, musí být ve fakturách účtovány odděleně.

- Objednatel je oprávněn započíst vyúčtované smluvní pokuty na pohledávky zhotovitele.

- Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele.

- Dnem zaplacení peněžního závazku je den odepsání dlužné částky z účtu objednatele.

# V.

# Podmínky provádění díla

- Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy a obecně platných právních předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že provádění díla dle této smlouvy bude řídit osoba uvedená v Příloze č. 3 této smlouvy.

Zhotovitel je oprávněn konkrétní osoby uvedené v Příloze č. 3 této smlouvy nahradit jinými osobami s tím však, že tyto nové osoby musí splňovat předpoklady pro výkon této činnosti v minimálním rozsahu, tak jak bylo uvedeno v nabídce, která byla podána k veřejné zakázce pod číslem P19V00000150.

- Zhotovitel bude s objednatelem pravidelně konzultovat provádění díla a brát v potaz všechny průběžné připomínky objednatele, které musí být prokazatelně vypořádány.

- Zhotovitel se zavazuje svolávat kontrolních šetření v počtu minimálně jednoho šetření pro každou lokalitu, kde představí, vysvětlí a obhájí postup na jednotlivých částech díla. Zhotovitel se zavazuje účastnit i dalších jednání (a to i Rady či Zastupitelstva města Děčín), jestliže jejich potřeba svolání vyvstane v průběhu provádění díla. Náklady spojené s účastí na kontrolních šetřeních jsou zahrnuty v celkové ceně díla.

- Jednání na kontrolním šetření bude probíhat následovně:

- jednání bude svolávat zhotovitel a bude probíhat v místě dané lokality,

- na jednání budou prezentovány a vysvětleny návrhové verze předmětu plnění, vznášeny připomínky k návrhům, odsouhlaseny a schváleny konečné verze jednotlivých částí předmětu plnění,

- prezentace může být provedena i v sídle objednatele formou promítnutí základních informací z aplikace Powerpoint či obdobné a bude doplněna komentářem zhotovitele. Při prezentaci budou ze strany zhotovitele přítomny osoby zodpovědné za zpracování prezentované části, aby mohly reagovat na dotazy a připomínky,

- zápis z jednání bude pořizovat zhotovitel a bude odeslán objednateli následující pracovní den po jednání k odsouhlasení,

- na jednání si zhotovitel vymezí dostatečný časový prostor (až 1 pracovní den).

- Z jednotlivých jednání budou pořizovány zhotovitelem zápisy obsahující minimálně:

- identifikační údaje objednatele a zhotovitele,

- identifikace díla,

- jmenovitý seznam účastníků jednání,

- popis průběhu jednání,

- připomínky k plnění díla vznesených v průběhu jednání,

- způsob vypořádání připomínek, byly-li na předcházející schůzce vzneseny,

- seznam stanovených úkolů pro odpovědné pracovníky, případně návrh způsobu řešení a datum jejich splnění.

- K předání a převzetí díla dojde na základě přejímacího řízení mezi zhotovitelem a objednatelem, a to podepsáním zápisu s následujícím minimálním obsahem:

- údaje o zhotoviteli (poddodavateli) a objednateli, tj. Obchodní firma (název, sídlo) místo podnikání, IČO, jména osob oprávněných jednat jejich jménem,

- identifikace díla, které je předáváno,

- soupis vad a nedodělků, je-li to relevantní,

- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoliv, případně, že dílo přejímá s drobnými vadami a uvedení způsobu nápravy těchto vad a termín nápravy.

- Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na věci přechází na objednatele řádným převzetím předmětu plnění (díla).

- Objednatel je oprávněn nekompletní či vadné dílo vrátit zpět zhotoviteli. Pokud jej však již převezme, bude nadále po převzetí odpovídat zhotovitel v případě vad a nedodělků v rámci odpovědnosti za vady díla.

- Nedohodnou-li se účastníci jinak, pořizuje zápis o provedení díla zhotovitel.

- Zápis s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší oprávnění zástupci účastníků k veškerým úkonům v přejímacím řízení.

- Jestliže zápis o odevzdání a převzetí je řádně podepsán smluvními stranami, považují se údaje o opatřeních a lhůtách v zápise uvedených za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v zápise neuvede, že s určitými body zápisu nesouhlasí. Jestliže objednatel v zápise popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad.

# VI.

# Práva a povinnosti stran

      - Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro plnění předmětu smlouvy, zejména mu včas a řádně předat potřebné podklady, zúčastňovat se jednání, a poskytovat mu všechny potřebné informace v souvislosti s plněním předmětu smlouvy.

      - Zhotovitel je povinen při plnění svých smluvních závazků postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné právní předpisy a technické normy a postupovat v souladu s touto smlouvou a pokyny objednatele.

      - Svou činnost, v rámci plnění předmětu této smlouvy, bude zhotovitel uskutečňovat v souladu se zájmy objednatele a bude se řídit jeho výchozími podklady a pokyny, zápisy a dohodami, a to v souladu s příp. rozhodnutími a stanovisky dotčených orgánů veřejné správy a ostatních dotčených subjektů. Zhotovitel se zdrží jakéhokoliv jednání, které by mohlo ohrozit zájmy objednatele vycházející z plnění této smlouvy.

      - Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovanosti díla a o průběhu činností sjednaných ve smlouvě a bez zbytečného odkladu mu oznamovat všechny okolnosti, které zjistil a které mohou mít vliv na změnu pokynů, podmínek a požadavků objednatele a na předmět plnění smlouvy.

      - Pokud zhotovitel při plnění smlouvy použije výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví, a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových a právních důsledků takového svého jednání.

      - Objednatel si vyhrazuje právo požadovat v odůvodněných případech po zhotoviteli vyloučení takového subdodavatele, který nemá řádné podnikatelské oprávnění, nebo který svým plněním zjevně nedosahuje běžně uznávaných kvalitativních standardů, a ten je povinen tomuto požadavku vyhovět.

      - Objednatel si vyhrazuje právo požadovat v odůvodněných případech po zhotoviteli vyloučení a náhradu kteréhokoli pracovníka zhotovitele jiným pracovníkem a zhotovitel je povinen tento požadavek splnit.

      - V souladu s § 2633 občanského zákoníku se zhotovitel zavazuje neposkytnout předmět plnění jiným osobám než objednateli.

# VII.

# Odpovědnost za vady, záruční doba

- Zhotovitel poskytuje záruku za jakost, kompletnost a úplnost a správnost díla, resp. jeho částí v délce 10 let od data převzetí díla, resp. části objednatelem dle předávacího protokolu. Zhotovitel zejména pak odpovídá za to, že dle provedené pasportizace bude možné řádně zhotovit projektovou dokumentaci pro sanaci jednotlivých skal obsažených v pasportu.

- Zhotovitel odpovídá z práva objednateli za vady díla, jakož i za škodu, která objednateli v důsledku vad díla vznikla. Dílo má vady, pokud neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě.

- Bude-li mít dílo vady, objednatel bez zbytečného odkladu uplatní nároky z vadného plnění v souladu s občanským zákoníkem. Účastníci se výslovně dohodli na vyloučení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.

- Zhotovitel je povinen odstranit vady v termínu stanoveném objednatelem, není-li takový termín stanoven, nejpozději do 10 dnů od oznámení těchto vad.

# VIII.

# Práva duševního vlastnictví

- Zhotovitel tímto poskytuje objednateli bezúplatnou výhradní licenci k užití díla, (v celku i po částech), která je neomezená, zejména v následujícím rozsahu:

- k užití díla samostatně, ve spojení s jinými autorskými díly, značkami, logy, texty a jakýmikoli obdobnými prvky, včetně oprávnění dílo upravit, zpracovat, změnit, zařadit do jakéhokoli jiného díla apod.,

- k užití díla v původní podobě nebo v podobě dle předchozího bodu tohoto odstavce a článku smlouvy jakýmkoli způsobem užití (rozmnožování, rozšiřování, půjčování, pronájem, vystavování, sdělování veřejností a jiné), bez omezení technologie, bez omezení počtu či množství užití, bez omezení účelu,

- k užití díla dle předchozích bodů tohoto odstavce a článku smlouvy bez omezení teritoria na celém světě,

- k užití díla dle prvních dvou bodů tohoto odstavce a článku smlouvy bez omezení času po celou dobu trvání majetkových autorských práv k dílu.

- Objednatel není povinen licenci použít.

- Objednatel je oprávněn dílo, jeho část či jeho název upravit, či jinak změnit.

- Objednatel je oprávněn práva z licence zcela nebo zčásti, úplatně nebo bezúplatně poskytnout třetí osobě (podlicence) nebo licenci zcela nebo zčásti, úplatně nebo bezúplatně postoupit třetí osobě.

- Zhotovitel uděluje objednateli svolení ke zveřejnění díla a souhlasí s tím, aby dílo, resp. jeho část byla zveřejněna či užita bez uvedení jeho autorství.

- Zhotovitel je oprávněn dílo užít nekomerčně (tj. nikoli poskytováním za úplatu) k účelu prezentace vlastní práce, avšak k žádnému jinému účelu, pouze po předchozím souhlasu objednatele.

- Zhotovitel prohlašuje, že při realizaci díla nebudou porušena práva duševního vlastnictví třetích stran.

# IX.

# Ochrana důvěrných informací

- Veškeré informace týkající se předmětu plnění dle této smlouvy, s nimiž bude zhotovitel přicházet v průběhu předsmluvních jednání a v době po uzavření smlouvy do styku, jakož i výchozí podklady a materiály předané objednatelem zhotoviteli a výstupy a dokumenty, které zhotovitel získá v rámci své činnosti, jsou důvěrné. Tyto informace nesmějí být sděleny nikomu kromě objednatele a třetích osob určených dohodou účastníků nebo třetím osobám v nezbytném rozsahu za účelem plnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy a nesmějí být použity k jiným účelům než k plnění předmětu smlouvy.

- Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné. Dále pak informace obsažné v podkladech objednatele nebo dokladech a stanoviscích získaných činností zhotovitele.

- Tímto ujednáním není dotčena právní úprava uvedená v zákoně č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění, v zákoně č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ani v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých údajů, v platném znění.

# X.

# Smluvní pokuty

- V případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo dle článku II. odst. 1 této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,025 % z celkové ceny započaté etapy (bez DPH) za každý i započatý den prodlení se splněním tohoto závazku. Vyúčtovaná smluvní pokuta může být uhrazena formou započtení oproti vyúčtované ceně díla

- Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky (dále jen „vady“) díla v průběhu prací ve stanoveném termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každou vadu či skupinu vad výslovně uvedených jako skupina souvisejících vad, a to za každý den prodlení.

- Neplnění dalších smluvních nebo zákonných povinností zhotovitele uvedených v této smlouvě a jejích přílohách či dodatcích, pro které není stanovena zvláštní sankce, je sankcionováno smluvní pokutou ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ a při opakovaném porušení smluvních nebo zákonných povinností 5.000,- Kč za každý zjištěný případ.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat splnění povinnosti, která je sankcionována, a není tím dotčeno právo objednatele na náhradu škody vedle smluvní pokuty či nad její výši (účastníci tímto vylučují použití § 2050 občanského zákoníku.

# XI.

# Odstoupení od smlouvy

- Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy ze zákonem stanovených důvodů nebo z důvodů stanovených ve smlouvě, resp. za podstatné porušení smluvních povinností.

- Za podstatné porušení smlouvy se považuje:

- zhotovitel neodstraní vady v provádění díla ve lhůtě určené mu k tomu objednatelem,

- zhotovitelem předaná část díla - etapa - obsahuje vady či nedodělky, které zhotovitel neodstranil ve lhůtě stanovené mu k tomu objednatelem nebo ve lhůtě dle této smlouvy,

- prodlení zhotovitele s dokončením každé jednotlivé etapy je delší jak 30 dnů, pokud nebylo zapříčiněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele nebo okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele (vyšší moc),

- nedodržení povinností dle čl. IX. této smlouvy (ochrana důvěrných informací).

- Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, nebo vypoví-li objednatel smlouvu dle odst. 5 tohoto článku, zavazují se smluvní strany vzájemně vypořádat své nároky nejpozději do 2 měsíců od odstoupení či uplynutí výpovědní doby a provést zejména následující úkony:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,

- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 10 dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“

- Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy bez ohledu na skutečnost, zda již jakákoli plnění dle této smlouvy převzal. V případě, že objednatel již nějaká plnění převzal, je oprávněn v souvislosti odstoupením zvolit, zda si ponechá již převzatá plnění či zda je vrátí zhotoviteli. V případě, že si je ponechá, uhradí zhotoviteli jejich cenu stanovenou dle této smlouvy.

- Objednatel v případě odstoupení od smlouvy převezme od zhotovitele pouze kompletně ukončené lokality v etapě. za takto převzaté lokality bude náležet zhotoviteli cena, stanovená tak, že cena se rovnat poměru ceny etapy, do které lokalita náleží a plochy lokality stanovené v tzv. pohledovém hektaru. Pohledový hektar je definován v technických příloha č. 2 smlouvy v kap. 5.

- Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez udání důvodu s jednoměsíční výpovědní dobou, která počíná běžet den následující po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli.

# XII.

# Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva bude veřejně přístupná. Zejména bude objednatelem zveřejněna v Informačním systému registru smluv a na profilu zadavatele po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami včetně seznamu všech poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH.

- Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku za objednatelem bez jeho souhlasu.

- Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky k bezchybné realizaci předmětu plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu plnění potřebné.

- Sjednává se, že strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této dohodě uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to dnem, kdy se zásilka vrátí zpět odesílateli. Účastníci sjednávají, že veškerá korespondence bude adresována na adresy uvedené v záhlaví této dohody.

- V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné či neplatné, zůstávají ostatní ustanovení platná a účinná. Účastníci se zavazují nahradit takové ustanovení ustanovením jiným, účinným a platným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného nebo neplatného. Účastníci sjednávají, že veškeré spory z této smlouvy budou řešit primárně dohodou.

- Účastníci sjednávají, že se práva a povinnosti obou účastníků z této smlouvy řídí právním řádem ČR, zejména zák. č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem, v platném znění, a dalšími obecně závaznými platnými právními předpisy.

- Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel. Jakákoliv změna této smlouvy je neplatná, pokud nemá písemnou formu a není nejméně ze strany objednatele řádně schválena příslušným orgánem objednatele a podepsána příslušným zástupcem objednatele.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma účastníky.

- Účastníci po řádném přečtení této smlouvy a seznámení se s jejím obsahem prohlašují, že je jim znám její smysl a účel, že tento odpovídá projevu jejich vůle a že k ní přistupují svobodně a vážně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

- Znění této smlouvy bylo schváleno usnesením rady č. RM 19 14 36 06 dne 20.08.2019

- Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci této smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce apod. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (Státní úřad inspekce práce, Krajská hygienická stanice, atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, má objednatel právo na snížení ceny díla dle této smlouvy o 10 %. Bude-li se zhotovitelem zahájeno správní řízení pro porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele v souvislosti s plněním této smlouvy, je zhotovitel povinen zahájení takovéhoto řízení objednateli oznámit a objednatel má právo pozastavit výplatu 10 % ceny díla do okamžiku právní moci rozhodnutí s tím, že po tuto dobu není v prodlení s úhradou ceny. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí předat objednateli ověřenou kopii s vyznačením právní moci s tím, že bude-li pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, objednatel jednostranně započte pozastavenou část ceny na závazek zhotovitele poskytnout slevu z ceny díla ve výši 10 %. Pro případ, že nebude ve správním řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, zavazuje se objednatel zadrženou část ceny díla vyplatit zhotoviteli do 15 dnů ode dne převzetí ověřené kopie rozhodnutí s vyznačením právní moci.

Přílohy:

č. 1 - zadávací dokumentace,

č. 2 - technické požadavky pasportizace skalních masivů na pozemcích v majetku statutárního města Děčína,

č. 3 - roční časový harmonogram pro každou etapu zvlášť,

č. 4 - jmenný seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky,

č. 5 - prohlášení o poddodavatelích.

V Děčíně dne						v ……………………………dne…………..

....................................................	         			 .................................................

Objednatel							Zhotovitel

Jaroslav Hrouda - primátor města