ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v jednacím řízení s uveřejněním podle § 3 písm. d), § 25, § 60 až § 62 a souvisejících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále rovněž jen „Zákon“)

Název veřejné zakázky:

Poskytování energetických služeb metodou EPC v Děčíně

nadlimitní režim

jednací řízení s uveřejněním

(dále také jen „Veřejná zakázka“)

| Zadavatel Veřejné zakázky: | Statutární město Děčín |
| --- | --- |
| Sídlo zadavatele: | Magistrát města Děčín Mírové nám. 1175/5 405 38 Děčín IV |
| IČO: | 00261238 |
| Zadavatele zastupuje: | Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor |
| Adresa profilu zadavatele: | https://zakazky.mmdecin.cz/ |
| Evidenční číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele: | P23V00001056 |

V jednacím řízení s uveřejněním oznamuje zadavatel neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat Veřejnou zakázku. Toto zadávací řízení je rozděleno do několika fází. V 1. fázi zadávacího řízení dodavatelé podávají prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele žádost o účast, v níž prokazují splnění podmínek kvalifikace. Ve 2. fázi pak vyzvaní účastníci zadávacího řízení podávají předběžnou nabídku, o které se zadavatelem následně jednají. Po ukončení jednání o předběžných nabídkách budou účastníci zadávacího řízení vyzváni k podání nabídek. S vybraným dodavatelem, který podá ekonomicky nejvýhodnější nabídku, zadavatel uzavře smlouvu o realizaci Veřejné zakázky.

Zadávací dokumentace:

Pojem zadávací dokumentace je vymezen v ust. § 28 odst. 1 písm. b) Zákona jako veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení (dále jen „účastník“ či „účastníci“) při zahájení zadávacího řízení. V souladu s ust. § 96 Zákona zadavatel uveřejňuje zadávací dokumentaci na profilu zadavatele ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení. Výzva k podání předběžných nabídek podle ust. § 61 odst. 5 a výzva k podání nabídek podle ust. § 61 odst. 12 bude následně odeslána účastníkům, kteří podali žádost o účast a splnili podmínky kvalifikace.

Zadávací dokumentace je zpracována v rámci plnění programu ELENA spolufinancovaného EIB, č. smlouvy ELENA -2018-126.

Části zadávací dokumentace k Veřejné zakázce (dále také jen „ZD“):

- Zadávací podmínky

Jsou součástí zadávací dokumentace a zahrnují v souladu s ust. § 28 odst. 1 písm. a) Zákona veškeré zadavatelem stanovené podmínky průběhu zadávacího řízení, účasti v zadávacím řízení, pravidla pro hodnocení nabídek a podmínky pro uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky.

- Podmínky kvalifikace a jejich přílohy:

B1 – Krycí list žádosti o účast,

B2 – Vzor čestného prohlášení k prokázání splnění základní způsobilosti,

B3 – Vzor čestného prohlášení zvláštní podmínky zadavatele,

B4 – Přehled realizovaných zakázek – projekty EPC

- Technické podklady

Vzhledem ke skutečnosti, že tato dokumentace obsahuje velké množství dat, je část přílohy C (C2) zabalena a rozdělena na části. K rozbalení je možno využít program 7-zip, který je open source a k dispozici zdarma https://www.7-zip.org/.

- Návrh smlouvy o energetických službách určených veřejnému zadavateli (dále také „Smlouva EPC“) a pokyny pro zpracování jejích příloh

- Tabulka technickoekonomických údajů (také jen „TE“ údajů)

Za součásti zadávací dokumentace se považují údaje poskytované dodavatelům na základě jejich žádosti nebo z vlastního uvážení zadavatele i bez žádosti dodavatele. Jedná se o:

- Vysvětlení zadávací dokumentace podle ust, § 98 Zákona, změna nebo doplnění zadávací dokumentace podle ust. § 99

Zadávací dokumentace je uveřejňována v souladu s ustanovením § 96 Zákona na profilu zadavatele. Veškeré další údaje a dokumenty, které zadavatel poskytuje dodavatelům podle podmínek zadávacího řízení v průběhu zadávacího řízení, předává zadavatel dodavatelům písemně elektronicky způsobem stanoveným v § 211 Zákona.

Dodavatel je povinen se seznámit se zadávací dokumentací a před podáním nabídky si případné nejasnosti vyjasnit u zadavatele formou, kterou stanoví Zákon v ust. § 98 – žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace.

## Zpracovatel zadávací dokumentace

Technické části této ZD a její administrativní část zpracoval zástupce zadavatele na základě požadavků zadavatele, který výstupy zpracované zastupujícím zadavatelem ověřil a schválil. Podkladový vzor pro návrh smlouvy vypracovala Asociace poskytovatelů energetických služeb, z. s., IČO 72545879, se sídlem U Voborníků 852/10, 190 00 Praha 9.

Obsah

Zpracovatel zadávací dokumentace	3

1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE	7

2	INFORMACE O DRUHU A PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	7

2.1	Druh veřejné zakázky	7

2.2	Název veřejné zakázky	7

2.3	Účel veřejné zakázky	7

2.4	Předmět veřejné zakázky	8

2.5	Klasifikace předmětu Veřejné zakázky (CPV)	8

2.6	Místo plnění Veřejné zakázky	9

2.7	Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky	9

2.8	Předpokládaná hodnota veřejné zakázky	9

2.9	Odpovědné veřejné zadávání	9

2.10	Prohlídka místa plnění	9

3	ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	10

3.1	Oznámení o zahájení zadávacího řízení	10

3.2	Uveřejnění zadávací dokumentace na profilu zadavatele:	10

3.3	Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace	10

4	PODMÍNKY ZADAVATELE PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	10

4.1	Technické podmínky pro plnění Veřejné zakázky	10

4.2	Minimální technické podmínky	11

4.3	Požadavky na účastníkem navrhovaná úsporná opatření	12

4.4	Termín realizace úsporných opatření	12

4.5	Údržba a výměna energeticky úsporných zařízení	12

4.6	Financování zakázky	13

4.7	Platební podmínky zadavatele	13

4.8	Pojištění odpovědnosti	13

4.9	Doba trvání Smlouvy EPC	14

5	POSTUP ZADAVATELE V JEDNACÍM ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM	14

6	INFORMACE KE KVALIFIKACI ÚČASTNÍKŮ	15

6.1	Požadavky na prokázání splnění kvalifikace	15

7	POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ PŘEDBĚŽNÝCH NABÍDEK	15

7.1	Pokyny pro zpracování, obsah a členění předběžné nabídky	15

7.2	Požadavky na zpracování návrhu Smlouvy EPC a příloh	16

7.3	Požadavky na zpracování vzorové průběžné zprávy	16

7.4	Podmínky pro využití poddodavatelů	16

7.5	Způsob podání předběžných nabídek	17

7.6	Lhůta pro podání předběžných nabídek	17

7.7	Jistota	18

7.8	Varianty	18

8	JEDNÁNÍ S ÚČASTNÍKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	18

9	POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK	18

10	KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK	19

10.1	Kritéria hodnocení a jejich váhy	19

10.1.1	Kritérium hodnocení č. 1: Nabídková cena	19

10.1.2	Kritérium hodnocení č. 2: Celkový objem zaručených úspor	20

10.1.3	Kritérium hodnocení č. 3: Kvalita a komplexnost návrhu řešení a způsobu vyhodnocení přínosů	20

V rámci kritéria budou  hodnoceny následující oblasti:	20

10.2	Způsob hodnocení	20

10.2.1	Způsob přidělování počtu jednotek v kritériu hodnocení č. 3 – Kvalita a komplexnost návrhu řešení a způsobu vyhodnocení přínosů	22

10.3	Výběr dodavatele	23

10.4	Písemná zpráva o hodnocení nabídek	23

11	PODMÍNKY STANOVENÉ ZADAVATELEM PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY	23

11.1	Doklady o kvalifikaci	23

11.2	Doklady vztahující se k předmětu plnění	23

11.3	Doklady o skutečném majiteli	23

12	VYHRAZENÁ PRÁVA A DALŠÍ POŽADAVKY A INFORMACE ZADAVATELE	24

1	Rozsah kvalifikace	26

2	Způsoby prokazování splnění kvalifikace	26

2.1	Forma prokázání kvalifikace	26

2.2	Předložení dokumentů o kvalifikaci před uzavřením smlouvy	26

2.3	Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob	26

2.4	Společná účast dodavatelů	27

2.5	Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů	27

2.6	Prokazování kvalifikace získané v zahraničí	27

2.7	Změny kvalifikace	27

3	Základní způsobilost podle § 74 Zákona a způsoby jejího prokázání	27

4	Profesní způsobilost podle § 77 Zákona a způsoby jejího prokázání	28

5	Kritéria technické kvalifikace podle § 79 odst. b) Zákona a způsoby jejich prokázání	29

5.1	Způsob prokázání technické kvalifikace	29

5.2	Minimální úroveň pro splnění technické kvalifikace	29

6	Zvláštní podmínky zadavatele	29

7	Způsob a forma doložení žádosti o účast	30

7.1	Společná účast dodavatelů	30

7.2	Obsah a forma žádosti o účast	30

7.3	Způsob podání žádosti o účast	30

8	Lhůta pro podání žádostí o účast	31

9	Otevírání žádostí o účast	31

# ZADÁVACÍ PODMÍNKY

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel ve smyslu Zákona:	územní samosprávný celek – § 4 odst. 1 písm. d) Zákona

Název zadavatele:		Statutární město Děčín

Sídlo zadavatele:		Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

IČO:				00261238

DIČ:				CZ00261238

Zastoupený:			Ing. Jiřím Andělem, CSc., primátor

Kontaktní osoba:		Michal Štrobl, energetik

telefon:				774 060 938

e-mail:				michal.strobl@mmdecin.cz

Osoba zastupující zadavatele:

Zadavatele zastupuje v řízení v souladu s ustanovením § 43 Zákona osoba zastupující zadavatele na základě uzavřené smlouvy a udělené plné moci (dále v textu jen „zástupce zadavatele“).

Společnost s názvem:		PORSENNA o.p.s.

Sídlo:				Bystřická 522/2, 140 00 Praha 4

IČO:				27172392

DIČ:				CZ27172392

Osoba oprávněná jednat:	Ing. Miroslav Šafařík, Ph.D., ředitel

Kontaktní osoba:		Ing. Jiří Mazáček

e-mail:	mazacek@porsenna.cz

www:				www.porsennaops.cz

telefon:				+420 244 013 186

# INFORMACE O DRUHU A PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

## Druh veřejné zakázky

Jedná se o veřejnou zakázku na služby zadávanou v jednacím řízení s uveřejněním v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 písm. b) a c) Zákona, kdy součástí plnění veřejné zakázky je mimo jiné návrh a realizace náročných technických řešení a dalších služeb, které se vyznačují strukturovanými podmínkami právní a finanční spolupráce. Předmětem jednání mezi zadavatelem a jednotlivými dodavateli je konzultace navrženého řešení, jeho technických, právních či finančních podmínek a možností dalšího uzpůsobení potřebám zadavatele.

## Název veřejné zakázky

„Poskytování energetických služeb metodou EPC v Děčíně“

## Účel veřejné zakázky

Účelem veřejné zakázky je snížení energetické náročnosti na vybraných budovách v majetku statutárního města Děčína vedoucí k finanční úspoře nákladů na provoz těchto budov.

## Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem metodou EPC.

V rámci zakázky bude poskytovatelem služeb zajištěn návrh, příprava, realizace, financování a vyhodnocování úsporných opatření. Ke splácení nákladů na realizaci budou v maximální možné míře použity finanční úspory generované úspornými opatřeními. Přínosy z úsporných opatření budou poskytovatelem služeb garantovány po dobu celého období garance (10 let), kdy poskytovatel služeb nese celé riziko nedosažení jím navržených a realizovaných opatření.

Pokud nebude v rámci jednací fáze dohodnuto jinak, předmětem zakázky nebude zajištění nákupu energie dodavatelem ani zajištění správy zdrojů tepla či předávacích stanic tepla.

Zadavatel předpokládá tento rozsah činností:

- návrh úsporných opatření v souvislosti s hospodařením s energií a vodou,

- ověření skutečného stavu objektu a jeho energetického hospodářství,

- zpracování příslušné prováděcí a projektové dokumentace na realizaci úsporných opatření, bude-li to povaha opatření vyžadovat,

- vyřízení náležitostí spojených se získáním stavebního povolení, ohlášení apod. (pokud je bude nutné u navržených opatření vyřídit),

- zajištění financování navržených opatření (pokud nebude v průběhu zadávacího řízení dojednáno jinak),

- dodávka a montáž navržených úsporných opatření „na klíč“,

- zpracování dokumentace skutečného provedení úsporných opatření (vč. případné aktualizace PENB, bude-li to povaha opatření vyžadovat),

- vypracování provozního řádu nově instalovaných zařízení a zaškolení obsluhy,

- energetický management (služby zahrnující trvalé sledování a vyhodnocování efektivity realizovaných opatření) po dobu období garance, včetně kontroly instalovaného zařízení a servisní činnosti minimálně po dobu záruky,

- poskytnutí záruky za dosažení úspor, které slouží ke splácení celkových nákladů projektu.

Výše uvedené činnosti lze rozdělit do tří základních fází:

fáze I: 	předběžné činnosti (ověření stavu využití energie v objektech) – činnosti 1 až 4;

fáze II:	provedení základních opatření – činnosti 5 až 8;

fáze III: 	poskytování garance – činnosti 9 až 10.

Pokud během realizace Veřejné zakázky nastane potřeba změny závazku ve smlouvě na realizaci veřejné zakázky, kterou si zadavatel nevyhradil níže, využije ustanovení § 222 odst. 4 Zákona.

Zadavatel nerozdělil Veřejnou zakázku na části, neboť požadované plnění není vhodné rozdělit z důvodu nutnosti zajistit jednoznačnou finanční i technickou odpovědnost poskytovatele, tj. vybraného dodavatele, s nímž bude uzavřena smlouva na realizaci Veřejné zakázky.

## Klasifikace předmětu Veřejné zakázky (CPV)

71314000-2	Energetika a související služby

Dodatečné CPV kódy:

71320000-7	Technické projektování

45316000-5	Instalace a montáž osvětlovacích a signalizačních systémů

50721000-5	Uvádění topných zařízení do provozu

45311000-0	Instalace a montáž elektrických rozvodů a zařízení

## Místo plnění Veřejné zakázky

Místem plnění jsou vybrané budovy města Děčína uvedené níže v této zadávací dokumentaci. Bližší specifikaci objektů, které jsou místem plnění Veřejné zakázky, obsahují relevantní přílohy této zadávací dokumentace.

## Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky

| Podpis smlouvy s vybraným dodavatelem (předpokládaný termín) | duben 2024 |
| --- | --- |
| Zahájení I. fáze realizace Veřejné zakázky – předběžné činnosti | bezodkladně po podpisu smlouvy |
| Zahájení II. fáze realizace Veřejné zakázky – realizace základních opatření | předpoklad 2 měsíce od podpisu smlouvy |
| Zahájení III. fáze realizace Veřejné zakázky – poskytování garance | předpoklad od 01/2025 |

Plnění bude ukončeno do 10 let od počátku běhu období poskytování garance (III. části plnění Veřejné zakázky), předpoklad je do konce roku 2034. Realizační část Veřejné zakázky (II. fáze) se předpokládá na 3. a 4. kalendářní čtvrtletí roku 2024. Předpokládané termíny mohou být upraveny. Podrobný harmonogram sestaví účastník ve své předběžné nabídce a bude nedílnou součástí smlouvy na realizaci Veřejné zakázky.

## Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky byla stanovena v souladu s § 16 zákona a činí 90 000 000,- Kč bez DPH.

Předpokládaná hodnota vyhrazeného plnění podle § 100 odst. 3 zákona uvedeného v části 12 zadávacích podmínek činí 27 000 000,- Kč bez DPH.

## Odpovědné veřejné zadávání

Zadavatel uplatňuje zásady odpovědného zadávání veřejných zakázek v souladu s § 6 odst. 4 zákona.

Environmentální odpovědnost je splněna již samotnou podstatou metody EPC, jejímž principem je efektivní a komplexní snižování energetické náročnosti objektů zahrnutých do projektu EPC, které se projeví v garantovaných úsporách energie a vody, potažmo provozních nákladů.

Použitím jednacího řízení s uveřejněním pro metodu EPC zadavatel v rámci jednání s účastníky dosahuje co nejvyššího snížení spotřeby energií, vody, za současného snížení produkce znečišťujících látek uvolňovaných do ovzduší, a k co nejvyššímu omezení uhlíkové stopy zadavatele v rámci budov zahrnutých do předmětu Veřejné zakázky.

Realizované projekty EPC se vyznačují vysokou efektivitou plnění smluvních závazků, a to nejen mezi dodavatelem a zadavatelem, ale i směrem k jednotlivým poddodavatelům. Realizací projektu EPC tak zadavatel splňuje podmínky sociálně odpovědného přístupu a zároveň vytváří příklad pro další instituce a subjekty veřejného i soukromého sektoru.

## Prohlídka místa plnění

Zadavatel umožní všem účastníkům zadávacího řízení prohlídku místa plnění. Termín a způsob konání prohlídky místa plnění bude stanoven v závislosti na průběhu zadávacího řízení a bude upřesněn ve výzvě k podání předběžné nabídky podle § 61 odst. 5 Zákona.

# ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadavatel zahajuje zadávací řízení v souladu s ustanovením § 61 odst. 1 Zákona odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění způsobem podle § 212 Zákona. Lhůty rozhodné pro zadávací řízení se počítají ode dne zahájení zadávacího řízení.

## Oznámení o zahájení zadávacího řízení

| Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek (dále jen VVZ): | Z2023-044779 |
| --- | --- |
| Datum odeslání formuláře k uveřejnění (zahájení zadávacího řízení): | 6. 10. 2023 |

## Uveřejnění zadávací dokumentace na profilu zadavatele:

Profil zadavatele uveřejněný ve VVZ: https://zakazky.mmdecin.cz

## Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění zadávacích podmínek před uplynutím lhůty pro podání nabídek dle § 99 Zákona.

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemné vysvětlení zadávací dokumentace. Písemná žádost o vysvětlení musí být zadavateli doručena v souladu se lhůtami uvedenými v § 98 odst. 3 Zákona; v opačném případě není zadavatel povinen vysvětlení poskytnout.

Zadavatel vypořádá žádosti o vysvětlení způsobem a ve lhůtách popsaných v § 98 Zákona.

Zadavatel může tuto zadávací dokumentaci vysvětlit i bez písemné žádosti dodavatele, a to dle podmínek stanovených v § 98 odst. 1 Zákona.

Veškerá písemná komunikace mezi dodavatelem a zadavatelem bude probíhat výhradně elektronickým způsobem a přednostně prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele, popř. prostřednictvím Informačního systému datových schránek.

# PODMÍNKY ZADAVATELE PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

## Technické podmínky pro plnění Veřejné zakázky

Do projektu EPC jsou zařazeny následující objekty:

| č. | Název budovy | Adresa budovy |
| --- | --- | --- |
| 1 | ZŠ a MŠ Březová | Březová 369/25, 405 02 Děčín III |
| 2 | ZŠ Na Pěšině | Na Pěšině 330, 405 02 Děčín IX |
| 3 | ZŠ Školní | Školní 1544/5, 405 02 Děčín VI |
| 4 | MŠ Školní | Školní 1475/17, 405 02 Děčín VI |
| 5 | ZŠ Kosmonautů | Kosmonautů 177, 405 02 Děčín XXVII |
| 6 | MŠ Kosmonautů | Kosmonautů 178, 405 02 Děčín XXVII |
| 7 | ŠJ Sládkova | Sládkova 1300/13, 405 02 Děčín I |
| 8 | Městské divadlo | Teplická 587/75, 405 02 Děčín IV |
| 9 | ZŠ Vojanova | Vojanova 178/12, 405 02 Děčín VIII |
| 10 | MŠ Riegrova | Riegrova 454/12, 405 02 Děčín II |
| 11 | ZŠ Míru | Míru 152, 407 11 Děčín XXXII |
| 12 | Městská knihovna | K. Čapka 1441/3, 405 01 Děčín I |
| 13 | Kino | Podmokelská 24, 405 02 Děčín IV |
| 14 | Magistrát B1+B2 | 28. října 1155/2, 405 02 Děčín I |
| 15 | Zimní stadion | Oblouková 638/21, 405 01 Děčín I |
| 16 | Aquapark | Oblouková 1400, 405 01 Děčín I |

Podklady a informace, týkající se stávajícího stavu objektů, jsou uvedeny v části 3 ZD s názvem „Technické podklady“.

Zadavatel v rámci projektu předpokládá modernizaci a optimalizaci provozu svého energetického hospodářství, zejména očekává následující typy opatření:

- zvýšení regulační schopnosti otopných soustav a dohled nad jejich optimálním provozem,

- výměnu osvětlení (s výjimkou níže uvedených budov),

- příp. další opatření vedoucí k úspornějšímu provozu budov.

Pokud nebude v dalším průběhu zakázky rozhodnuto jinak, součástí navržených opatření nebudou následující opatření:

- FVE,

- výměna osvětlení u ZŠ a MŠ Březová, ZŠ Školní, ZŠ Míru, Městského divadla a Kina,

- odpojení od CZT.

Po vybraném dodavateli, se kterým bude uzavřena Smlouva EPC (dále jen „vybraný dodavatel“), zadavatel dále požaduje v průběhu celého smluvního vztahu provádění energetického managementu (dále také „EM“), přičemž součástí EM bude kontrola instalovaného zařízení a servisní činnost minimálně po dobu záruky.

## Minimální technické podmínky

Minimální technické podmínky podle ust. § 61 odst. 4 Zákona tvoří:

- Součástí poskytované služby, resp. nabídky musí být činnost energetického managementu, tzn. služeb zahrnující trvalé sledování a vyhodnocování dosahovaných úspor energie po dobu trvání smluvního vztahu, včetně kontroly instalovaného zařízení a servisní činnosti minimálně po dobu záruky.

- Účastníkem navržená energeticky úsporná zařízení a technologie musí vyhovovat příslušným technickým normám a předpisům platným v době realizace veřejné zakázky.

- Účastník musí zadavateli poskytnout záruky za předpokládané přínosy z úsporných opatření po celou dobu období garance.

## Požadavky na účastníkem navrhovaná úsporná opatření

Účastníkem navržená energeticky úsporná zařízení a technologie musí vykazovat vysokou účinnost a efektivitu provozu v souladu se současnými požadavky a trendy kladenými na tato zařízení a technologie.

Na realizovaná úsporná opatření poskytne vybraný dodavatel záruku za jakost v rozsahu min. 36 měsíců.

Energeticky úsporná opatření navržená účastníkem bude možné považovat za odpovídající zadávacím podmínkám pouze tehdy, pokud budou v souladu s cílem dosáhnout zaručených úspor, přičemž musí být dodrženy zejména níže uvedené požadavky.

Energeticky úsporná opatření:

- musí vyhovovat příslušným technickým normám a předpisům platným v době realizace veřejné zakázky;

- musí být vhodně navržena tak, aby zohledňovala skutečný stav řešených objektů a aktuální podmínky jejich využití a nevedla k potřebě vynaložit nepřiměřené náklady na údržbu a opravy ze strany zadavatele po ukončení účinnosti Smlouvy EPC;

- musí být kompatibilní se stávajícími stavebními i technologickými instalacemi a prvky (včetně stávajících řídících a regulačních systémů);

- musí mít smluvně stanovenou strukturu a plnit záruku dostupnosti, pokud jde o získání náhradních dílů po ukončení účinnosti Smlouvy EPC;

- nesmí vést ke snížené nebo nedostatečné úrovni standardů pohodlí vnitřního prostředí, která vyplývá z hygienických norem a předpisů;

- nesmí mít žádné hmotné nedostatky a vady a musí být prováděna takovým způsobem, aby uživatelé budov nebyli ve svých možnostech užívat budovy omezeni více, než je nezbytně nutné.

## Termín realizace úsporných opatření

Na školských objektech zadavatel předpokládá umožnění realizace úsporných opatření vybraným dodavatelem zejména v období letních prázdnin, resp. v období mimo hlavní provoz budov.

V průběhu jednání si zadavatel vyhrazuje právo uvedené požadavky upravit.

## Údržba a výměna energeticky úsporných zařízení

Zadavatel předpokládá, že provoz, správa a běžná údržbu svých energetických zařízení budou zajištěny stejným způsobem, jako doposud (tzn. nebude to předmětem této VZ). Výjimkou je servisní činnost na nově instalovaná zařízení zajištěná vybraným dodavatelem po dobu záruky. Zadavatel požaduje, aby jednotlivé položky servisu byly v nabídkách podrobně specifikovány (aby se nestalo, že budou duplicitní s činností stávajících dodavatelů).

Zadavatelem určené osoby (např. správci budov) budou povinni se při údržbě jednotlivých zařízení, prvků a systémů integrovaných nebo dodaných vybraným dodavatelem do smluvních objektů řídit provozními předpisy předanými vybraným dodavatelem. Za tímto účelem budou zadavatelem určené osoby vybraným dodavatelem proškoleni.

Vybraný dodavatel bude vhodným způsobem monitorovat chod systémů a v případě potřeby provede zásah přednostně prostřednictvím vyškolených pracovníků zadavatele, v případě nutnosti přímo. Kopie protokolů bude předávat zadavateli.

Strategie servisu zvolená vybraným dodavatelem musí vyhovovat požadavkům správného hospodaření s energetickým systémem. Zbytečná výměna jakéhokoli zařízení či jeho komponentu je nepřípustná.

Účastník však může v rámci nabídky zadavateli nabídnout výhodnější podmínky, o kterých je možné následně jednat.

## Financování zakázky

Pokud nebude zadavatelem rozhodnuto v pozdější fázi zadávacího řízení jinak, budou energeticky úsporná opatření realizována na náklady vybraného dodavatele. Vybraný dodavatel může zadavateli poskytnout odloženou splatnost ceny díla, kdy celkové náklady (nebo jejich část) budou zadavatelem postupně hrazeny prostřednictvím splátek, jejichž výše bude v maximální míře kryta z dosažených úspor.

Zadavatel však upozorňuje, že zvažuje i možnost zajištění vlastního financování a předpokládá, že způsob financování bude předmětem jednání o předběžných nabídkách.

Zadavatel si je vědom, že základní opatření požadovaná zadavatelem nemusí být v plném rozsahu kryta pouze z dosažených úspor v nákladech na spotřebu energie, resp. ostatních provozních nákladů (dále také „Deficitní plnění“).

Pokud bude konečné znění Smlouvy EPC s vybraným účastníkem zadavatelem schváleno s Deficitním plněním, bude se zadavatel podílet na financování opatření v potřebné výši, nicméně výše zapojení vlastních zdrojů zadavatele bude předmětem dalšího jednání v návaznosti na investiční požadavky vyplývající z opatření navržených účastníkem s tím, že zadavatel může financovat tato opatření z podstatné části tak, aby minimalizoval složku finančních nákladů souvisejících s nutností projekt úspor financovat ze strany vybraného dodavatele.

## Platební podmínky zadavatele

Úhrada za plnění veřejné zakázky bude prováděna v souladu se smluvními podmínkami.

V případě odložené splatnosti díla je vybraný dodavatel oprávněn požadovat úhradu plateb každoročně až do výše splátek podle měsíčního rozvrhu plateb uvedených v platebním kalendáři, který bude přílohou Smlouvy EPC. Po obdržení daňového dokladu od dodavatele energie (roční vyúčtování) se na základě vyhodnocení provedeného dle přílohy 6 Smlouvy EPC vyčíslí rozdíl mezi úsporami garantovanými a úsporami skutečně dosaženými.

Rozdíl v nákladech na energii a vodu, který vznikne zadavateli oproti nákladům vyplývající z garantované úspory, bude vyrovnán podle navržených smluvních podmínek. Při dosažení vyšší úspory náleží část úspory nákladů zadavateli ve smluvně dohodnuté výši.

Účastníci mohou zadavateli nabídnout i výhodnější platební podmínky.

## Pojištění odpovědnosti

Vybraný dodavatel je povinen po celou dobu realizace veřejné zakázky udržovat v platnosti a účinnosti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu své podnikatelské činnosti nejméně ve výši 40 mil. Kč na jednu pojistnou událost.

Tuto skutečnost prokáže účastník v rámci zadávacího řízení podepsáním příslušného čestného prohlášení (vzor bude součástí Výzvy k podání předběžných nabídek), které bude součástí předběžné nabídky účastníka.

Zadavatel stanovuje vybranému dodavateli v souladu s § 104 odst. 1 písm. a) Zákona povinnost předložit před podpisem Smlouvy EPC kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem bude odpovědnost za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, a to včetně škody způsobené při podnikatelské činnosti, přičemž pojistná smlouva či certifikát bude mít limit pojistného plnění ve výši nejméně 40 mil. Kč.

## Doba trvání Smlouvy EPC

Doba poskytování garance bude 10 let. Dobu účinnosti Smlouvy EPC, resp. dobu splácení realizovaných energeticky úsporných opatření navrhne účastník a bude předmětem jednání.

# POSTUP ZADAVATELE V JEDNACÍM ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM

Zadavatel v tomto zadávacím řízení zadávaném v jednacím řízení s uveřejněním postupuje zcela v souladu s ustanoveními § 60 až § 62 Zákona. Postup v zadávacím řízení zadavatel rozdělil do následujících fází:

- 1. fáze řízení = předložení žádostí o účast (prokázání kvalifikace účastníků)

Zadavatel zahajuje jednací řízení s uveřejněním odesláním oznámením o zahájení zadávacího řízení a uveřejnění zadávací dokumentaci na svém profilu zadavatele. Dodavatelé předkládají zadavateli ve stanovené lhůtě své žádosti o účast a prokazují splnění podmínek kvalifikace. Zadavatel posoudí soulad kvalifikace účastníků zadávacího řízení. Účastníci, jejichž žádost o účast nebude splňovat podmínky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace, budou z další účasti vyloučeni. Účastníci, kteří prokáží splnění kvalifikace podle podmínek zadavatele, budou vyzváni k podání předběžné nabídky ve 2. fázi zadávacího řízení. Zadavatel neomezuje počet účastníků pro účast ve 2. fázi.

- 2. fáze řízení = předložení předběžných nabídek

K podání předběžné nabídky v 2. fázi budou vyzvání všichni účastníci, kteří prokáží v 1. fázi kvalifikaci podle podmínek zadavatele. Vyzvaní účastníci předloží ve stanovené lhůtě své předběžné nabídky, které budou posuzovány a hodnoceny v souladu se Zákonem a zadávacím podmínkami.

Zadavatel si v souladu s ust. § 61 odst. 9 Zákona, vyhrazuje, že nemusí o předběžných nabídkách jednat a může zadat Veřejnou zakázku na základě předběžné nabídky.

- 3. fáze řízení = jednání o předběžných nabídkách

Pokud Zadavatel nevybere dodavatele na základě předběžných nabídek, bude s účastníky zahájeno jednání o předběžných nabídkách s cílem zlepšit parametry předběžné nabídky ve prospěch zadavatele. Zadavatel v průběhu jednání poskytuje informace účastníkům nediskriminačním způsobem. Zadavatel předpokládá, že provede s každým účastníkem minimálně jedno jednání o předběžných nabídkách. Na základě jednání budou účastníky předběžné nabídky upraveny.

Okamžik ukončení jednání zadavatel oznámí všem účastníkům, kteří podali předběžnou nabídku, a vyzve tyto účastníky k podání nabídek.

- 4. fáze řízení = předložení nabídek

Zadavatel provede v souladu se Zákonem posouzení a hodnocení nabídek.

# INFORMACE KE KVALIFIKACI ÚČASTNÍKŮ

Jedná se o 1. fázi zadávacího řízení, předložení žádostí o účast (kvalifikace účastníků).

## Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Účastník, který podá žádost o účast v zadávacím řízení, je povinen prokázat splnění kvalifikace v rozsahu a způsobem dle § 73 Zákona a dále dle této ZD, jako jednu z podmínek účasti v zadávacím řízení v souladu s § 37 odst. 1 písm. a) Zákona.

Dodavatel předkládá prosté kopie dokladů k prokázání splnění kritérií kvalifikace, a to v českém jazyce. Doklady ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu.

Kompletní požadavky na prokázání splnění kvalifikace jsou uvedeny v části B této ZD: Podmínky kvalifikace.

Lhůta pro podání žádosti o účast je rovněž uvedena v části B této ZD.

# POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ PŘEDBĚŽNÝCH NABÍDEK

Jedná se o 2. fázi zadávacího řízení, předložení předběžných nabídek.

K podání předběžné nabídky ve 2. fázi řízení budou vyzvání všichni účastníci, kteří prokáží splnění podmínek kvalifikace v 1. fázi řízení.

Podrobné požadavky na obsah předběžných nabídek budou obsaženy ve výzvě k podání předběžných nabídek. Výzva k podání předběžných nabídek bude obsahovat náležitosti stanovené k příloze č. 6 k Zákonu.

## Pokyny pro zpracování, obsah a členění předběžné nabídky

Předběžná nabídka musí být zpracována v písemné formě v českém jazyce a v souladu s podmínkami uvedenými v této zadávací dokumentaci.  Předběžná nabídka bude zpracována v elektronické podobě ve formátu *.pdf, *.doc (*.docx) a *.xls (*xlsx).

Účastník je povinen předložit předběžnou nabídku v požadovaném rozsahu a členění, v souladu s pokyny uvedenými v ZD. Doklady, dokumenty, cenové podklady a další listiny doložené v nabídce musí být odpovídajícím způsobem seřazeny.

Předběžná nabídka musí být zpracována přehledně a srozumitelně, tzn. v českém jazyce, případně vložené cizojazyčné listiny musí mít přeloženou kopii, s výjimkou dokladů ve slovenském jazyce, které se předkládají bez překladu. Všechny části předběžné nabídky musí být kvalitní a dobře čitelné, v nabídce nesmí být opravy a přepisy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Žádná práva na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení nebudou účastníkům přiznána.

Předběžná nabídka:

- bude obsahovat krycí list předběžné nabídky,

- bude obsahovat specifikaci částí předmětu Veřejné zakázky, které má účastník v úmyslu zadat poddodavatelům, včetně identifikačních údajů poddodavatelů,

- bude obsahovat návrh Smlouvy EPC, včetně všech vyplněných příloh,

- bude obsahovat vzorovou průběžnou zprávu pro vyhodnocení úspor,

- bude obsahovat účastníkem vyplněné tabulky pro výpočet navrhovaných úspor a stanovení nabídkové ceny (tj. excel Tabulka TE údajů).

- bude obsahovat tabulky s výpočtem fixních úspor (Excel),

- bude obsahovat ostatní doklady a prohlášení

Zadavatel doporučuje účastníkům, aby zpracovali předběžnou nabídku v následujícím členění:

- krycí list předběžné nabídky,

- doklady k poddodavatelům,

- čestné prohlášení o pojištění odpovědnosti,

- podepsaný návrh Smlouvy EPC včetně všech jeho příloh.

Příloha č. 1 Smlouvy EPC	- Popis výchozího stavu včetně referenční spotřeby nákladů

Příloha č. 2 Smlouvy EPC	- Popis základních opatření

Příloha č. 3 Smlouvy EPC	- Cena a její úhrada

Příloha č. 4 Smlouvy EPC	- Harmonogram realizace projektu

Příloha č. 5 Smlouvy EPC	- Výše garantované úspory, sankce za nedosažení garantované úspory a prémie za překročení garantované úspory

Příloha č. 6 Smlouvy EPC	- Vyhodnocování dosažených úspor, úspory energie, úspora

nákladů

Příloha č. 7 Smlouvy EPC	- Energetický management

Příloha č. 8 Smlouvy EPC	- Oprávněné osoby

Příloha č. 9 Smlouvy EPC 	- Seznam poddodavatelů

- vzorová průběžná zpráva,

- vyplněný excelový sešit s názvem „Tabulka TE údajů“, který je částí E této ZD,

- další doklady - požadované zadavatelem v ZD, případně doložené účastníkem nad rámec vymezený v ZD.

## Požadavky na zpracování návrhu Smlouvy EPC a příloh

Účastník použije návrh Smlouvy EPC uvedený v části D ZD. Uvedený návrh je povinen doplnit a zároveň může navrhnout úpravy, které však musí být v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky, a jím předloženou nabídkou. Veškerá doplnění a úpravy hlavního textu Smlouvy EPC budou vyznačeny v revizích.

Přílohy Smlouvy EPC:

Podrobné pokyny pro zpracování příloh Smlouvy EPC jsou uvedeny v části D zadávací dokumentace. Vlastní nabídka bude promítnuta do příloh návrhu Smlouvy EPC, vlastní nabídka účastníka tak netvoří samostatný dokument (který by byl duplicitní k přílohám Smlouvy EPC).

## Požadavky na zpracování vzorové průběžné zprávy

Součástí nabídky bude vzorová průběžná zpráva, kterou účastník zpracuje za účelem seznámení zadavatele s budoucím způsobem vyhodnocování úspěšnosti projektu EPC.

Zpráva bude obsahovat náležitosti dle článku 11 bodu 4 písm. f) Smlouvy EPC a příklady vyhodnocení každého typu opatření, které účastník ve své nabídce navrhuje (musí být v souladu s navrženým způsobem vyhodnocení jednotlivých opatření dle Přílohy č. 6 Smlouvy EPC).

Účastník zpracuje vzorové vyhodnocení za použití fiktivních spotřeb či dalších údajů, případně může použít (anonymizovanou) průběžnou zprávu z jiného projektu.

## Podmínky pro využití poddodavatelů

Zadavatel v souladu s ustanovením § 105 odst. 1 Zákona požaduje, aby účastník určil v nabídce části Veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů a uvedl identifikační údaje těchto poddodavatelů, pokud mu jsou známi. Účastník předloží v rámci přílohy 9 smlouvy přehled poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci Veřejné zakázky z více jak 10 % objemu Veřejné zakázky.

## Způsob podání předběžných nabídek

V souladu s ustanovením § 61 odst. 6 Zákona může předběžnou nabídku podat pouze účastník, který byl vyzván k podání předběžné nabídky. Vyzvaní účastníci nemohou podat společnou předběžnou nabídku. Předběžnou nabídku může účastník po dobu jednání se zadavatelem upravovat.

Tato Veřejná zakázka je zadávána prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele na adrese profilu zadavatele https://zakazky.mmdecin.cz/ přímý odkaz na detail Veřejné zakázky: https://zakazky.mmdecin.cz/vz00007499 , systémové číslo Veřejné zakázky: P23V00001056.

Předběžné nabídky se podávají ve lhůtě pro podání předběžných nabídek. Předběžné nabídky musí být zadavateli doručeny do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Předběžné nabídky mohou být podány výhradně elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele uvedeného v této ZD v souladu s § 211 Zákona – žádný jiný způsob podání předběžných nabídek není přípustný.

Veškeré náležitosti a úkony nutné pro podání nabídky je účastník povinen zjistit a zajistit si samostatně v dostatečném předstihu před koncem lhůty pro podání předběžných nabídek.

Kontaktní údaje na podporu E-ZAK: +420 538 702 719.

Zadavatel uvádí další informace k podání nabídky v elektronické podobě:

- pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit elektronický nástroj na profilu zadavatele, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (https://zakazky.mmdecin.cz/manual.html);

- účastník musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v E-ZAK prostřednictvím Centrální databáze dodavatelů (https://cdd.fen.cz/); vyřízení registrace trvá obvykle v řádu hodin, max. několik dnů od odeslání registrace;

- zadavatel v souladu s § 211 odst. 4 ZZVZ uvádí, že šifrování a kódování provádí elektronický nástroj automaticky

Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka. Zadavatel doporučuje zohlednit zejména rychlost připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání předběžné nabídky po nahrání veškerých příloh). Zadavatel doporučuje při jakémkoliv problému v prostředí neprodleně kontaktovat uživatelskou podporu E-ZAK.

Podle ustanovení § 28 odst. 2 Zákona, pokud nebyla předběžná nabídka zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.

Také veškerá ostatní komunikace se zadavatelem může probíhat pouze elektronicky přednostně prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele, popř. prostřednictvím informačního systému datových schránek, či e-mailem.

## Lhůta pro podání předběžných nabídek

Lhůta pro podání předběžných nabídek bude účastníkům sdělena ve výzvě k podání předběžné nabídky v rámci 2. fáze řízení.

Otevírání elektronicky podaných předběžných nabídek není veřejné.

## Jistota

Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.

## Varianty

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

# JEDNÁNÍ S ÚČASTNÍKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Jedná se o 3. fázi zadávacího řízení, jednání s účastníky zadávacího řízení.

V souladu s ust. § 61 odst. 8 Zákona zadavatel jedná s účastníky o předběžných nabídkách s cílem zlepšit předběžné nabídky ve prospěch zadavatele.

Počet účastníků, se kterými bude jednáno o předběžných nabídkách, není podle § 61 odst. 5 Zákona omezen.

Jednací řízení se uskuteční se všemi účastníky, jejichž předběžné nabídky splní požadavky Zákona a zadávací dokumentace. Datum a místo jednání bude upřesněno.

Pozvánka k jednání bude vybraným účastníkům rozeslána písemně v dostatečném předstihu spolu s otázkami pro jednání.

Jednání s účastníky proběhne odděleně a může se týkat všech podmínek plnění obsažených v předběžných nabídkách, zejména těch, které se týkají kritérií hodnocení.

Zadavatel může v průběhu jednání změnit nebo doplnit zadávací podmínky, zejména technické podmínky. Nastane-li takováto změna nebo doplnění zadávacích podmínek, bude zadavatel účastníky písemně informovat a poskytne jim přiměřenou dobu pro úpravu předběžných nabídek. Změněné zadávací podmínky musí nadále splňovat podmínky pro použití jednacího řízení s uveřejněním. Pravidla pro hodnocení nabídek a minimální technické podmínky nebudou v průběhu jednání v souladu s ust. § 61 odst. 11 měněna.

Okamžik ukončení jednání nebo způsob jeho určení zadavatel oznámí účastníkům. Zadavatel vyzve účastníky k podání nabídek. K tomu účelu zadavatel stanoví pro podání nabídek přiměřenou lhůtu, která počne běžet nejdříve od okamžiku ukončení jednání.

Zadavatel si v souladu s ust. § 61 odst. 9 vyhrazuje, že nemusí o předběžných nabídkách jednat a může zadat Veřejnou zakázku na základě předběžné nabídky

# POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK

Jedná se o 4. fázi zadávacího řízení, podání nabídek.

Nabídka bude podána elektronicky po ukončení jednání s účastníky zadávacího řízení na základě výzvy k podání nabídek zaslané elektronicky zadavatelem.

Nabídka musí být podána v souladu s tím, co bylo dojednáno v rámci jednání o předběžných nabídkách mezi zadavatelem a účastníkem zadávacího řízení (dojednané přísliby a změny předběžné nabídky). Pokud by nabídka byla podána v rozporu s tím, co bylo ujednáno, nesplní účastník zadávacího řízení zadávací podmínky podle této zadávací dokumentace.

Lhůta pro podání nabídky bude stanovena ve výzvě k podání nabídek dle ust. § 61 odst. 12 Zákona. Nabídka bude doručena zadavateli pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele NEN.

Zadavatel na základě jednání s účastníky může po ukončení jednání, ve výzvě podle ust. § 61 odst. 12 Zákona pro podání nabídky určit maximální výši nabídkové ceny a minimální výši celkového objemu zaručených úspor, přičemž překročení stanovených limitů v nabídce povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení podle ust. § 48 odst. 2 ZZVZ.

Otevírání elektronicky podaných nabídek není veřejné.

Požadavky na zpracování nabídek jsou obdobné jako u předběžných nabídek, kompletní a konkrétní požadavky budou specifikovány v rámci Výzvy k podání nabídek po ukončení 3. fáze zadávacího řízení.

# KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Zadavatel v souladu s ustanovením § 114 Zákona provede hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality.

## Kritéria hodnocení a jejich váhy

| 1 | Nabídková cena | váha 45,0 % |
| --- | --- | --- |
| 2 | Celkový objem zaručených úspor (za celé období garance) | váha 50,0 % |
| 3 | Kvalita a komplexnost návrhu řešení a způsobu vyhodnocení přínosů | váha 5,0 % |

### Kritérium hodnocení č. 1: Nabídková cena

Doložení nabídkové ceny pro porovnání nabídek

Nabídkovou cenou se pro účely nabídky rozumí celková cena, kterou zadavatel uhradí vybranému dodavateli za dobu trvání smluvního vztahu. Výpočet takto (pro účely porovnání nabídek) definované nabídkové ceny (modelově v Kč včetně DPH) je specifikován v Tabulce TE údajů.

Hodnocení nabídek bude provedeno ve prospěch nižší hodnoty.

Doložení struktury nabídkové ceny

V nabídce a v návrhu Smlouvy EPC musí účastník jednoznačně specifikovat celkovou nabídkovou cenu a její strukturu, a dále jaké budou splátky zadavatele v jednotlivých letech trvání Smlouvy EPC. Tato plnění účastník uvede v přílohách nabídky.

Struktura nabídkové ceny bude předložena v následujícím členění:

- Cena za realizaci úsporných opatření (tj. dodávka a montáž zařízení):

- Cena za zajištění financování zakázky (dodavatelský úvěr).

- Cena za smluvní energetický management a za případné další služby jejich výši a zdůvodnění definuje účastník (včetně provádění záručního servisu, vyhodnocování úspor či případných dalších služeb).

Ceny za realizaci úsporných a dalších opatření (tj. dodávka a montáž zařízení včetně souvisejících stavebních prací) budou doloženy kalkulací (soupisem prací a dodávek nebo položkovým rozpočtem členěným dle dílčích agregovaných cenových ukazatelů pro jednotlivé funkční celky), kterou účastníci vytvoří sami podle struktury navrhovaných opatření a která bude součástí přílohy č. 3 k návrhu Smlouvy EPC.

Nabídková cena bude stanovena pro celý rozsah předmětu plnění Veřejné zakázky při dodržení nabídnuté lhůty plnění dle podmínek zadávací dokumentace. Účastník odpovídá za to, že jeho nabídka, a tedy i nabídková cena zahrnuje všechny práce a dodávky vymezené v těchto podmínkách a v zadávací dokumentaci, a to po celou dobu trvání projektu, resp. Smlouvy EPC.

### Kritérium hodnocení č. 2: Celkový objem zaručených úspor

V rámci tohoto kritéria bude vyčíslena výše zaručených úspor úhrnem za všechny formy energie a vodu a ostatní provozní náklady (tj. celkových nákladů) ve finančním vyjádření (v Kč včetně DPH) za předpokládanou dobu trvání smluvního vztahu 10 let. Tyto úspory jsou vztaženy k celkovým referenčním nákladům (tzn. ve výsledné hodnotě úspor není zahrnuta platba za energetický management, financování apod.). Referenční údaje a způsob jejich stanovení jsou patrné z Tabulky TE údajů přílohy (viz část E ZD).

Hodnocení nabídek bude provedeno ve prospěch vyšší hodnoty.

V nabídce, resp. v návrhu Smlouvy EPC musí být jednoznačně specifikovaná výše garantované úspory v každém roce trvání smluvního vztahu a způsob, jakým účastník tuto úsporu garantuje, tj. jaké budou peněžité sankce účastníka v případě, že dosažená úspora bude nižší než garantovaná úspora. V nabídce bude také uveden výpočet úspory, zejména v případech, kdy se nebude prokazovat pravidelným měřením spotřeby (tj. pro případy fixních úspor).

Specifikace roční výše zaručených úspor energie v technických jednotkách a úspor provozních nákladů ve finančních jednotkách bude rovněž uvedena v samostatném souboru v elektronické podobě (Tabulka TE údajů), který je součástí zadávací dokumentace a je povinností účastníka jej doložit vyplněný do nabídky.

### Kritérium hodnocení č. 3: Kvalita a komplexnost návrhu řešení a způsobu vyhodnocení přínosů

### V rámci kritéria budou  hodnoceny následující oblasti:

- Jak úplné je navrhované technické řešení ve vztahu k potřebám daných objektů ve zlepšení jejich energetické účinnosti a dosahování provozních úspor.

Za tímto účelem bude hodnocen zejména rozsah navrženého technického řešení a kvalita jeho popisu.

- Navržený způsob a kvalita vyhodnocení přínosů.

Za tímto účelem budou hodnoceny zejména vhodnost a transparentnost metody vyhodnocení a přehlednost a vypovídací hodnota průběžné zprávy.

Jako podklady pro hodnocení v tomto kritériu zadavatel použije zejména přílohy č. 2, 3 a 6 návrhu Smlouvy EPC, tabulku TE údajů a vzorovou průběžnou zprávu.

Hodnocení nabídek bude provedeno ve prospěch vyšší hodnoty.

Způsob přidělování počtu jednotek v kritériu hodnocení je uveden v části 10.2.1	zadávacích podmínek.

## Způsob hodnocení

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 1 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka nejvyšší hodnotu kritéria (celkový objem zaručených úspor apod.) získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne výpočtem dle následujícího vzorce:

Bodováhodnotakritéria=100∗HNMAX

kde

HN 	je hodnota nabídky;

MAX 	je maximální hodnota z předložených nabídek (tj. hodnota nejvhodnější nabídky).

Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka nejnižší hodnotu kritéria (nabídková cena) získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne výpočtem dle následujícího vzorce:

Bodováhodnotakritéria=100∗MINHN

kde

HN	je hodnota nabídky;

MIN	je minimální hodnota z předložených nabídek (tj. hodnota nejvhodnější nabídky).

Pro hodnocení kritéria hodnocení č. 3, které nelze vyjádřit číselně, bude použit bodovací systém v kategoriích počtu 3, 2 a 1 jednotka. Každé jednotlivé nabídce bude na základě rozhodnutí hodnoticí komise přidělen takový počet jednotek, který odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci každé z oblastí kritéria hodnocení č. 3. Přidělení počtu jednotek provede zadavatel zvlášť pro oblast a) i pro oblast b) kritéria hodnocení č. 3. – viz část 10.2.1 zadávacích podmínek.

Bodová hodnota bude přidělena následujícím způsobem:

Hodnoticí komise nejprve ohodnotí míru splnění kvalitativního kritéria jednotlivých nabídek ve vztahu k zadávacím podmínkám a k níže uvedeným preferencím zadavatele v oblasti a) a míře naplnění jednotlivých požadavků v oblasti b). Všechny nabídky zadavatel zařadí do níže uvedených kategorií podle míry úspěšnosti ve splnění preferencí zadavatele.

Po zařazení nabídek do jednotlivých kategorií a přidělení odpovídajícího počtu jednotek, hodnoticí komise počet jednotek v oblasti a) i počet jednotek v oblasti b) sečte a přistoupí k přepočtu dosaženého počtu jednotek na počet bodů získaných v kritériu hodnocení, a to způsobem podle vzorce:

Bodováhodnotakritéria=100∗početzískanýchjednoteknabídkynejvyššízískanýpočetjednotekvkritériuč.3

Nejúspěšnějších nabídek zařazených do kategorie ohodnocených 3 jednotkami (v každé oblasti) může být i více, stejně tak nabídek ohodnocených 2 jednotkami či 1 jednotkou může být více.

Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že bodová hodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného dílčího kritéria. Výsledný počet bodů je dán součtem bodů získaných v hodnocení dle všech dílčích kritérií.

Výslednýpočetbodů=i=0nBodováhodnotai−téhokritéria∗Váhai−téhokritéria

Na základě výsledných hodnot u jednotlivých nabídek zadavatel stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty.

Pro veškeré výpočty související s hodnocením nabídek platí průběžné zaokrouhlování na 2 desetinná místa dle matematických pravidel platných pro zaokrouhlování.

Výši nabídkových cen posoudí zadavatel též ve vztahu k předmětu Veřejné zakázky. Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu Veřejné zakázky, zadavatel si vyžádat od účastníka písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné. Zadavatel může po písemném zdůvodnění potenciálně mimořádně nízké nabídkové ceny přizvat účastníka na jednání za účelem vysvětlení předloženého zdůvodnění.

Zadavatel může v případě nejasností požádat účastníka o písemné objasnění nebo doplnění údajů či dokladů v nabídce podle § 46 Zákona. Zadavatel může po písemném objasnění nabídky přizvat účastníka na jednání hodnotící komise za účelem objasnění jeho nabídky.

Zadavatel si vyhrazuje právo neakceptovat nabídnuté údaje, parametry a informace k hodnotícím kritériím, pokud nebudou dostatečně v nabídce podložena a smluvně zajištěna, a/nebo které odporují dobrým mravům.

Zadavatel neprovede hodnocení nabídek, pokud by měla hodnotit nabídku pouze jednoho účastníka.

Nejprve proběhne hodnocení všech nabídek podaných účastníky do Veřejné zakázky v souladu s § 39 odst. 4 Zákona, poté bude nabídka, která byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, posuzována z hlediska splnění podmínek účasti v zadávacím řízení.

Vztahy neupravené zadávací dokumentací, se v případě nejasností, řídí příslušnými ustanoveními Zákona.

### Způsob přidělování počtu jednotek v kritériu hodnocení č. 3 – Kvalita a komplexnost návrhu řešení a způsobu vyhodnocení přínosů

Oblast a) Jak úplné je navrhované technické řešení ve vztahu k potřebám daných objektů ve zlepšení jejich energetické účinnosti a dosahování provozních úspor

Preference zadavatele:

Navrhované technické řešení zahrnuje všechny oblasti spotřeby energie a vody, navrhované technické řešení je úplné ve vztahu k potřebám daných objektů ve zlepšení jejich energetické účinnosti a dosahování provozních úspor.

Popis navrženého opatření je přehledný a dostatečně podrobný, obsahuje všechna potřebná technická data, typy zařízení a parametry. Z popisu jednoznačně vyplývá funkce navrženého technického řešení a způsob dosažení úspor. Zejména v případě fixních úspor je popis doplněn výpočty úspor (v excelu).

Kategorie:

3 jednotky: 	Návrh technického řešení v nejvyšší míře odpovídá preferencím zadavatele uvedeným výše. Jedná se o nejúspěšnější nabídku z hlediska naplnění preferencí zadavatele. Návrh pokrývá nejvíce oblastí spotřeby energie a vody, navrhované technické řešení je nejúplnější ve vztahu k potřebám objektů. Popis navrženého opatření je nejpřehlednější a nejvíce podrobný.

2 jednotky: 	Návrh technického řešení odpovídá potřebám objektů v menší míře, a/nebo nezahrnuje všechna vhodná opatření v porovnání s nejúspěšnější nabídkou a/nebo rozsah navržených opatření je nižší v porovnání s nejúspěšnější nabídkou. Popis opatření není tak podrobný a přehledný, jako u nejúspěšnější nabídky.

1 jednotka: 	Opatření je zvoleno nevhodně nebo v nepřiměřeném rozsahu. Popis navržených opatření je pouze obecný, nedostatečně podrobný a nepřehledný. Návrh technického řešení naplňuje preference zadavatele nejméně z přijatých nabídek.

Oblast b) Navržený způsob a kvalita vyhodnocení přínosů

Za tímto účelem budou hodnoceny zejména vhodnost a transparentnost metody vyhodnocení a přehlednost a vypovídací hodnota průběžné zprávy, a to následujícím způsobem:

3 jednotky: 	Navrhovaný způsob vyhodnocení uvedený v Příloze 6 Smlouvy EPC je přiměřený navrženým opatřením, zahrnuje všechny případy vyhodnocení navržených opatření a respektuje mezinárodně uznávanou metodu verifikace úspor podle požadavků zadávací dokumentace a Mezinárodního protokolu k měření a verifikaci úspor (IPMVP). Garantované přínosy jsou vyhodnocovány vhodnou metodou dle IPMVP (tam kde to charakter a rozsah opatření umožňuje, je preferována metoda C, tzn. měření celkové spotřeby). Předložená vzorová průběžná zpráva obsahuje všechny náležitosti dle článku 11 bodu 4 písm. f) Smlouvy EPC a příklady vyhodnocení každého typu opatření, které účastník ve své nabídce navrhuje, zároveň je v souladu s navrženým způsobem vyhodnocení jednotlivých opatření dle Přílohy č. 6 Smlouvy EPC.

2 jednotky: 	Způsob vyhodnocení odpovídá protokolu IPMVP, garantované přínosy jsou však založeny více na fixních úsporách, předložená vzorová průběžná zpráva neobsahuje některé náležitosti dle článku 11 bodu 4 písm. f) Smlouvy EPC či chybí příklady vyhodnocení některých typů opatření, a/nebo není v souladu s navrženým způsobem vyhodnocení jednotlivých opatření dle Přílohy č. 6 Smlouvy EPC.

1 jednotka: 	Způsob vyhodnocení neodpovídá protokolu IPMVP, předložená vzorová průběžná zpráva neodpovídá článku 11 bodu 4 písm. f) Smlouvy EPC.

## Výběr dodavatele

Zadavatel je povinen podle ustanovení § 122 odst. 1 Zákona vybrat k uzavření Smlouvy EPC účastníka, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek.

## Zpráva o hodnocení nabídek

Zadavatel v souladu s ustanovením § 119 odst. 2 Zákona pořídí písemnou zprávu o hodnocení nabídek a v souladu s § 123 Zákona ji jako součást oznámení o výběru dodavatele odešle všem účastníkům bezodkladně po vydání rozhodnutí o výběru dodavatele. To neplatí v případě zadávacího řízení, v němž je jen jeden účastník.

# PODMÍNKY STANOVENÉ ZADAVATELEM PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY

## Doklady o kvalifikaci

Dle § 122 odst. 3 písm. a) Zákona Zadavatel odešle vybranému dodavateli výzvu k předložení dokladů o jeho kvalifikaci, které zadavatel požadoval a nemá je k dispozici, a to včetně dokladů podle § 83 odst. 1; pokud zadavatel nebude postupovat podle ust. § 122 odst. 4 písm. b) Zákona, musí doklady o základní způsobilosti prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti v době podle § 86 odst. 3.

Ve výzvě podle přechozího odstavce může zadavatel stanovit, že vybraný dodavatel musí předložit:

a) originály nebo úředně ověřené kopie dokladů podle ust. § 122 odst. 3 Zákona,

b) doklady o základní způsobilosti podle § 74 prokazující splnění požadovaného kritéria způsobilosti po doručení výzvy podle ust. § 122 odst. 3 Zákona, nebo

c) písemné čestné prohlášení o tom, že se nezměnily údaje rozhodné pro posouzení splnění kvalifikace obsažené v dokladech podle ust. § 122 odst. 3 Zákona, které má zadavatel k dispozici, nebo nové doklady, pokud se rozhodné údaje v těchto dokladech změnily.

## Doklady vztahující se k předmětu plnění

Na základě § 104 Zákona a v této zadávací dokumentaci výše uvedeného předloží vybraný dodavatel před podpisem Smlouvy EPC pojistnou smlouvu.

## Doklady o skutečném majiteli

V případě, že zadavatel nezjistí údaje o skutečném majiteli postupem podle § 122 odst. 4 Zákona, je Zadavatel povinen takového vybraného dodavatele ze zadávacího řízení vyloučit podle § 122 odst. 7 písm. a) Zákona.

# VYHRAZENÁ PRÁVA A DALŠÍ POŽADAVKY A INFORMACE ZADAVATELE

Zadavatel v tomto článku zadávacích podmínek upozorňuje na některé skutečnosti vyplývající ze Zákona a souvisejících právních předpisů. Účastník podáním žádosti o účast/nabídky bere tyto skutečnosti na vědomí a souhlasí s nimi:

- Účastník, který podává nabídku v zadávacím řízení, si je vědom skutečnosti, že zadavatel je povinen v souladu s ustanovením § 219 Zákona uveřejnit na svém profilu zadavatele smlouvu uzavřenou s vybraným dodavatelem vč. jejich změn a dodatků, a výši skutečně uhrazené ceny za plnění Veřejné zakázky. Zadavatel, na kterého se vztahuje povinnost zveřejňovat smlouvy podle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, o registru smluv, zveřejňuje smlouvu v souladu s tímto zákonem. Povinnost zveřejnit Smlouvu EPC se nevztahuje na informace, které jsou předmětem obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (za obchodní tajemství nemusí být automaticky považováno vše, co označil dodavatel jako důvěrnou informaci).

- Zadavatel si v souladu s ustanovením § 100 Zákona vyhrazuje níže vymezené změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

- Změny ceny v důsledku změny DPH – k ceně sjednané ve smlouvě v Kč bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty (DPH) vždy v zákonem stanovené sazbě a výši k datu uskutečněného zdanitelného plnění.

- Inflace – cenu je možné upravit v souvislosti s inflací na základě podkladů vydaných ČSÚ. Způsob úpravy je popsán v článku 19, bodě 2 návrhu Smlouvy EPC.

- Změna rozsahu předmětu Veřejné zakázky v souvislosti s verifikací skutečného stavu objektů – v případě, že se při verifikaci skutečného stavu objektů odhalí nesoulad mezi skutečným stavem a předpoklady uvedenými v zadávací dokumentaci, který nebylo možné předem předvídat.

- Zadavatel v souladu s ust. § 100 odst. 3 zákona ve spojení s ust. § 66 písm. b) vyhrazuje možnost po dobu trvání Smlouvy EPC využití jednacího řízení bez uveřejnění spočívající v poskytnutí nových služeb (popř. stavebních prací) s vybraným dodavatelem, jejichž provedení je nezbytné, aby bylo dosaženo účelu Smlouvy EPC. Vzhledem k tomu, že o návrzích dílčích opatření bude s účastníky jednáno, není v tuto chvíli možné sdělit rozsah nových služeb a stavebních prací, které mohou být předmětem vyhrazených změn závazku. Zadavatel je tak schopen v souladu se zákonem určit jejich předpokládanou hodnotu, a to ve výši 30 % předpokládané hodnoty Veřejné zakázky. Celková předpokládaná hodnota vyhrazené změny závazku nových služeb a stavebních prací činí 27 000 000 Kč bez DPH.

- Účastník, který podává nabídku v zadávacím řízení, si je vědom skutečnosti, že zadavatel nesmí umožnit podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 Zákona.

- Účastník, který podává žádost o účast v zadávacím řízení, si je vědom skutečnosti, že je povinen při změnách kvalifikace postupovat v souladu s ustanovením § 88 Zákona.

- Ochrana informací:

Pokud dodavatel považuje údaje v nabídce nebo údaje či sdělení, které poskytuje zadavateli v průběhu zadávacího řízení, za důvěrné ve smyslu ustanovení § 1730 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, musí je jako důvěrné označit (§ 218 odst. 1 Zákona). Za důvěrné informace nelze označit údaje, které má zadavatel povinnost zveřejňovat podle Zákona (např. hodnoty hodnotících kritérií, identifikační údaje účastníka, označení poddodavatelů a jejich identifikační údaje, údaje o kvalifikaci).

Zadavatel podle ustanovení § 218 odst. 2 Zákona neposkytuje podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

- do ukončení zadávacího řízení informace, které se týkají obsahu nabídek a osob, které se podílejí na průběhu zadávacího řízení,

- důvěrnou informaci tj. údaje nebo sdělení, které dodavatel (účastník) poskytnul zadavateli a označil je jako důvěrné.

Za důvěrné informace se nepovažují údaje, které je zadavatel povinen ze Zákona uvést v dokumentech zveřejňovaných podle Zákona.

Zadavatel podle ustanovení § 218 odst. 3 Zákona nemusí uveřejnit informaci, pokud by její uveřejnění znamenalo porušení jiného právního předpisu nebo by bylo v rozporu s veřejným zájmem, nebo by mohlo porušit právo dodavatele na ochranu obchodního tajemství nebo by mohlo ovlivnit hospodářskou soutěž.

- Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění či doplnění zadávacích podmínek v průběhu lhůty pro podání předběžných nabídek, jednání a ve lhůtě pro podání nabídek, popřípadě právo nevybrat žádného z účastníků, či zrušit veřejnou zakázku v souladu se Zákonem.

- Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít Smlouvu EPC s žádným účastníkem. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o návrhu Smlouvy EPC v souladu se Zákonem.

- Účastníkovi nevzniká právo na úhradu nákladů spojených s účastí v tomto zadávacím řízení.

- Zadavatel nabídky ani jejich části účastníkům nevrací.

- V případě zjištění neetických praktik účastníka (nabízení, poskytnutí, přijímání nebo zprostředkování nějakých hodnot nebo výhod s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv přímo nebo nepřímo v zadávacím řízení) či rozporu čestného prohlášení účastníka a skutečností ověřených zadavatelem na základě spolehlivých informací, případně i na základě požádání účastníka o písemné objasnění nebo po přizvání účastníka pro ústní objasnění, vyloučí zadavatel takového účastníka bezodkladně ze zadávacího řízení v souladu se Zákonem.

- Účastník předložením své nabídky souhlasí se zadáním a podmínkami tohoto zadávacího řízení a prohlašuje, že všechny údaje uvedené v nabídce účastníka jsou úplné a pravdivé.

- Vztahy neupravené těmito zadávacími podmínkami se řídí Zákonem a dále zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- Zadavatel může v souladu s ust. § 37 Zákona ověřovat věrohodnost poskytnutých údajů, dokladů, vzorků nebo modelů. Zadavatel si může údaje, doklady, vzorky nebo modely opatřovat také sám, pokud nejde o údaje, doklady, vzorky nebo modely, které budou hodnoceny podle kritérií hodnocení.

- V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, je vybraný dodavatel povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat.

- Zadavatel doporučuje účastníkům využít vzory čestných prohlášení a dalších příloh předložených zadavatelem; pokud účastník tyto vzory nevyužije, je povinen ve své nabídce předložit vlastní dokumenty odpovídající rozsahu a znění požadovaném zadavatelem.

- Zadavatel zde podrobně neuvádí veškeré požadavky přímo uvedené v Zákoně. Je povinností účastníka se s požadavky Zákona seznámit a v tomto zadávacím řízení je dodržet.

# PODMÍNKY KVALIFIKACE

Podmínky kvalifikace obsahují upřesňující informace k údajům, které byly obsaženy v oznámení o zahájení zadávacího řízení podle § 61 odst. 1 Zákona, a jsou uveřejňovány v souladu s ustanovením § 96 Zákona na profilu zadavatele, resp. v elektronickém nástroji zadavatele. Veškeré další údaje, které zadavatel poskytuje dodavatelům podle podmínek zadávacího řízení, předává zadavatel účastníkům písemně elektronicky způsobem stanoveným v § 211 Zákona.

# Rozsah kvalifikace

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:

- prokáže základní způsobilost podle § 74 Zákona způsobem stanoveným v § 75 odst. 1 Zákona – viz kapitola 3;

- prokáže profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 Zákona – viz kapitola 4;

- prokáže profesní způsobilost podle § 77 odst. 2 písm. a) a c) Zákona – viz kapitola 4;

- prokáže technickou kvalifikaci podle § 79 písm. b) Zákona – viz kapitola 5.

# Způsoby prokazování splnění kvalifikace

## Forma prokázání kvalifikace

Účastníci prokazují kvalifikaci podle § 45 odst. 1 Zákona předložením zadavatelem požadovaných dokladů elektronicky v prostých kopiích.

K dokladům, jež nejsou předkládány v českém jazyce, bude připojen rovněž jejich překlad do českého jazyka. Doklady ve slovenském jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu.

Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačních systémech veřejné správy v souladu s ust. § 45 odst. 4 Zákona.

Je-li vyžadováno čestné prohlášení, bude podepsáno elektronicky či v tištěné podobě osobou oprávněnou jednat jménem/za účastníka, v případě podpisu jinou osobou bude zmocnění této osoby doloženo společně s žádostí o účast.

## Předložení dokumentů o kvalifikaci před uzavřením smlouvy

Před uzavřením smlouvy na realizace veřejné zakázky si zadavatel v souladu s § 86 odst. 3 ve spojení s § 122 odst. 3 písm. a) Zákona vyžádá od vybraného dodavatele předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

## Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

V případě, kdy je kvalifikace požadovaná zadavatelem prokazována prostřednictvím jiných osob podle § 83 Zákona, je účastník povinen předložit zadavateli:

- doklady o splnění základní způsobilosti dle § 74 Zákona jinou osobou;

- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 Zákona jinou osobou;

- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby;

- smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Prokazuje-li dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle ust. § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) Zákona vztahující se k takové osobě, musí ze smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle ust. § 83 odst. 1 písm. d) Zákona vyplývat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

Na kvalifikaci jiné osoby, jejímž prostřednictvím je prokazována kvalifikace, se vztahují pravidla stanovená Zákonem nebo zadávacími podmínkami pro kvalifikaci dodavatele, za kterého je kvalifikace prokazována.

## Společná účast dodavatelů

Bude-li předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podají společnou žádost o účast, je každý z dodavatelů dle § 82 Zákona povinen prokázat základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 samostatně; v případě společné účasti dodavatelů zadavatel vyžaduje, aby odpovědnost za plnění veřejné zakázky nesli všichni dodavatelé společně a nerozdílně dle § 103 odst. 1 písm. f) Zákona; dodavatelé jsou zároveň povinni předložit písemnou smlouvu, která upraví jejich vzájemná práva a povinnosti související se zadávacím řízením a stanoví způsob jednání vůči třetím osobám.

## Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Kvalifikaci může účastník prokázat také výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (dle § 228 Zákona), ne starším než 3 měsíce k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost (dle § 74 Zákona); účastník může prokázat svou kvalifikaci rovněž osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má účastník sídlo (dle § 228 odst. 3 Zákona), popř. platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů (dle § 234 Zákona).

## Prokazování kvalifikace získané v zahraničí

V případě prokazování kvalifikace získané v zahraničí ji účastník prokazuje v souladu s § 81 Zákona doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu prokázání splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti.

## Změny kvalifikace

V případě změny kvalifikace účastníka po předložení dokladů v průběhu zadávacího řízení je účastník povinen tuto změnu oznámit zadavateli postupem podle ustanovení § 88 Zákona; v opačném případě zadavatel bezodkladně účastníka vyloučí ze zadávacího řízení.

# Základní způsobilost podle § 74 Zákona a způsoby jejího prokázání

Základní způsobilost prokáže účastník, který předloží následující doklady a čestná prohlášení:

- výpis z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) Zákona;

- potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) Zákona;

- písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) Zákona;

- písemné čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) Zákona;

- potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) Zákona;

- výpis z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) Zákona.

Účastník může využít vzoru čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti, které je přílohou B2 ZD. Zadavatel upozorňuje, že čestné prohlášení samo o sobě nepostačuje ke kompletnímu prokázání splnění základní způsobilosti, k prokázání základní způsobilosti se tedy nevztahuje ust. § 86 odst. 2 Zákona. Dodavatel svou základní způsobilost prokazuje také předložením výše uvedených dokladů podle § 75 odst. 1.

Veškeré doklady prokazující základní způsobilost (včetně čestného prohlášení) musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

# Profesní způsobilost podle § 77 Zákona a způsoby jejího prokázání

Způsobilým k účasti v tomto zadávacím řízení je dodavatel, který v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 Zákona splňuje profesní způsobilost:

Tuto část profesní způsobilosti k účasti prokazuje dodavatel podle ustanovení § 77 odst. 1 Zákona předložením:

- výpisu z obchodního rejstříku

nebo

- jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Způsobilým k účasti v tomto zadávacím řízení je dodavatel, který je v souladu s ustanovením § 77 odst. 2 písm. a) Zákona oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu Veřejné zakázky.

Tuto část profesní způsobilosti k účasti prokazuje dodavatel podle ustanovení § 77 odst. 2 Zákona předložením dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu této Veřejné zakázky – tedy dokladu podle živnostenského zákona v oblastech „projektová činnost ve výstavbě“ a „provádění staveb, jejich změn a odstraňování“.

Způsobilým k účasti v tomto zadávacím řízení je dodavatel, který je v souladu s ustanovením § 77 odst. 2 písm. c) Zákona odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje.

Tuto část profesní způsobilosti k účasti prokazuje dodavatel podle ustanovení § 77 odst. 2 písm. c) Zákona předložením:

- osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů, pro obor „technika prostředí staveb“, nebo autorizované osoby ČKAIT v oboru „technologická zařízení staveb“, a to ve vztahu nejméně k 1 osobě.

# Kritéria technické kvalifikace podle § 79 odst. b) Zákona a způsoby jejich prokázání

Způsobilým k účasti v tomto zadávacím řízení je dodavatel, který v souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. b) Zákona předloží seznam významných služeb a významných dodávek

## Způsob prokázání technické kvalifikace

Požadavky Zákona a zadavatele na kritérium technické kvalifikace a způsob jeho prokázání:

Dodavatel ve své nabídce předloží seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením tohoto zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele a to formou dodavatelem vyplněné tabulky s názvem „Přehled realizovaných zakázek – projekty EPC“, která je součástí ZD (část B4), ze které bude bezezbytku vyplývat zadavatelem požadované a která bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka.

## Minimální úroveň pro splnění technické kvalifikace

Zadavatel v souladu s ustanovením § 73 odst. 6 písm. b) Zákona stanovuje minimální úroveň pro splnění tohoto kritéria technické kvalifikace vzhledem ke složitosti a rozsahu předmětu této veřejné zakázky takto:

- významnou službou (realizovaným projektem EPC) se rozumí služba, jejímž předmětem bylo poskytnutí energetických služeb metodou EPC (tzn. s garantovanou úsporou), obsahující smluvní garanci úspor a odpovídající tak definici v zákoně č. 406/2000 Sb., Zákon o hospodaření energií, v platném znění, zejména v § 10e odst. 4 a 5,

a současně

- dodavatel prokáže alespoň 2 takovéto služby, které byly řádně zahájeny nebo probíhají nebo byly ukončeny za poslední 3 roky před zahájením tohoto zadávacího řízení, Ze seznamu významných služeb musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel v uvedeném období (tj. v posledních třech letech před zahájením zadávacího řízení) provedl vyhodnocení dosažených úspor alespoň za první rok, nebo ukončil dobu sledování úspor projektů v oblasti poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC),

a současně

- předmětem alespoň 1 významné služby podle bodu a) je realizace projektu EPC na skupině alespoň 8 objektů,

a současně

- celková hodnota obou uvedených významných služeb činila souhrnně alespoň 60 mil. Kč bez DPH.

# Zvláštní podmínky zadavatele

Zadavatel požaduje, aby účastník doložil ve své žádosti o účast podepsané čestné prohlášení o tom, že jako dodavatel, který podává žádost o účast v zadávacím řízení, není současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Prohlášení bude podepsáno oprávněnou osobou jménem nebo za účastníka.

Vzor čestného prohlášení je přílohou podmínek kvalifikace s názvem „B3 Vzor ČP-Zvláštní podmínky Zadavatele“.

# Způsob a forma doložení žádosti o účast

## Společná účast dodavatelů

Žádost o účast může podat více dodavatelů společně (§ 5 Zákona). V takovém případě musí splnit podmínky uvedené v odst. 2.4 části B této ZD.

Podle stanovení § 61 odst. 6 Zákona, může podat předběžnou nabídku pouze účastník, který byl vyzván k podání předběžné nabídky. Vyzvaní účastníci nemohou podat společnou předběžnou nabídku či následně nabídku. Pokud se tedy dodavatelé hodlají „spojit“ za účelem nabízení společného plnění předmětu veřejné zakázky, musí tak učinit v 1. fázi zadávacího řízení.

K uvedení identifikačních a kontaktních údajů účastníka v žádosti o účast slouží „Krycí list žádosti o účast“, který je částí B1 ZD.

## Obsah a forma žádosti o účast

Žádost o účast bude zpracována v písemné podobě v českém jazyce. Doklady, které jsou vyhotoveny v jiném než českém jazyce, musí být opatřeny překladem do českého jazyka. Doklady ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu.

Žádost o účast bude obsahovat následující dokumenty a součásti:

- Vyplněný formulář „Krycí list žádosti o účast“,

- smlouva o podání společné žádosti o účast v případě společné účasti dodavatelů,

- doklady k prokázání splnění základní a profesní způsobilosti a splnění technické kvalifikace,

- čestné prohlášení o splnění zvláštních podmínek zadavatele.

## Způsob podání žádosti o účast

- Tato Veřejná zakázka je zadávána prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK – přímý odkaz na detail veřejné zakázky: https://zakazky.mmdecin.cz/, systémové číslo veřejné zakázky: P23V00001056.

- Veškerá komunikace se zadavatelem může probíhat pouze elektronicky přednostně prostřednictvím tohoto elektronického nástroje, popř. prostřednictvím informačního systému datových schránek, či e-mailem.

- Žádosti o účast se podávají ve lhůtě pro podání žádostí o účast. Žádost o účast musí být zadavateli doručena do skončení lhůty pro podání žádostí o účast.

- Žádosti o účast mohou být podány výhradně elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK v souladu s § 211 Zákona – žádný jiný způsob podání žádosti o účast není přípustný. Žádost o účast musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF nebo PNG.

- Další informace k elektronickému nástroji E-ZAK jsou uvedeny v části A odst. 7.5 této ZD.

- Veškeré náležitosti a úkony (např. registrace) nutné pro podání žádosti o účast je účastník povinen zjistit a zajistit si samostatně v dostatečném předstihu před koncem lhůty pro podání žádosti o účast.

- Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka.

- Podle ustanovení § 28 odst. 2 Zákona, pokud nebyla žádost o účast zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.

- Dodavatel se stává účastníkem podle ustanovení § 47 odst. 1 písm. b) Zákona v okamžiku, kdy podá žádost o účast.

- Dodavatel může podat pouze jednu žádost o účast.

# Lhůta pro podání žádostí o účast

Lhůta pro podání žádostí o účast začíná běžet dnem zahájení zadávacího řízení podle ustanovení § 61 odst. 1 Zákona.

Konec lhůty pro podání žádostí o účast je stanoven na 6. 11. 2023 v 10:00 hod.

# Otevírání žádostí o účast

Zadavatel provede otevírání žádostí o účast neveřejně. Zadavatel nesmí otevřít žádost o účast před uplynutím lhůty pro podání žádostí o účast.

V Děčíně dne dle el. podpisu

Ing. Jiří Anděl, CSc.

primátor