DODATEK č. 1

SMLOUVA O DÍLO

„Výměna interiérových dveří a příslušenství“

I.

Smluvní strany

Objednatel:		Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
Sídlo:			28. října 1155/2, 405 02 Děčín

Zastoupená:		PhDr. Janou Skalovou

IČ: 			71235868

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:		78-5305490277/0100
(dále jen jako „Objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:		KOMPLEX DC s.r.o.

Sídlo:			Teplická 8, Děčín IX – Bynov, 405 05 Děčín

Zastoupená:		Milošem Černohorským
IČ:			28687108

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, C 26910

Bankovní spojení:	ČSOB a.s.

Číslo účtu:		226220145/0300

Kontaktní osoba pro realizaci předmětu Smlouvy a reklamace: Miloš Černohorský, email: komplexdc@seznam.cz, telefon: 736602884

(dále jen jako „Zhotovitel“) na straně druhé

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo.

I.

Dne 15.12.2023 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je výměna interiérových dveří a příslušenství v Centru sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace, 28. října 1155/2, 405 02 Děčín II.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že se termín dodání z provozních důvodů posouvá do 31.1.2024.

2. V návaznosti na posunutí termínu dodání se čl. III. odst. 1. Smlouvy ruší a nahrazuje textem:

Dílo objednané Objednatelem je Zhotovitel povinen dodat nejdéle do 31.1.2024 od podpisu Smlouvy. Objednatel akceptuje i dřívější dodání. Termín dodání lze měnit jen po vzájemné dohodě obou Smluvních stran.

| V Děčíně dne ……………………… ………….…………………………… Objednatel | V Děčíně dne ……………………… ………….…………………………… Zhotovitel |
| --- | --- |