- SMLOUVA

o dílo na provedení stavebních prací (dále jen „smlouva“)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

- (dále jen „Občanský zákoník“)

- Smluvní strany

- Objednatel:	Základní škola a Mateřská škola Děčín IX,

Adresa:	příspěvková organizace

Na Pěšině 330

405 05 Děčín

Zastoupený:	PaedDr. Ing. Michael Slavík, PhD

IČ:	727 44 057

DIČ:

(dále jen Objednatel)

- Zhotovitel:	HeatFrost s.r.o.

Zastoupený:	Jakubem Čepičkou

Sídlo:	Masarykova 307, 411 56 Bohušovice nad Ohří

IČ:	194 57 278

DIČ:	CZ 194 57 278

Bankovní spojení:	Moneta Money Bank, a.s.

Číslo účtu:	2507100755/0600

Vedený v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 41149

- Zástupce pro věci technické:	Jakub Čepička (tel. +420 776 381 899)

(dále jen Zhotovitel)

- I.

Účel a předmět plnění

  - Účelem této smlouvy je upravit vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to tak, jak je dále v této smlouvě uvedeno.

  - Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo dle specifikace a za podmínek uvedených dále v této smlouvě a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit po zhotovení díla zhotoviteli za provedení díla ujednanou cenu.

  - Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce související s dodávkou a montáží 2 ks klimatizačních jednotek TOSHIBA Multisplit, dle cenové nabídky ze dne 30.05.2024, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

  - Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést za podmínek stanovených touto smlouvou účelně a efektivně stavební práce, činnosti a úkoly v rozsahu nabídky zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy, při realizaci výše uvedené zakázky.

  - Pro vyloučení pochybností se stanoví, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele popsaného výše v tomto odstavci, se v této smlouvě označuje rovněž jako „provádění“, resp. „provedení díla“ zhotovitelem.

  - Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo ke škodám na majetku, zdraví, životech, přírodě ani životním prostředí.

  - Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů.

  - Místo plnění:  Základní škola a Mateřská škole Děčín IX, příspěvková organizace, Na Pěšině 330,  405 05 Děčín

- II.

Podmínky zhotovování díla

  - Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost, ale je oprávněn zadat plnění díla třetím osobám.

  - Korespondence a platební doklady, které budou objednateli zasílány zhotovitelem, musí být „ klimatizace škola“.

  - Zhotovitel je oprávněn zadat plnění díla třetím osobám – subdodavatelům i bez souhlasu objednatele.

  - Požadovaná kvalita a způsob její kontroly musí být provedeny v souladu s položkovým rozpočtem a s vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.

  - Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musí to neprodleně písemně ohlásit objednateli.

  - Domnívá-li se objednatel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musí to neprodleně písemně ohlásit zhotoviteli.

  - Zhotovitel oznámí objednateli provedení díla a stanoví předání a převzetí předmětu díla objednatelem. Objednatel se zavazuje ve stanoveném termínu dílo převzít.

- III.

Doba plnění

  - Dodací lhůta jednotek je cca 1 měsíc. Následně započne zhotovitel práce.

  - Lhůty provádění budou prodlouženy:

- jestliže překážky v provádění díla zavinil objednatel;

- jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

- V.

Cena

5.1.	Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této smlouvy.

Cena za provedení kompletního díla činí:  100 240,- Kč bez DPH.

Cena podléhá schválení orgánů Statutárního města Děčín ze dne 9.7.2024 č. RM 24 12 39 10.

  - Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti ovlivňující rozpočet, oznámí to bezodkladně písemně objednateli.

  - Cena dle rozpočtu podle bodu 5.1 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem, za podmínek stanovených touto smlouvou.

  - Požaduje-li objednatel písemně, nebo vyplývá-li z objednatelem vyžádané změny v rozsahu prací, odlišné provedení prací od popisu nebo od kvalitativních podmínek, musí být před jejich prováděním dohodnuta odpovídající cena. O výsledné částky, které vyplynou z ocenění těchto prací, bude pak formou dodatku ke smlouvě zvýšena anebo snížena cena sjednaná ve smlouvě.

  - Bude-li objednatelem vyžadováno provedení prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu (vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitele upozornit před zahájením těchto prací. V tomto případě musí být dohodnuta nová cena před jejich zahájením.

  - Výše DPH se bude řídit předpisy platnými v době realizace díla.

VI.

Platební podmínky

  - Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit ke dni provedení díla.

  - Smluvní strany se dohodly na termínu splatnosti faktury do 10 dní ode dne elektronického doručení faktury na adresu objednatele, e-mail: sarka.hruskova@mmdecin.cz Za den splnění povinnosti zaplatit cenu je považován den připsání částky na  účet zhotovitele.

  - Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 odst. 2 zák. č. 235/2004 Sb. a obchodní listiny podle § 435 Občanského zákoníku.

  - V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu, není oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv daňového dokladu zhotovitele a jednostranně o tuto částku snížit dohodnutou cenu díla.

- VII.

Záruční podmínky, odpovědnost za vady

7.1.   Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu s touto smlouvou, platnými českými normami a předpisy a požadavky objednatele, že technická řešení a navržená zařízení budou v souladu s požadovanými parametry, uvedenými v předaných podkladech.

  - Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo záruku v délce trvání 36 měsíců na technologie a 60 měsíců na montáž. Záruka počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí poslední předávané části díla.

  - Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou a navrhne přiměřenou lhůtu k jejímu odstranění.

  - Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla nejpozději do 30 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou.

VIII.

Spolupůsobení a povinnosti objednatele

  - Objednatel při předání staveniště předá zhotoviteli napojovací místa energií (elektr. energie, voda, kanalizace apod.).

- IX.

Povinnosti zhotovitele

  - Zhotovitel bude dodržovat všeobecné podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany. Dnem předání staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za zachování pořádku na staveništi.

  - Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné směrnice, předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.

  - Zhotovitel zaručuje, že inženýrské postupy, prostředky atd. používané pro zhotovení a provoz díla buď vlastní, nebo že je oprávněn je používat bez porušení práv třetích stran.

  - Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy

- X.

Předání díla

  - Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí po jeho zhotovení dohodnutou cenu. Dílo se považuje za řádně dokončené, pokud dílo bylo namontováno v rámci staveniště a toto může být použito k obvyklému účelu bez podstatných omezení – ve smyslu ustanovení § 2628 Občanského zákoníku.

  - Zhotovitel splní svou povinnost řádně provést a dokončit dílo tím, že dokončí stavební a montážní práce, úspěšně provede individuální zkoušky předepsané zvláštními předpisy, závaznými normami a položkového rozpočtu a předá příslušné doklady a ukončené dílo objednateli.

  - Zhotovitel odevzdá a objednatel přejímá dílo v rozsahu předmětu díla.

  - Zhotovitel vyzve pracovníka objednatele, pověřeného jednáním ve věcech smluvních, k převzetí díla písemně 3 dny předem.

  - O předání a převzetí ukončeného díla bude sepsán Zápis o předání a převzetí díla. Povinnost dodat je splněna řádným provedením díla. Povinnost odebrat je splněna prohlášením objednatele o tom, že dílo přejímá, uvedeném v Zápisu o předání a převzetí díla.

  - Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby podepsání Zápisu o předání a převzetí objednatelem, kdy vlastnické právo přechází na objednatele. Objednatel je povinen zajistit zabezpečení tepelného čerpadla dodaného zhotovitelem na stavbu a zajistit je proti případnému poškození či ukradení.

- XI.

Vyklizení staveniště

  - Zhotovitel vyklidí staveniště do 7 pracovních dnů po předání díla a odstranění všech vad a nedodělků.

- XII.

- Smluvní pokuty

  - V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení.

  - Smluvní pokutou není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody, kterou objednatel způsobil zhotoviteli nesplněním svých povinností, ke kterým se objednatel zavázal v této smlouvě.

  - Objednatel je povinen uhradit smluvní pokutu do 10 dnů po obdržení faktury, vystavené zhotovitelem.

- XIII.

- Vyšší moc

  - S výjimkou závazku objednatele provést úhradu plateb v rámci této smlouvy, jakékoliv zpoždění nebo nedostatky v činnosti zhotovitele nebo objednatele nejsou neplněním závazku a nedávají důvod k jakýmkoliv požadavkům na náhradu škody, pokud je rozsah těchto zpoždění nebo nedostatků vyvolán příčinami, které zhotovitel nebo objednatel nemohou ovlivnit, zahrnujícími, ale neomezujícími se pouze na akce veřejného nepřítele, vyvlastnění nebo zabavení věcí, vyhovění jakémukoliv příkazu nebo žádosti vládních úřadů, válečné události, vzpouru nebo sabotáž nebo tím vzniklou škodu, požáry, povodně, výbuch, stávky nebo jakékoliv další příčiny, ať již stejného nebo jiného charakteru než výše uvedené, kterým při veškerém přiměřeném úsilí nemohou smluvní strany zabránit.

  - Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků podle této smlouvy pro zhotovitele.

- XIV.

Zvláštní ujednání

  - Zhotovitel prohlašuje, že akce bude řízena autorizovanou osobou dle zákona 360/1992 Sb.

  - Zhotovitel prohlašuje, že mu bylo uděleno oprávnění k provádění činností, které jsou předmětem této smlouvy. Zhotovitel neprodleně oznámí objednateli jakoukoli změnu, týkající se autorizovaných osob nebo živnostenského oprávnění zhotovitele.

  - Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou a nesjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl objednatelem vyzván.

- XV.

- Závěrečná ustanovení

  - Smlouva vychází ze schválení materiálu Rady statutárního města Děčín ze dne 9.7.2024 č. RM 24 12 39 10

  - Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

  - Pokud není touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se vztahy účastníků obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními Občanského zákoníku České republiky.

  - Smlouva je uzavřená okamžikem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

  - Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ostatní ujednání pracovníků obou smluvních stran, týkající se realizace akce, se považují jen za přípravné jednání.

  - Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

  - Nedílnou součást smlouvy tvoří přílohy:		Cenová nabídka ze dne 30.5.2024

V Děčíně dne………………………..		                   V Bohušovicích nad Ohří dne ………………………..

Objednatel:					Zhotovitel:	HeatFrost s.r.o.

.....................................................                             	.....................................................

podpis / razítko a podpis						razítko a podpis