### Smlouva o dílo – příloha č. 4 ZD

na veřejnou zakázku:

Výměna střešní krytiny a klempířských prvků na budově školní družiny.

zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. „o veřejných zakázkách“

(zakázka malého rozsahu)

SMLOUVA O DÍLO č.SD11/2013

podle § 536 a následujících obchodního zákoníku

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami obchodní smlouva o dílo tohoto znění:

I.

## Smluvní strany

se sídlem:

zastoupený:

IČO:

- DIČ:

Bankovní spojení:

(dále jen „dodavatel“)

a

Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace

se sídlem: Kamenická 1145, Děčín II, 405 02

zastoupená: Mgr. Jaroslavem Skálou

IČO: 72743735

Bankovní spojení: KB Děčín: č.ú.: 10536431/0100

(dále jen „objednatel“)

- uzavírají dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“) na plnění veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 21 odst. 1 písm. f), § 25 písm. a) a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o dílo

II.

Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je vymezení přesných podmínek pro zhotovení a převzetí díla uvedeného v článku III. a pro určení vzájemných vztahů smluvních stran.

III.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy jsou stavební práce  na zakázce „SD11/2013“ umístěného na p.p.č. 214/1 v kat. území Děčín. Práce jsou vymezeny Zadávací dokumentací z SD11/2013.

IV.

## Doba plnění

Zahájení prací: 			22.11.2013

Dokončení a předání:		20.12.2013

V.

Cena díla a způsob placení

5.1. Celková cena za dílo stanovená dohodou smluvních stran dle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách a souvisejících předpisů činí:

xxx,- Kč bez DPH  (slovy:). DPH činí 21%, tj. xxx,- Kč. Celková cena za dílo včetně DPH činí: xxx,- Kč.

5.2. Placení bude probíhat na základě skutečně provedených  prací, a to 1x za měsíc, na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací. Splatnost faktur je stanovena na 14 dnů od předání faktury objednateli.

5.3. Případné vícepráce budou  účtovány ve stejné cenové úrovni – dle předloženého oceněného výkazu výměr, případně dle ceníku pro navrhování cen (ÚRS, RTS).

VI.

Práva a povinnosti objednatele

6.1. Objednatel zajistí předání stavební připravenosti ke dni zahájení stavebních prací.

6.2. Objednatel souhlasí s převzetím dokončeného díla i před uplynutím dohodnutého termínu plnění.

VII.

## Práva a povinnosti zhotovitele

7.1.	Zhotovitel je povinen provést předmět smlouvy podle článku III. této smlouvy a předat jej objednateli ve lhůtě určené v článku IV. této smlouvy.

7.2. Zhotovitel je povinen objednateli po dokončení stavby předložit doklady k řádnému uvedení stavby do užívání (např. doklad  o likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s provedenými stavebními pracemi, atesty použitých materiálů, fotodokumentaci před zahájením prací, v průběhu realizace a po dokončení stavebních prací, certifikáty dodaných výrobků, …).

7.3. Zhotovitel je povinen zajistit budovu po jejím předáním objednatelem tak, aby objednateli nevznikly žádné škody na zařízení nebo vlastní budově působením povětrnostních vlivů nebo nepovolanými osobami v místě stavebních prací – budově školní družiny.

VIII.

Záruční podmínky

8.1. Zhotovitel provede dílo ve vzorné kvalitě v souladu s obecně platnými předpisy, zákony a ČSN.

8.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla objednateli.

IX.

Sankce

9.1. V případě nedodržení termínu dokončení díla, bude objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze smluvní ceny bez DPH za každý den prodlení.

9.2. V případě neodstranění závad zjištěných v průběhu provádění prací v termínech stanovených objednatelem, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,5%  ze smluvní ceny bez DPH za každý den prodlení.

9.3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5%  ze smluvní ceny bez DPH za každý den prodlení pro případ, že odstraňování prokazatelně zjištěných vad v záruční lhůtě, nebude zhotovitelem zahájeno do 14 dnů od jejich nahlášení zhotoviteli.

Článek X.

Zánik smluvního vztahu

- Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká v těchto případech:

- a)	splněním všech závazků řádně a včas;

b)	dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;

c)	jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem pro její podstatné porušení dodavatelem.

- 2.	Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ze strany dodavatele ve smyslu § 345 odst. 2 obchodního zákoníku se rozumí:

- nedodržení doby plnění;

- nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu zboží;

- nedodržení ujednání o záruce za jakost zboží;

- neodstranění vad zboží ve sjednané době.

XI.

Závěrečná ustanovení

11.1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Obchodního zákoníku.

11.2. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

11.3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

11.4. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad a s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha:

- oceněný výkaz výměr

| V xxxx dne ……………………………… za dodavatele | V Děčíně dne ……………………………… za objednatele |
| --- | --- |