SMLOUVA  O  DÍLO

na provedení stavebních prací (dále jen „smlouva“)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel:	Základní škola a Mateřská škola Děčín IX,

Na Pěšině 330, příspěvková organizace

405 02, Děčín IX

Zastoupená:                          PaedDr. Ing Michal Slavík, PhD. – ředitel školy

ve věcech smluvních a

věcech technických:             	PaedDr. Ing. Michalem Slavíkem, PhD.

Bankovní spojení:		KB a.s., č. účtu: 107-3069910217/0100

IČO:				727 44 057

DIČ:			            není plátce DPH

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitelem:		Ulimex, spol. s r.o.

Za Válcovnou 1050/1, 400 01  Ústí nad Labem

Společnost zapsaná v obch. rejstříku, vedeného Krajským            				soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 157

Zastoupeným: 		p. Tomáš Huja – jednatelem společnosti

Ve věcech smluvních:	p. Tomáš Huja

Ve věcech technických:	p. Tomáš Zahradil ml. – technik společnosti

Bankovní spojení:		KB a.s., č. účtu: 114349411/0100

IČO:				148 64 878

DIČ:				CZ14864878

(dále jen zhotovitel na straně druhé)

Čl.I.-Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo: „Oprava – výměna otopných těles – 4 ks v učebně chemie a 2 ks v místnostech přípravny a kabinetu, opravu 2 ks kanalizačních stoupaček v technickém patře“ dle rozpočtů, které jsou přílohou této smlouvy.

- -     demontáž stávajících litinových těles

- montáž nových deskových těles

- provedení přípojek k tělesům

- zpětná montáž termoregulačních ventilů

- montáž uzavíracích šroubení

- údržba ventilů na rozdělovači ÚT

- vypuštění a zpětné napuštění ÚT v pavilonu školy, vč. odvzdušnění systému

- demontáž litinových stoupaček kanalizace v technickém patře pavilonu

- oprava prasklých spojů litin. ležatého potrubí

- provedení nových ze systému HT

- osazení čisticího kusu

- zednické začištění

- Dílo bude provedeno v souladu s platnými normami ČSN a technologickými předpisy výrobců a dodavatelů materiálů. Pro tento předmět díla se doporučené normy ČSN považují za závazné.

- Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se staveništěm.

- Při provádění prací bude zhotovitel důsledně dodržovat veškeré závazné předpisy a normy o bezpečnosti práce, včetně používání osobních ochranných pracovních prostředků.

Čl.II.-Cena díla

- Smluvní strany sjednávají cenu této SoD dohodou, na základě nabídky předložené zhotovitelem, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 a 2, jako cenu maximální po dobu plnění.

- Cena díla:

Oprava ÚT:                56 621,- Kč bez DPH            68 511,-  Kč s DPH 21%

Oprava kanalizace:    15 370,- Kč bez DPH           18 598,-  Kč  s DPH 21%

- Objednatel sděluje, že disponuje prostředky a zavazuje se, že za převzaté dílo zaplatí sjednanou cenu při dodržení všech pravidel.

- Veškeré eventuelní změny ceny díla budou sjednány dodatkem smlouvy.

- Sazba DPH se řídí příslušným ustanovením zákona.

Čl.III.-Doba provádění

Termín zahájení:      	          do 5 dnů od podepsání SoD

Termín dokončení:               30. 11. 2024

## Čl.IV.- Financování a fakturace

- Fakturace proběhne fakturou na základě skutečně provedených prací a soupisu prací potvrzených objednatelem.

- Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu v případě, že neobsahuje některé náležitosti nebo mají jiné závady v obsahu. Ve vrácené faktuře musí být vyznačen důvod vrácení.

- Splatnost faktury je 15 dnů od data doručení objednateli.

- Provedené práce, které vykazují zřejmé vady, případně jinak neodpovídají této smlouvě, nebudou zhotoviteli uhrazeny. V případě, že objednatel má pochybnosti o kvalitě provedené práce, je oprávněn pozdržet úhradu do doby, než zhotovitel prokáže soulad s podmínkami této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby plnění díla smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH.

- Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby z titulu odpovědnosti za vady nebo výhrady (vady či nedodělky v zápisu) smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč.

- Smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,05% z neuhrazené částky do jejího zaplacení.

Čl.V.- Provádění díla

- Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. Do rozhodnutí objednatele je zhotovitel oprávněn provádění díla nebo jeho části přerušit. O dobu přerušení prací bude upravena lhůta dodávky.

- Provede-li objednatel dodatečnou změnu či doplnění rozsahu prací oproti předaným podkladům, bude smlouva souhlasně upravena dodatkem, přičemž je zhotovitel oprávněn smluvní ujednání zpřesnit zejména po stránce předmětu, času plnění a ceny.

3. Zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškerá upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Dále se zhotovitel zavazuje spolupracovat s osobou vykonávající TDS.

4. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám svou činností a tyto na své náklady bezodkladně odstranit či nahradit.

5. Zhotovitel plně zodpovídá za své zaměstnance, popř. subdodavatele jak z hlediska odbornosti tak z hlediska dodržování pravidel BOZP na staveništi.

Čl.VI.- Staveniště

- Objednatel poskytne zhotoviteli napojení na vodu a el. přípojku 230V.

- Objednatel poskytne zhotoviteli zařízení staveniště v prostorách školy vč. WC.

Čl.VII.- Předání a převzetí díla

- Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem termín odevzdání díla. Objednatel zahájí přejímací řízení bez zbytečného odkladu.

- Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do sjednaného termínu převzato. Převzetím díla přecházejí vlastnická práva na objednatele.

- Objednatel se zavazuje převzít dílo provedené podle této smlouvy.

# Čl.VIII.- Přerušení provádění díla

- Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla jestliže provádění díla brání vyšší moc, při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, dojde-li k zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu.

- Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavěnou část zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku. Úhrada těchto prací je vázána na důvod přerušení.

# Čl.IX.- Odpovědnost za vady díla , záruční doba

- Dílo má vady, jestliže nebylo provedeno řádně a předmět díla neodpovídá požadavkům na něj kladeným, závaznými ustanoveními technických norem a předpisů. Za vady vyskytnuvší se na díle po jeho dokončení odpovídá po dobu záruky zhotovitel, který na vyzvání objednatele je povinen vady odstranit v dohodnutém termínu.

- Zhotovitel garantuje u celého předaného díla záruční lhůtu 36 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání díla zápisem.

- Menší závady, které se vyskytly v záruční době a jejichž odstranění si vyžaduje okamžitého zásahu, ale nevyžadují účast zhotovitele, mohou být se souhlasem zhotovitele odstraněny objednatelem nebo jím pověřenou organizací a to na náklady zhotovitele.

# Čl.X.- Ostatní ustanovení

- Smlouva vstupuje v platnost podpisem, čímž smluvní strany vyjádří souhlas s celým obsahem smlouvy.

- Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných dodatků.

- Smlouva je vystavena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden stejnopis obdrží zhotovitel a jeden objednatel.

V Děčíně dne: 20. 11. 2014                                     V Ústí nad Labem dne: 20. 11. 2014

Objednatel:							Zhotovitel: