# Zadávací dokumentace veřejné zakázky

Revitalizace povrchu sportovního hřiště s umělým povrchem v areálu ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5

### 1. Identifikace zadavatele

Zadavatel: Základní škola Dr. M. Tyrše, Děčín II, Vrchlického 630/5, p. o.
Sídlo: Vrchlického 630/5, Děčín II
IČO: 72743573
Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Brouček, ředitel p. o., reditel@zstyrs.cz, tel.: 777 621 949

### 2. Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky je provedení revitalizace stávajícího sportovního hřiště s umělým povrchem, zahrnujícího údržbové a servisní práce: čištění povrchu, odstranění nečistot, lokální opravy, nový pískový vsyp, regenerace hrací plochy

### 3. CPV kód

50870000-4 – Opravy a údržba zařízení hřišť

### 4. Místo a rozsah plnění

Místo plnění: Sportovní hřiště v areálu ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín II, Vrchlického 630/5, p. p. č. 791, k. ú. Děčín
Celková plocha sportoviště: 1496 m2.
Rozsah prací:

- odmetení hrubých nečistot z povrchu hřiště

- vykartáčování povrchu

- vyprání a rozbourání povrchu tlakovou vodou

- vykartáčování umělé trávy rotačním kartáčem a narovnání vlasců

- částečná výměna povrchu zejména v prostoru před brankami (viz. fotodokumentace poškozených míst) a doplnění lajnování – celkem cca 8 m2

### 5. Termín plnění

Zahájení prací: září 2025, 
Ukončení prací: 14 dní od předání staveniště

### 6. Požadavky na kvalitu a provedení

Použité materiály musí splňovat příslušné normy. Zhotovitel zajistí záruční dobu min. 24 měsíců na provedené práce (opravy povrchu).

### 7. Požadavky na uchazeče

Uchazeč doloží reference min. 2 obdobných zakázek realizovaných v posledních 3 letech a oprávnění k podnikání v oblasti údržby sportovních zařízení.

### 8. Nabídková cena

Cena bude uvedena v Kč bez DPH i včetně DPH.

Celková cena bude zahrnovat i náklady na dopravu a pohonné hmoty strojů.

### 9. Hodnotící kritéria

- Nejnižší nabídková cena

### 10. Platební podmínky

Fakturace po dokončení a převzetí díla zadavatelem. Splatnost faktur min. 30 dnů.

### 11. Závěrečná ustanovení

Zadavatel si vyhrazuje právo zakázku zrušit nebo neuzavřít smlouvu/objednávku.

Fotodokumentace poškozených míst sportovního povrchu:

Celkový pohled na hřiště: