Smlouva o dílo

……………………číslo smlouvy objednatele

- Smluvní strany

Objednatel: 	Statutární město Děčín

zastoupený: 	Mgr. Marií Blažkovou

sídlo:		Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV

IČO:		00261238

DIČ:		CZ00261238

číslo účtu:	921402389/0800

telefon:	412 593 111

e-mail:		mesto@mmdecin.cz

a

Zhotovitel: 	…………

zastoupený: 	…………

sídlo:		…………

IČO:		…………

DIČ:		…………

číslo účtu:	………….

telefon:	………….

fax:		………….

e-mail:		………….

smluvní strany, vědomy si svých závazků v této smlouvě obsažených a s úmyslem být touto smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění smlouvy v souladu s ust. § 2586 a násl.  občanského zákoníku:

- Preambule

Vzhledem ke skutečnosti, že zhotovitel předložil nabídku v souladu s podmínkami objednatele vyhlášené veřejné zakázky na Údržbu zeleně (dále jen veřejná zakázka) uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod číslem 516981 a v souladu se zadávací dokumentací k veřejné zakázce (Příloha č. 1) a že tato nabídka byla vyhodnocena jako nejvhodnější, dohodly se smluvní strany na uzavření této smlouvy v souladu s podmínkami veřejné zakázky.

- Předmět plnění a některé ujednání o ceně a smluvních pokutách

- Péče o travnaté plochy

- Péče o živé ploty

- Péče o volně rostoucí keře

- Péče o stromy

- Péče o náhradní výsadby stromů a keřů

- Péče o liniovou zeleň

- Péče o letničky, dvouletky a trvalky

- Zálivka

- Přihnojování

- Péče o zeleň a údržba vnitřních komunikací na hřbitovech

- Péče o travnaté plochy

  - Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli toto plnění:

    - sečení travnatých ploch tak, aby byly dodrženy počty sečí podle kategorií uvedených v pasportu (Příloha č. 2). Ke dni ukončení seče (termín do kdy má být seč provedena je uveden v Příloze č. 3 – harmonogram) je objednatel oprávněn provést kontrolu, přičemž výška travnatého porostu včetně plevelu a jiných rostlin tvořících travnatý porost nesmí přesáhnout výšku 10cm. Sečení travnatých ploch je zhotovitel povinen provádět vhodným mechanizačním prostředkem s následným vyhrabáním. Nejpozději do 3 dnů po posečení odstraní (využije) zhotovitel vzniklý odpad ze zeleně včetně spadaných plodů ze stromů v souladu s právními předpisy. Zhotovitel je povinen při každé prováděné seči uklidit travnatou plochu od všech odpadů včetně psích exkrementů dle harmonogramu (Příloha č. 3) tak, aby byla zajištěna stálá čistota v obvyklé míře.

    - Jarní vyhrabání listí z travnatých ploch dle pasportu (Příloha č. 2) 1x do roka dle pokynu objednatele (v měsících březen nebo duben). Pokyn bude udělen objednatelem na kontrolním dnu (viz bod 1.2. tohoto článku) včetně lhůty pro plnění. Zhotovitel se zavazuje provést shrabání listí, trávy, eventuálně drobných odpadů, psích exkrementů a větví dle potřeby tak, aby byla zajištěna stálá čistota, a takto vzniklý odpad se zavazuje odstranit (využít) v souladu s právními předpisy do 3 dnů od vyhrabání listí z travnatých ploch;

    - podzimní vyhrabání listí z travnatých ploch dle pasportu (Příloha č. 2) vždy od 1.9. do 31.12. minimálně 1x do roka a dále dle pokynů objednatele. Pokyn bude udělen objednatelem na kontrolním dnu včetně lhůty pro plnění. Zhotovitel se zavazuje provést shrabání listí, trávy, eventuálně drobných odpadů, psích exkrementů a větví dle potřeby tak, aby byla zajištěna stálá čistota, a takto vzniklý odpad se zavazuje odstranit (využít) v souladu s právními předpisy;

  - Kontrolní den je kontrola provedených prací v místě jejich provedení a zadání požadavků za účasti zhotovitele. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost, tak aby bylo možné realizovat kontrolu provedených prací v místě jejich provedení, a aby bylo možné zadat požadavky. Za zhotovitele se musí kontrolního dne účastnit nejméně osoby uvedené v čl. VII bod 1.3. Požadavky včetně lhůt k plnění budou zapisovány objednatelem do pracovního deníku (viz bod 10 článku VI. této smlouvy). První kontrolní den po uzavření této smlouvy se bude konat  ___. ____. 2016, jinak se koná první kontrolní den v každém kalendářním roce vždy první pátek v březnu. Následně se pak bude kontrolní den konat vždy v pátek od 9 – 12h nebo dle dohody objednatele a zhotovitele. Kontrolní dny budou probíhat pravidelně v těchto termínech do 31.12. každého roku. Toto ujednání o kontrolním dnu se použije vždy, kde se v této smlouvě hovoří o kontrolním dnu.

  - Cena za plnění bez DPH i s DPH je v jednotkových cenách a je uvedena v Příloze č. 5 smlouvy – ceník (dále jen jako „Ceník“). Cena za plnění uvedená v Ceníku zahrnuje cenu všech prací a dodávek, které jsou potřebné pro řádné a včasné poskytnutí plnění dle čl. III bodu 1.1. vždy v celém rozsahu plnění a zahrnuje tak výkon uvedený v bodech 1.1.1., 1.1.2. a 1.1.3. tohoto článku. V případě, že řádné a včasné plnění dle této smlouvy bude vyžadovat provedení dalších prací či dodávek výslovně v této smlouvě neuvedených, nicméně měl-li potřebu jejich provedení zhotovitel předvídat, má se za to, že cena takovýchto prací a služeb je zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel je povinen potřebné práce a dodávky provést.

  - V případě, že zhotovitel neprovede řádně a včas plnění dle bodu 1.1.1. nebo 1.1.2. nebo 1.1.3., vyjma vzniklých odpadů z tohoto plnění, na ploše o výměře:

    - do 5.000 m² je povinen zaplatit objednateli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu v Kč, jejíž výše se vypočítá následovně: SP = 0,075 % x (a + b + c + d);

    - nad 5.000 m² do 10.000 m² je povinen zaplatit objednateli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu v Kč, jejíž výše se vypočítá následovně: SP = 0,15 % x (a + b + c + d);

    - nad 10.000 m² do 500.000 m² je povinen zaplatit objednateli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu v Kč, jejíž výše se vypočítá následovně: SP = 0,25 % x (a + b + c + d),

    - nad 500.000 m² do plochy, jež svým obsahem odpovídá součtu všech travnatých ploch vymezených v pasportu, je povinen zaplatit objednateli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu v Kč, jejíž výše se vypočítá následovně: SP = 0,5 % x (a + b + c + d),

    - Výše uvedenými proměnnými se rozumí:

SP 	= smluvní pokuta v korunách českých;

a 	= součin nabídkové ceny za 1 m2 seče trávníku parkového reprezentační I.

intenzivní třídy a výměry trávníku parkového I. intenzivní třídy;

b	= součin nabídkové ceny za 1 m2 seče trávníku lučního II. intenzivní třídy
    a výměry trávníku lučního II. intenzivní třídy;

c	= součin nabídkové ceny za 1 m2 seče trávníku bez rozlišení III. intenzivní

třídy a výměry trávníku bez rozlišení III. intenzivní třídy;

d	= součin nabídkové ceny za 1 m2 seče trávníku na svahu III. intenzivní třídy 
             a výměry trávníku na svahu III. intenzivní třídy.

  - Neodstraní-li (nevyužije-li) zhotovitel odpad dle bodu 1.1.1. a 1.1.2. a .1.1.3. tohoto článku nejpozději do 3 dnů od provedení výkonu, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 3 000,-Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním (využitím) odpadu. Objednatel je oprávněn veškeré vady plnění zapsat do pracovního deníku.

- Péče o živé ploty vymezené v pasportu

  - Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli toto plnění:

    - 2x ročně péči o živé ploty podle harmonogramu, který tvoří Přílohu č. 3, a dále dle pokynů objednatele (pokyny objednatel udělí 1x týdně na kontrolním dnu včetně lhůty k plnění); v rámci péče o živé ploty se zhotovitel zavazuje provést řez živých plotů, to je zakrácení letošních výhonů souvislých keřových výsadeb pravidelně tvarovaných, udržování těchto výsadeb v bezplevelném stavu a bez náletových dřevin včetně odstranění odpadů a psích exkrementů a jejich dalšího využití v souladu s právními předpisy.

    - 1x ročně na zimu provede zakrytí nových výsadeb v lokalitě Kvádrberk – viz Pasport -  jehličnatými větvemi, které si opatří na vlastní náklad zhotovitel. Tento výkon dále zahrnuje odstranění odpadů včetně psích exkrementů a jejich další využití v souladu s právními předpisy. Konkrétní pokyny k rozsahu zakrytí, době zakrytí a lhůtě plnění sdělí objednatel zhotoviteli na kontrolním dnu zápisem v pracovním deníku.

  - Cena za plnění bez DPH i s DPH je v jednotkových cenách a je uvedena v Příloze č. 5 smlouvy – ceník (dále jen jako „Ceník“). Cena za plnění uvedená v Ceníku zahrnuje cenu všech prací a dodávek, které jsou potřebné pro řádné a včasné poskytnutí plnění dle čl. III bodu 2.1. vždy v celém rozsahu plnění a zahrnuje tak výkon uvedený v bodech 2.1.1. a 2.1.2 tohoto článku. V případě, že řádné a včasné plnění dle této smlouvy bude vyžadovat provedení dalších prací či dodávek výslovně v této smlouvě neuvedených, nicméně měl-li potřebu jejich provedení zhotovitel předvídat, má se za to, že cena takovýchto prací a služeb je zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel je povinen potřebné práce a dodávky provést.

  - V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost provést péči o živé ploty dle bodu 2.1.1. tohoto článku řádně a včas, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
3 000,-Kč za každý započatý den prodlení. Objednatel je oprávněn vady plnění vytknout do pracovního deníku.

  - V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost provést přikrývku výsadeb na zimu řádně a včas dle bodu 2.1.2. tohoto článku, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,-Kč za každý započatý den prodlení. Objednatel je oprávněn vady plnění vytknout do pracovního deníku.

- Péče o volně rostoucí keře vymezené v pasportu

  - Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli toto plnění:

    - 2x ročně péči o volně rostoucí keře podle harmonogramu, který tvoří Přílohu č. 3 a dále dle pokynů objednatele (pokyny objednatel udělí 1x týdně na kontrolním dnu včetně lhůty k plnění); v rámci péče o volně rostoucí keře se zhotovitel zavazuje provést řez volně rostoucích keřů, to je zakrácení výhonů keřových výsadeb zasahujících do průchozích a průjezdných profilů kolem pozemních komunikací a chodníků, udržování těchto výsadeb v bezplevelném stavu a bez náletových dřevin včetně průběžného odstraňování odpadů a psích exkrementů a jejich dalšího využití v souladu s právními předpisy. Výška průjezdných profilů kolem komunikací musí činit 4 m a výška u průchozích profilů u chodníků musí činit 2 m.

    - 1x ročně na zimu provede zakrytí nových výsadeb v lokalitě Kvádrberk – viz Pasport -  jehličnatými větvemi, které si opatří na vlastní náklad zhotovitel. Tento výkon dále zahrnuje odstranění odpadů včetně psích exkrementů a jejich další využití v souladu s právními předpisy. Konkrétní pokyny k rozsahu zakrytí, době zakrytí a lhůtě plnění sdělí objednatel zhotoviteli na kontrolním dnu zápisem v pracovním deníku.

  - Cena za plnění bez DPH i s DPH je v jednotkových cenách a je uvedena v Příloze č. 5 smlouvy – ceník (dále jen jako „Ceník“). Cena za plnění uvedená v Ceníku zahrnuje cenu všech prací a dodávek, které jsou potřebné pro řádné a včasné poskytnutí plnění dle čl. III bodu 3.1. vždy v celém rozsahu plnění a zahrnuje tak výkon uvedený v bodech 3.1.1. a 3.1.2 tohoto článku. V případě, že řádné a včasné plnění dle této smlouvy bude vyžadovat provedení dalších prací či dodávek výslovně v této smlouvě neuvedených, nicméně měl-li potřebu jejich provedení zhotovitel předvídat, má se za to, že cena takovýchto prací a služeb je zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel je povinen potřebné práce a dodávky provést. Jednotková cena náleží za každý m2 pozemní komunikace nebo chodníku, nad nímž se provedl řez. Metr čtvereční se určí jako násobek délky chodníku/komunikace a hloubky řezu (tj. přesah větví od kraje chodníku/komunikace směrem ke středu chodníku/komunikace). V prvním roce plnění je hloubka řezu stanovena v pasportu (Příloha č. 2) a zhotovitel je povinen užít při výpočtu ceny takový údaj. V dalších letech je zhotovitel povinen za účasti objednatele provést kontrolu přesahu stromů a keřů do chodníku/komunikace před samotným řezem.

  - V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost provést péči o volně rostoucí keře dle bodu 3.1.1. tohoto článku řádně a včas, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,-Kč za každý započatý den prodlení. Objednatel je oprávněn vady plnění vytknout do pracovního deníku.

  - V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost provést přikrývku výsadeb na zimu řádně a včas dle bodu 3.1.2. tohoto článku, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každý započatý den prodlení. Objednatel je oprávněn vady plnění vytknout do pracovního deníku.

- Péče o stromy vymezené v pasportu

  - Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli toto plnění:

    - 2x ročně péči o stromy podle harmonogramu, který tvoří Přílohu č. 3, a dále dle pokynů zadavatele (pokyny budou upřesněny 1x týdně na kontrolním dnu včetně lhůty k plnění); Zhotovitel bude provádět řez stromů, to je zakrácení výhonů zasahujících do průchozích a průjezdných profilů kolem pozemních komunikací a chodníků, udržování těchto výsadeb v bezplevelném stavu a bez náletových dřevin včetně průběžného odstraňování odpadů a psích exkrementů a jejich dalšího využití v souladu s právními předpisy. Výška průjezdných profilů kolem komunikací musí činit 4 m a výška u průchozích profilů u chodníků musí činit 2 m. Zhotovitel je dále povinen informovat objednatele zda se konkrétní stromy nenacházejí ve stavu ohrožujícím zdraví nebo majetek.

    - 1x ročně na zimu zakrytí nových výsadeb v lokalitě Kvádrberk – viz Pasport - jehličnatými větvemi, které si opatří na vlastní náklad zhotovitel. Tento výkon dále zahrnuje odstranění odpadů včetně psích exkrementů a jejich další využití v souladu s právními předpisy. Konkrétní pokyny k rozsahu zakrytí, době zakrytí a lhůtě plnění sdělí objednatel zhotoviteli na kontrolním dnu zápisem v pracovním deníku.

  - Cena za plnění bez DPH i s DPH je v jednotkových cenách a je uvedena v Příloze č. 5 smlouvy – ceník (dále jen jako „Ceník“). Cena za plnění uvedená v Ceníku zahrnuje cenu všech prací a dodávek, které jsou potřebné pro řádné a včasné poskytnutí plnění dle čl. III bodu 4.1. vždy v celém rozsahu plnění a zahrnuje tak výkon uvedený v bodech 4.1.1. a 4.1.2. tohoto článku. V případě, že řádné a včasné plnění dle této smlouvy bude vyžadovat provedení dalších prací či dodávek výslovně v této smlouvě neuvedených, nicméně měl-li potřebu jejich provedení zhotovitel předvídat, má se za to, že cena takovýchto prací a služeb je zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel je povinen potřebné práce a dodávky provést. Jednotková cena náleží za každý m2 pozemní komunikace nebo chodníku, nad nímž se provedl řez.

  - V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost provést péči o stromy dle bodu 4.1.1. tohoto článku řádně a včas, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 250,-Kč za každý započatý den prodlení. Objednatel je oprávněn vady plnění vytknout do pracovního deníku.

  - V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost provést přikrývku výsadeb na zimu řádně a včas dle bodu 4.1.2. tohoto článku, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každý započatý den prodlení. Objednatel je oprávněn vady plnění vytknout do pracovního deníku.

- Péče o náhradní výsadby stromů a keřů

  - Výkon je zhotovitel povinen provádět min. 2x ročně (požadavky budou upřesněny na kontrolním dnu). Péče o náhradní výsadby stromů a keřů je dána rozhodnutím orgánu ochrany přírody, spočívá v udržování výsadeb v bezplevelném stavu, výchovném řezu 1x ročně (březen), mulčování, zálivce udržování těchto výsadeb bez náletových dřevin včetně průběžného odstraňování odpadů a psích exkrementů a jejich dalšího využití v souladu s právními předpisy a spočívá v kontrole a udržování kotvení a úvazků. Umístění výsadeb, počet kusů a druhy jsou dány rozhodnutím (požadavky budou upřesněny na kontrolním dnu). Umístění výsadeb bude vyznačeno v pasportu.

  - Cena za plnění bez DPH i s DPH je v jednotkových cenách za veškerá plnění uvedená v tomto bodu a je uvedena v Příloze č. 5 smlouvy – ceník (dále jen jako „Ceník“). Cena za plnění v tomto bodu, zahrnuje cenu všech prací a dodávek, které jsou potřebné pro řádné a včasné poskytnutí plnění dle tohoto bodu vždy v celém rozsahu plnění dle tohoto bodu. V případě, že řádné a včasné plnění dle této smlouvy bude vyžadovat provedení dalších prací či dodávek výslovně v této smlouvě neuvedených, nicméně měl-li potřebu jejich provedení zhotovitel předvídat, má se za to, že cena takovýchto prací a služeb je zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel je povinen potřebné práce a dodávky provést.

  - V případě, že zhotovitel nebude výkony provádět v souladu s tímto článkem, je objednatel oprávněn zhotoviteli vytknout vady takového plnění, které je zhotovitel povinen odstranit do 3 dnů od jejich vytknutí. Neodstraní-li zhotovitel vytčené vady v této lhůtě, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 70,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněným vytčených vad. Objednateli náleží smluvní pokuta za každou jednu neodstraněnou vytčenou vadu. Jedna vada, za kterou je uložena smluvní pokuta odpovídá neprovedené vytčené péči o jeden strom. Objednatel je oprávněn vytknout vady plnění zápisem do pracovního deníku.

- Péče o liniovou zeleň vymezená v pasportu

  - Výkon je zhotovitel povinen provádět soustavně a pravidelně. Bližší vymezení výkonu je uvedeno v Příloze č. 6.

  - Cena za plnění bez DPH i s DPH je v jednotkových cenách za veškerá plnění uvedená v tomto bodu a je uvedena v Příloze č. 5 smlouvy – ceník (dále jen jako „Ceník“). Cena za plnění v tomto bodu, zahrnuje cenu všech prací a dodávek, které jsou potřebné pro řádné a včasné poskytnutí plnění dle tohoto bodu vždy v celém rozsahu plnění dle tohoto bodu. V případě, že řádné a včasné plnění dle této smlouvy bude vyžadovat provedení dalších prací či dodávek výslovně v této smlouvě neuvedených, nicméně měl-li potřebu jejich provedení zhotovitel předvídat, má se za to, že cena takovýchto prací a služeb je zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel je povinen potřebné práce a dodávky provést.

V případě, že zhotovitel nebude výkony provádět řádně a včas v souladu s bodem č. 6 tohoto článku, je objednatel oprávněn zhotoviteli vytknout vady takového plnění, které je zhotovitel povinen odstranit do 3 dnů od jejich vytknutí nebo s objednatelem dohodnuté jiné lhůtě zapsané do pracovního deníku. Neodstraní-li zhotovitel vytčené vady v této lhůtě, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 70,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním vytčené vady. Objednateli náleží smluvní pokuta za každou jednu neodstraněnou vytčenou vadu. Jedna vada, za kterou je uložena smluvní pokuta odpovídá neprovedené vytčené péči o jeden květináč nebo záhon vymezený v pasportu. Objednatel je oprávněn vady plnění vytknout zápisem do pracovního deníku.

- Péče o letničky, dvouletky a trvalky vymezené v pasportu

  - Zhotovitel je povinen provádět péči o letničky a dvouletky v následujícím rozsahu základní péče:

    - výsadba s přípravou záhonu,

    - výměna a doplnění zeminy květinových váz,

    - povýsadbová zálivka,

    - dosadba chybějících rostlin,

    - udržování v bezplevelném stavu,

    - okopávka dle potřeby,

    - odstraňování odkvetlých částí,

    - likvidace výsadeb

    - zaseknutí okraje záhonů

    - odstranění (využití) vzniklých odpadů včetně psích exkrementů v souladu s právními předpisy,

  - Zhotovitel je povinen provádět péči o trvalky v rozsahu následně uvedené základní péče:

    - jarní sestřižení odkvetlých a odumřelých částí,

    - okopávka dle potřeby,

    - udržování v bezplevelném stavu,

    - běžný úklid záhonů,

    - odstranění (využití) vzniklých odpadů včetně psích exkrementů v souladu s právními předpisy.

  - Objednatel stanoví zhotoviteli druhové složení osazení záhonů pro daný kalendářní rok v případě letniček a dvouletek do 31. října předcházejícího kalendářního roku před výsadbou.

  - Zhotovitel je povinen objednateli dodat sazenice uvedené v Ceníku pro výsadbu níže uvedených parametrů:

    - Položka 15 a 19 Ceníku – velkost kontejneru o průměru 9cm

    - Položka 16 Ceníku – velikost kontejneru o průměru 10cm

    - Položka 17 a 18 Ceníku – velikost kontejneru o průměru 12cm

  - Veškeré shora uvedené plnění je povinen poskytovat zhotovitel soustavně a pravidelně podle harmonogramu, který tvoří Přílohu č. 3.

  - Cena za plnění bez DPH i s DPH je v jednotkových cenách a je uvedena v Příloze č. 5 smlouvy – ceník (dále jen jako „Ceník“). Cena za plnění uvedená v Ceníku zahrnuje cenu všech prací a dodávek, které jsou potřebné pro řádné a včasné poskytnutí plnění dle čl. III bodu 7.1. vždy v celém rozsahu plnění a zahrnuje tak výkon uvedený v bodech 7.1. a 7.2. tohoto článku. V případě, že řádné a včasné plnění dle této smlouvy bude vyžadovat provedení dalších prací či dodávek výslovně v této smlouvě neuvedených, nicméně měl-li potřebu jejich provedení zhotovitel předvídat, má se za to, že cena takovýchto prací a služeb je zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel je povinen potřebné práce a dodávky provést. Cena vysazovaných rostlin je uvedena taktéž v Ceníku a je účtována vedle ceny jednotlivých výkonů.

  - V případě, že zhotovitel nebude výkony provádět řádně a včas dle bodu č. 7 tohoto článku, je objednatel oprávněn zhotoviteli vytknout vady takového plnění, které je zhotovitel povinen odstranit do 3 dnů od jejich vytknutí nebo s objednatelem dohodnuté jiné lhůtě zapsané do pracovního deníku. Neodstraní-li zhotovitel vytčené vady v této lhůtě, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 200,-Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním vytčené vady. Objednatel je oprávněn vady vytknout zápisem do pracovního deníku. Jedna vada, za kterou je uložena smluvní pokuta odpovídá neprovedené vytčené péči o jeden květináč nebo záhon vymezený v pasportu.

- Zálivka

  - Zhotovitel se zavazuje provádět zálivku zalévání letniček, dvouletek, trvalek a náhradních výsadeb v závislosti na klimatických podmínkách tak, aby rostliny prosperovaly a nedošlo k jejich úhynu v důsledku přesušení či přemokření substrátu. V případě, že dojde k úhynu, je povinen uhynulé rostliny nahradit zhotovitel na vlastní náklady v původním sortimentu.

  - Cena za plnění bez DPH i s DPH je v jednotkových cenách za veškerá plnění uvedená v tomto bodu a je uvedena v Příloze č. 5 smlouvy – ceník (dále jen jako „Ceník“). Cena za plnění v tomto bodu, zahrnuje cenu všech prací a dodávek, které jsou potřebné pro řádné a včasné poskytnutí plnění dle tohoto bodu vždy v celém rozsahu plnění dle tohoto bodu. V případě, že řádné a včasné plnění dle této smlouvy bude vyžadovat provedení dalších prací či dodávek výslovně v této smlouvě neuvedených, nicméně měl-li potřebu jejich provedení zhotovitel předvídat, má se za to, že cena takovýchto prací a služeb je zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel je povinen potřebné práce a dodávky provést.

  - V případě, že zhotovitel neprovede zálivku dle tohoto bodu ani na výzvu objednatele ve lhůtě stanovené objednatelem, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- za 1 kus květináče a ve výši 500 Kč za 1 záhon vymezený v pasportu v závislosti na tom, kde měla být zálivka provedena.

- Přihnojování

  - Zhotovitel se zavazuje přihnojovat letničky, dvouletky a trvalky hnojivem pro podporu kvetení na základě pokynu objednatele v jím určené lhůtě. Přihnojování je zhotovitel povinen provést takovým způsobem, aby nedošlo k poškození či úhynu rostlin. Při přihnojování je zhotovitel povinen postupovat podle příslušného návodu na použití hnojiva.

  - Cena za plnění bez DPH i s DPH je v jednotkových cenách za veškerá plnění uvedená v tomto bodu a je uvedena v Příloze č. 5 smlouvy – ceník (dále jen jako „Ceník“). Cena za plnění v tomto bodu, zahrnuje cenu všech prací a dodávek, které jsou potřebné pro řádné a včasné poskytnutí plnění dle tohoto bodu vždy v celém rozsahu plnění dle tohoto bodu. V případě, že řádné a včasné plnění dle této smlouvy bude vyžadovat provedení dalších prací či dodávek výslovně v této smlouvě neuvedených, nicméně měl-li potřebu jejich provedení zhotovitel předvídat, má se za to, že cena takovýchto prací a služeb je zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel je povinen potřebné práce a dodávky provést.

  - V případě, že dojde k poškození nebo úhynu rostliny v důsledku, že zhotovitel výkon neprovede odborným způsobem, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za 1 kus květináče a ve výši 500 Kč za 1 záhon v závislosti na tom kde mělo být přihnojení provedeno.

- Péče o zeleň a údržba vnitřních komunikací na hřbitovech

  - Zhotovitel se zavazuje provádět péči o hřbitovy soustavně a pravidelně tak, aby:

    - výška travnatého porostu včetně plevelu a jiných rostlin tvořících travnatý prostor nepřesáhla výšku 20 cm.  Vždy nejpozději do 3 dnů od posekání travnatého porostu s následným vyhrabáním se zavazuje zhotovitel uklidit veškeré odpady vzniklé z provedené seče (tj. zejména uklidit znečištěné pomníky), odstranit (využit) vzniklý odpad v souladu s právními předpisy;

    - zajistil jarní a podzimní vyhrabání listí dle potřeby tak, aby byla zajištěna stálá čistota ploch, tj. aby se na ploše nenacházelo listí a jiné odpady. Odstranění (využití) vzniklých odpadů v souladu s právními předpisy je zhotovitel povinen provést do 3 dnů ode dne vyhrabání;

    - byla provedena údržba živých plotů následujícími úkony:

      - odplevelením, tak aby byl zajištěn bezplevelný stav ve vegetačním období;

      - odstraňováním náletových dřevin;

      - úprava řezem či střihem dle potřeby (2x ročně - v předjaří a v srpnu) to je zejména zakrácení letošních výhonů souvislých keřových výsadeb pravidelně tvarovaných a zakrácení výhonů keřových výsadeb (průchozí a průjezdné profily kolem komunikací a chodníků i u volně stojících keřů), včetně průběžného odstraňování (využívání) odpadů v souladu s právními předpisy. Výška průjezdných profilů kolem komunikací musí činit 4 m a výška u průchozích profilů u chodníků musí činit 2 m;

    - zajistil provádění zametání a úklid zpevněných ploch včetně odstranění takto vzniklých odpadů ihned po úklidu zpevněných ploch, tak aby byla zajištěna stálá čistota těchto ploch;

    - zajistil komplexní péči o letničkové  záhony těmito úkony:

      - 1x výsadba s přípravou záhonu dle pokynů objednatele,

      - dosadba chybějících rostlin dle pokynů objednatele,

      - odstraňování odkvetlých částí a udržování v bezplevelném stavu,

      - zálivka dle klimatických podmínek,

    - zabezpečil doplňování vody v cisternách,

    - v případě sněhu nebo náledí vyskytujících se na chodnících a komunikacích zajistil schůdnost těchto komunikací do 2 hodin po skončení spadu nebo vzniku náledí;

    - v případě nočního sněžení nebo vzniku náledí zajistil schůdnost nejpozději 
do 9 hodin ráno,

  - Zhotovitel je povinen v den svozu přistavit nádoby na směsný komunální odpad na stanoviště určené zadavatelem. Den svozu určí zadavatel. Následně po vyprázdnění nádob tyto dodavatel vrátí zpět na jejich původní místo.

  - Cena za plnění bez DPH i s DPH je v paušální ceně za rok péče o hřbitovy a je uvedena v Příloze č. 5 smlouvy – ceník (dále jen jako „Ceník“). Cena za plnění uvedená v Ceníku zahrnuje cenu všech prací a dodávek, které jsou potřebné pro řádné a včasné poskytnutí plnění dle čl. III bodu 10 vždy v celém rozsahu plnění a zahrnuje tak výkon uvedený v bodech 10.1. a 10.2. tohoto článku. V případě, že řádné a včasné plnění dle této smlouvy bude vyžadovat provedení dalších prací či dodávek výslovně v této smlouvě neuvedených, nicméně měl-li potřebu jejich provedení zhotovitel předvídat, má se za to, že cena takovýchto prací a služeb je zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel je povinen potřebné práce a dodávky provést. Cena vysazovaných rostlin je uvedena taktéž v Ceníku a je účtována vedle ceny jednotlivých výkonů.

  - V případě, že zhotovitel neprovede řádně a včas kterýkoli výkon uvedený v bodě 10 tohoto článku, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v Kč ve výši 0,5 % z roční paušální ceny pro bod 10 tohoto článku této smlouvy uvedené v Ceníku v Kč za každý neprovedený výkon a započatý den prodlení. Za jeden výkon se považuje každá činnost uvedená samostatně v článku III. bod 10 označená samostatným číslem.

- Místo a doba plnění

- Místo plnění

  - Zhotovitel je povinen poskytovat služby ve vymezené oblasti péči o zeleň pro celé území statutárního města Děčín. Pro účely této smlouvy je místní rozsah blíže určen takto v pasportu, který je 1x ročně aktualizován objednatelem.

- Doba plnění

  - Smlouva je uzavřena na dobu určitou 5 let a to od ___________

- Cena

- Ceny jsou uváděny v českých korunách (dále Kč). Sazby poplatků a daní (DPH) budou účtovány v aktuální výši v souladu s aktuální platnou právní úpravou ČR.

- Ceny jsou uvedeny jako jednotkové a jsou považovány za ceny smluvní – nejvýše přípustné. Zhotoviteli tak po poskytnutí každé jednotlivé služby vznikne nárok na odměnu ve výši, která bude odpovídat součinu množství jednotlivých poskytnutých služeb uvedených v čl. III této smlouvy a jednotkové ceny uvedené v Ceníku za příslušnou službu. Odměna zhotovitele je splatná způsobem a za podmínek uvedených v čl. VI. této smlouvy.

- Platební podmínky

- Zhotoviteli přísluší za plnění této smlouvy finanční odměna, kterou se objednatel zavazuje uhradit ve výši a způsobem stanoveným touto smlouvou, včetně příslušné DPH.

- Cenu poskytnutého plnění je zhotovitel oprávněn vyúčtovat vždy 1 x za měsíc a to tak, že cenu plnění uplatní daňovým dokladem doručeným objednateli vždy nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém plnění zhotovitel poskytl.

- Daňový doklad musí obsahovat veškeré údaje vyžadované obecně závaznými právními předpisy. Dále musí obsahovat:

- označení objednatele, zhotovitele, splatnost, datum vystavení,

- celkovou cenu s příslušnou daní, bez daně, uvedení výše daně (platí pro všechny druhy cen),

- cenu jednotlivých plnění, pokud jsou různého druhu,

- u jednotlivých cen jednotkové ceny a počet jednotek, pokud se jedná o paušální nebo roční cenu, rozpis jednotlivých prací, které jsou předmětem paušální nebo roční ceny,

- uvedení celkové ceny použitého materiálu, jednotkové ceny použitého materiálu a uvedení počtu jednotek použitého materiálu, není-li součástí ceny služby (práce),

- podklad v dohodnuté struktuře,

- číslo veřejné zakázky/ smlouvy.

- Nebude-li daňový doklad vystaven v souladu se zákonnými požadavky, případně požadavky objednatele včetně jeho příloh dle tohoto článku, je objednatel oprávněn vrátit daňový doklad včetně jeho příloh zhotoviteli k opravě. Nová doba splatnosti daňového dokladu běží od doručení řádně doplněného daňového dokladu zhotovitelem.

- V případě, že je pro plnění stanovena celková roční cena je splatná ve 12ti alikvotních měsíčních splátkách.

- Lhůta splatnosti daňového dokladu je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Daňový doklad se považuje za doručený jeho převzetím objednatelem.

- Platba za plnění bude prováděna bezhotovostní úhradou na účet zhotovitele, uvedený na daňovém dokladu.

- Objednatel se zavazuje písemně informovat zhotovitele neprodleně o dalších údajích, nezbytných pro fakturaci, souvisejících s organizační strukturou objednatele (§ 109 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění změn a doplňků) a rozpočtovou skladbou používanou objednatelem.

- V případě, že zhotovitel nebude dle této smlouvy plnit řádně a včas, objednatel je oprávněn své plnění zdržet do doby, než bude zajištěna náprava.

- Zhotovitel je povinen vést dva pracovní deníky a to pracovní deník pro péči o městskou zeleň (plnění dle bodů 1. až 9. článku III.) a pracovní deník pro údržbu hřbitovů (výkony dle bodu 10. článku III.). Zjistí-li, objednatel vadu plnění je oprávněn tuto vadu vytknout tak, že ji zapíše do příslušného pracovního deníku spolu s lhůtou k plnění. Pracovní deník musí obsahovat:

- Datum výkonu práce.

- Počasí a teplotu při výkonu práce.

- Počet pracovníků, jež se podíleli na plnění předmětu této smlouvy.

- Místo výkonu práce.

- Předmět výkonu pracovníků.

- Seznam použitých nástrojů a nářadí.

- V případě vytknutí vady plnění, taktéž tuto výtku v jejím úplném znění včetně lhůty k plnění.

- Péče o travnaté plochy – Daňový doklad bude vystaven měsíčně dle skutečně provedených výkonů/sečí. Přílohou daňového dokladu bude kopie pracovního deníku za příslušný kalendářní měsíc, za který je uplatňována odměna.

- Péče o živé ploty - Daňový doklad bude vystaven měsíčně dle skutečně provedených výkonů/řezů. Přílohou daňového dokladu bude kopie pracovního deníku za příslušný kalendářní měsíc, za který je uplatňována odměna.

- Péče o volně rostoucí keře kolem chodníků a komunikací - Daňový doklad bude vystaven měsíčně dle skutečně provedených výkonů/řezů. Přílohou daňového dokladu bude kopie pracovního deníku za příslušný kalendářní měsíc, za který je uplatňována odměna.

- Péče o stromy kolem chodníku a komunikací - Daňový doklad bude vystaven měsíčně dle skutečně provedených výkonů/řezů. Přílohou daňového dokladu bude kopie pracovního deníku za příslušný kalendářní měsíc, za který je uplatňována odměna.

- Péče o náhradní výsadbu stromů a keřů – Daňový doklad bude vystaven měsíčně ve výši 1/12 roční ceny. Přílohou daňového dokladu bude kopie pracovního deníku za příslušný kalendářní měsíc, za který je uplatňována odměna.

- Péče o letničky, dvouletky a trvalky – Daňový doklad bude vystaven měsíčně ve výši 1/12 roční ceny. Přílohou daňového dokladu bude kopie pracovního deníku za příslušný kalendářní měsíc, za který je uplatňována odměna.

- Péče o letničky, dvouletky a trvalky – zalévání – Daňový doklad bude vystaven měsíčně dle skutečně provedených výkonů. Přílohou daňového dokladu bude kopie pracovního deníku za příslušný kalendářní měsíc, za který je uplatňována odměna.

- Péče o letničky, dvouletky a trvalky – přihnojování – Daňový doklad bude vystaven měsíčně dle skutečně provedených výkonů. Přílohou daňového dokladu bude kopie pracovního deníku za příslušný kalendářní měsíc, za který je uplatňována odměna.

- Hřbitovy – Daňový doklad bude vystaven měsíčně ve výši 1/12 roční ceny. Přílohou daňového dokladu bude kopie pracovního deníku za příslušný kalendářní měsíc, za který je uplatňována odměna.

- Závazky smluvních stran

- Zhotovitel se zavazuje:

  - plnit řádně a včas veškeré své závazky vzniklé na základě této smlouvy, případně konkretizované na základě objednávky vystavené objednatelem;

  - postupovat při zajišťování předmětu plnění s veškerou odbornou péčí, hospodárně, efektivně, v zájmu objednatele a v souladu s právními předpisy účinnými pro ČR, Ústecký kraj a město Děčín. K tomu vytvářet odpovídající personální, organizační a technologické zajištění pro řádné plnění smlouvy po celou dobu jejího trvání. Dále se zavazuje při plnění postupovat v souladu se všemi technickými nebo obdobnými normami specifikovanými objednatelem nebo takovými technickými nebo obdobnými normami, na něž odkazují obecně závazné právní předpisy vztahující se na konkrétní plnění zhotovitele a to i v případě, že takové technické normy jsou pouze doporučujícího charakteru;

  - Zhotovitel se zavazuje, že poskytování služeb dle této smlouvy budou řídit osoby uvedené v Příloze č. 4 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn konkrétní osoby uvedené v Příloze č. 4 této smlouvy nahradit jinými osobami s tím však, že tyto nové osoby musí splňovat předpoklady pro výkon této činnosti v rozsahu, který je uveden v čl. 6.2. kvalifikační dokumentace, která sloužila k výběru zhotovitele dle této smlouvy (tj. k veřejné zakázce zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod  číslem zakázky 516981). Zhotovitel je povinen tyto osoby nahradit nejpozději do 15 dnů od ukončení pracovněprávního vztahu nebo jiného smluvního vztahu mezi zhotovitelem a těmito osobami. Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen prokázat, že poskytování služeb dle této smlouvy řídí osoby v souladu s tímto bodem této smlouvy a to nejméně předložením objednateli písemných dokladů v rozsahu stanoveném shora uvedenou kvalifikační dokumentací do 7 dnů od vyžádání.

  - Při plnění používat pouze plně funkční a bezvadné mechanizační prostředky, technologické postupy, stroje, náčiní a nářadí, jejichž stav a způsob použití je v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a technologickými postupy, přičemž tyto mechanizační prostředky, stroje, náčiní a nářadí nesmějí být zhotovitelem použity v rozporu s jejich určením a charakterem. Při provádění prací neprodleně písemně upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost věcí, dokumentů nebo pokynů převzatých od objednatele k provádění prací. Použije-li zhotovitel k plnění 3. osoby, odpovídá za plnění jako by plnil sám.

  - Při zjištění podstatné překážky při provádění prací, týkající se předmětu plnění, která znemožňují provedení práce řádně a včas, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit objednateli, a to spolu s návrhem řešení vedoucím k odstranění překážky a možností dalšího řádného plnění.

  - Při zjištění skutečnosti nasvědčující hrozící nebo vzniklé škodě na majetku objednatele, je povinen bez zbytečného odkladu (tj. nejpozději do dvou pracovních dnů od zjištění) ohlásit takovou skutečnost objednateli. Totéž platí v případě, že hrozí nebo vznikla škoda 3. osob při plnění povinností zhotovitele.

  - Při poskytování služeb a prací dodržovat, mimo jiné, veškeré obecně závazné právní předpisy upravující ochranu lidského zdraví, bezpečnost práce, ochranu životního prostředí. V případě nedodržení takových obecně závazných právních předpisů odpovídá objednateli za způsobenou škodu.

  - K převzetí nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 zákona č. 89/2012 Sb.,

  - K tomu, že souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně všech jejich dodatků a příloh, výše skutečně uhrazené ceny dle této smlouvy a seznamu subdodavatelů zhotovitele byly zveřejněny v souladu s ust. § 147a zákona č. 137/2006 Sb., ve znění všech pozdějších předpisů (dále jen Zákon).

  - Objednatel si ve smyslu ust. § 99 ZVZ vyhrazuje opční právo na poskytování dalších služeb, spočívajících ve službách definovaných touto smlouvou. Veřejná zakázka týkající se opčního práva bude zadána v jednacím řízení bez uveřejnění ve smyslu ust. § 23 odst. 7 písm. b) ZVZ. Objednatel si vyhrazuje uplatit opční právo v souladu se ZVZ nebo jej neuplatnit nebo jej uplatnit jen ve sníženém rozsahu. Plnění poskytované objednateli na základě využití opčního práva bude poskytováno za ceny ve výši stanovené touto smlouvou, bude-li se jednat o totožné plnění.

- Dlouhodobě nezaměstnané osoby

- Zhotovitel se zavazuje, že zaměstná ____ osob se sníženým pracovním uplatněním, tj. uchazeče o zaměstnání evidované na Úřadu práce ČR, kteří byli bezprostředně před započetím plnění této smlouvy vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců. Zhotovitel se zavazuje, že výše zmíněné osoby se budou přímo podílet na plnění této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen tuto skutečnost prokázat nejpozději v 1. den plnění této smlouvy a to příslušnou pracovní smlouvou a osvědčením z Úřadu práce o době trvání evidence. Tuto skutečnost výše uvedeným způsobem je zhotovitel povinen prokazovat každý rok trvání smlouvy vždy nejpozději k 31.3. V případě, že si objednatel prokázání této skutečnosti písemně vyžádá, je zhotovitel povinen této výzvě vyhovět do 3 pracovních dnů a příslušnou pracovní smlouvu a osvědčení Úřadu práce objednateli předložit. V případě, že dojde k ukončení pracovněprávního vztahu mezi výše uvedenou osobou a zhotovitelem, je zhotovitel tuto skutečnost povinen nahlásit objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení vztahu.  Zhotovitel se dále zavazuje nahradit výše uvedenou osobu jinou osobou, která je uchazečem o zaměstnání evidovaná na Úřadu práce ČR, Krajská pobočka Ústí nad Labem, kontaktní pracoviště Děčín, která byla bezprostředně před uzavřením pracovněprávního vztahu vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců, a to nejpozději do 1 měsíce po skončení pracovněprávního vztahu.

- Oprávněné osoby

- Strany této smlouvy si vzájemně sdělí písemně konkrétní osoby, které za objednatele a zhotovitele budou provádět jednotlivé úkony vůči druhé smluvní straně dle této smlouvy.

- Odpovědnost za škodu, pojištění

- Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu, vždy písemnou formou - např. fax, e-mail, bez zbytečného odkladu na vzniklé překážky dle § 2913 odst. 2 obč.z. bránící řádnému plnění této smlouvy.

- Každá ze smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Zaplacením jakékoliv sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo poškozeného na náhradu škody.

- Zhotovitel je povinen mít po celou dobu účinnosti smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností poskytovatele nejméně 3 000 000 Kč (slovy: tři miliony korun českých). Zhotovitel je povinen prokázat splnění povinnosti dle předchozí věty, včetně zaplacení pojistného, objednateli vždy do 31.1. příslušného kalendářního roku.

- Zjistí-li zhotovitel při plnění povinností skutečnosti nasvědčující hrozící nebo vzniklé škodě na majetku objednatele, je povinen bez zbytečného odkladu (tj. nejpozději do dvou pracovních dnů od zjištění) ohlásit takové skutečnosti objednateli. Totéž platí v případě, že hrozí nebo vznikla škoda ze strany třetí osoby při plnění povinností zhotovitele.

- V případě prokazatelného poškození majetku objednatele způsobeného činností zhotovitele při plnění předmětu této smlouvy bude objednateli poskytnuta náhrada škody. O charakteru a rozsahu případné škody na majetku objednatele musí být učiněn úřední záznam za přítomnosti odpovědného pracovníka zhotovitele nejpozději do 3 dnů od zjištění škody.

- Záruka za jakost

- Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré vady předmětu plnění, které se vyskytnou v době 6 měsíců od dodání služeb, prací a materiálu. To však neplatí, pokud si materiál objedná na svůj účet a své jméno objednatel.

- Objednatel je oprávněn provést kontrolu plnění zhotovitele, a to v průběhu plnění i po jeho dokončení. K provedení kontroly je zhotovitel povinen poskytnout bezodkladně veškerou nutnou součinnost. V rámci součinnosti je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré požadované dokumenty, evidence a výkazy vztahující se k předmětu plnění.

- Další ujednání o smluvních pokutách

- Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu za nesprávné nebo neúplné údaje v pracovním deníku ve výši: 1.000,- Kč za 1 zjištění nesprávnosti nebo neúplnosti v pracovním deníku,

- Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu za ztrátu 1 deníku zhotovitelem ve výši: 10.000,- Kč. Toto nezbavuje zhotovitele povinnosti provést věrnou rekonstrukci tohoto deníku.

- Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu za neodborné použití mechanizačních prostředků, strojů, nástrojů a nářadí: ve výši: 3.000,- Kč za 1 objednatelem zjištěné neodborné použití mechanizačních prostředků, strojů, nástrojů nebo nářadí.

- Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu za nevyhovující (závadný) stav mechanizačních prostředků, strojů, nástrojů, náčiní či nářadí v rámci poskytování služeb, které ohrožuje nebo poškozuje majetek objednatele nebo majetek a zdraví třetích osob ve výši: 5 000,- Kč za jedno objednatelem zjištěné použití mechanizačních prostředků, nástrojů, náčiní či nářadí v nevyhovujícím (závadném) stavu.

- V případě, že zhotovitel poruší jemu uloženou kteroukoliv povinnost uvedenou v bodu 1.3. článku VII, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

- V případě, že zhotovitel poruší jemu uloženou kteroukoliv povinnost uvedenou v článku VIII, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

- Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit převodem na účet objednatele do 5 dnů od doručení písemného oznámení o uplatnění smluvní pokuty. V oznámení uvede objednatel výši smluvní pokuty a specifikaci porušení povinnosti zakládající nárok na smluvní pokutu. Nedojde-li k řádnému splnění povinnosti nebo odstranění následků porušení povinnosti ani po uplatnění smluvní pokuty, lze smluvní pokutu ve stejné výši ukládat opakovaně. Smluvní pokutu je oprávněn objednatel jednostranně započíst na plnění poskytovaná zhotoviteli.

- Objednatel má nárok na náhradu škody, která mu vznikne v důsledku porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta a to v plném rozsahu vedle nároku na smluvní pokutu.

- Součinnost a vzájemná komunikace

- Zhotovitel se zavazuje provádět plnění operativně dle pokynů objednatele v termínech vyplývajících z článku III. této smlouvy.

- Smluvní strany se zavazují poskytovat si veškeré informace a vzájemně spolupracovat pro řádné plnění svých závazků vyplývajících z této smlouvy a obecně závazných předpisů.

- Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

- Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této smlouvě, nebo která mají být učiněna na základě této smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena buď osobně, nebo doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného poštovního styku na adresu uvedenou v článku I. této smlouvy, není-li smluvními stranami dohodnuto nebo touto smlouvou stanoveno jinak.

- Oznámení se považují za doručená třetí pracovní den po jejich prokazatelném odeslání.

- Smluvní strany se zavazují, že v případě změny svého sídla budou o této změně druhou smluvní stranu informovat nejpozději do tří pracovních dnů.

- Ukončení smlouvy

- Obě smluvní strany mají právo odstoupit od této smlouvy v případě, že druhá smluvní strana podstatným způsobem poruší některou povinnost plynoucí ji ze smlouvy.

- Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že:

- zhotovitel jemu nebo 3. osobě způsobí při výkonu své činnosti dle této smlouvy mimořádnou škodu (zejména značná škoda na majetku, zdraví osob nebo značná škoda ekologického charakteru);

- přes předchozí výzvy objednatele se v plnění zhotovitele opakovaně vyskytnou shodné nebo obdobné závady;

- zhotovitel ani na základě opakované výzvy objednatele k odstranění vad plnění, případně následků vad plnění, tyto v přiměřené lhůtě neodstraní;

- zhotovitel nedoloží k výzvě objednatele ve stanovené lhůtě doklady prokazující, že služby dle této smlouvy jsou plněny osobami uvedenými v čl. VII odst. 1.3. této smlouvy;

- zhotovitel nedoloží k výzvě objednatele ve stanovené lhůtě doklady prokazující, že služby dle této smlouvy jsou plněny osobami uvedenými v čl. IX této smlouvy.

- Objednatel je oprávněn i jenom částečně odstoupit od smlouvy, týká-li se porušení povinnosti pouze části smlouvy. Za jednotlivé části se považují části uvedené v čl. III v bodech 1-10. Ostatní části smlouvy zůstávají částečným odstoupením nedotčeny.

- Smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran kdykoli i v průběhu platnosti této smlouvy.

- Ostatní ujednání

Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky a veškeré spory z ní se budou řešit před soudy České republiky.

Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 výtiscích, přičemž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel jedno.

V________dne _________________

______________________			           ________________________

Zhotovitel							Objednatel

Přílohy:

Příloha č. 1 	– zadávací dokumentace

Příloha č. 2 	– pasportizace travnatých ploch, živých plotů, letniček, dvouletek a trvalek a

hřbitovů

Příloha č. 3 	– harmonogram;

Příloha č. 4 	– jmenný seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky 
                           (viz Kvalifikační dokumentace bod 6.2.)

Příloha č. 5 	– ceník (výkaz výměr)

Příloha č. 6 	– následná péče o rostliny - liniová zeleň