Smlouva o dílo  1/2016/OKNA

uzavřená dle § 536 a násl. obchodního zák.

Objednatel :  Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace,

zastoupená: Mgr. Jaroslavem  Skálou

Kamenická 1145

405 02  Děčín 2

IČ: 72743735

#### Zhotovitel :

IČO:      DIČ:

Tel./fax, mobil

Bankovní spojení :

Číslo účtu :

- Účel smlouvy :

Výše uvedené strany uzavírají tuto smlouvu o dílo, na jejímž základě se zhotovitel zavazuje, že pro objednatele zhotoví dílo ve stanoveném termínu, rozsahu a kvalitě.

- Předmětem smlouvy :

Dodání a výměna plastových oken dle přílohy č. 2 a 5 poptávkového řízení 1/2016/OKNA. Vybourání stávajících oken a jejich likvidace, instalace nových oken, zednické začišťovací práce po výměně, klempířské práce na parapetech nových oken, osazení nových parapetů vnitřních dle přílohy č.2 poptávkového řízení 1/2016/OKNA

- Termíny realizace :

Zahájení prací :    01.07. 2016  - den předání stavby

Dokončení prací : 20.07. 2016

4.    Cena díla :

………………………..včetně DPH celkem……………………. ,- Kč (slovy)

- Financování díla :

Objednatel prohlašuje, že má dostatek finančních prostředků na financování předmětu díla.

Zhotovitel požaduje zálohu ve výši nejvýše    % z celkové částky tj.  Kč, a to 4. kalendářní den po nástupu a zahájení prací na předmětu díla. Konečný daňový doklad (faktura) bude zhotovitelem vystavena po dokončení a řádném převzetí předmětu díla, odpovědným zástupce objednatele (předávacím protokolem), popřípadě jím pověřeným zástupcem. Splatnost daňového dokladu (faktury) je stanovena 10 denní ode dne doručení objednateli.

- Záruky :

Zhotovitel poskytne na provedené práce záruku v délce let, životnost a kvalitu vkládaných materiálů garantuje výrobce s minimální životností let. Tato záruka se vztahuje i na nástupce zhotovitele. Dodané dílo (práce) bude mít po celou záruční dobu vlastnosti garantované zhotovitelem. Případné nedodělky budou zhotovitelem odstraněny do3 dnů na základě předávacího protokolu. Sankce za nedodržení termínů odstranění vad zhotovitelem činí 500,- Kč za každý kalendářní den prodlení, přičemž právo na náhradu za vzniklou škodu objednateli zůstává tímto nedotčeno.

Zhotovitel odpovídá za zhotovení díla v kvalitě odpovídající platným ČSN normám a postupům obvyklým v době provedení díla. Zhotovitel odpovídá též za kvalitu použitého materiálu.

- Práce budou provedeny dle platných ČSN a zhotovitel se zavazuje respektovat pravidla  bezpečnosti práce tak, aby nemohlo dojít k ohrožení žádného z přímých ani dalších účastníků na realizaci díla. Zhotovitel bere na sebe zodpovědnost v bezpečnosti práce na předmětu díla (včetně všech osob) a nese za ně veškerou zodpovědnost. Současně se zavazuje dodržovat veškeré zákony, předpisy a směrnice na bezpečnost PO.

8.  Objednatel prohlašuje, že se v prostoru pracoviště nacházejí tato zařízení:

    - elektrické kabelové rozvody 220 V

    - rozvod vedení plynu

    - rozvod odpadní vody

    - rozvod vody

    - rozvody vzduchotechniky

S jednotlivými rozvody v domě objednatel seznámil zhotovitele.

Objednatel se zavazuje, že po celou dobu provádění díla odpovídá za to, že řádný

průběh prací zhotovitele nebude narušován neoprávněnými zásahy třetích osob.

9. Zhotovitel odpovídá objednateli, za veškerou vzniklou škodu jemu a třetím osobám, která vznikne činností zhotovitele. Za tímto účelem překládá pojistnou smlouvu, která kryje veškeré způsobené hmotné i jiné škody, včetně zdraví a života.

10. Zhotovitel se zavazuje veškeré odpady vzniklé na stavbě likvidovat na své náklady dle zákona o odpadech č. 185/ 2001 Sb. v platném znění.

11. Další ujednání :

11.1. Práce neuvedené v cenové nabídce budou považovány za vícepráce, které musí      být objednatelem písemně potvrzeny. Následně tyto vícepráce mohou být po řádném dokončení a předání díla vyfakturovány objednateli nad rámec této smlouvy.

11.2. V případě, že dojde ze strany objednatele či zhotovitele k podstatným změnám, které by měnily sjednané skutečnosti této smlouvy, vyhrazují si obě strany právo na změnu nebo odstoupení od této smlouvy.

11.3. V případě nedodržení termínu zhotovitelem je dohodnuta smluvní pokuta ve výši    	0,2% Kč za každý den prodlení. Neuhradí-li objednatel zhotoviteli fakturu za       	provedení práce do doby její splatnosti je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní 	pokutu ve výši 0,2 % fakturované částky za každý den prodlení.

11.4. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má povahu originálu a každý účastník obdrží po 1 stejnopisu.

12. Nedílnou součástí této smlouvy jako samostatně číslované přílohy jsou :

    - položkový rozpočet od firmy

    - pojistná smlouva zhotovitele na odpovědnost uzavřená u pojišťovny

    - živnostenský list zhotovitele na předmět díla této smlouvy

V Děčíně dne

Podpisy objednatele :			                         Podpis a razítko zhotovitele :

…....................................................                             ….................................................

Mgr. Jaroslav Skála