SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník (NOZ)

## Smluvní strany

| Objednatel: | Statutární město Děčín |
| --- | --- |
| Sídlo: | Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV |
| Statutární zástupce: | Mgr. Marie Blažková, primátorka města |
| IČO: | 00261238 |
| DIČ: | CZ00261238 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna Praha |
| Číslo účtu: | 921402389/0800 |

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ nebo „město“ a

| Zhotovitel: | ………………………… |
| --- | --- |
| Sídlo: | ………………………… |
| Statutární zástupce: | ………………………… |
| IČO: | ………………………… |
| DIČ: | ………………………… |
| Bankovní spojení: | ………………………… |
| Číslo účtu: | ………………………… |

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

## Předmět díla

# Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení činností pro zadavatele, které zahájí proces zavádění managementu hospodaření s energií ve statutárním městě Děčín 
a budou v souladu s normou ČSN EN ISO 50001. Předmět plnění mimo jiné musí splnit veškeré podmínky programu EFEKT 2016, aktivita E. 1 – Zavádění systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001, v rámci něhož Objednatel žádá o dotaci.

# Předmětem sledování a řízení pomocí energetického managementu (dále je „EnMS“) města jsou vybrané objekty a zařízení vlastněné plně městem, která jsou uvedená v příloze č. 1 této smlouvy. Systém bude sledovat a ovlivňovat hospodaření s energií ve statutárním městě Děčín a v jím zřízených a založených organizacích, pokud obhospodařují majetek města. Do systému EnMS nespadají objekty a zařízení, které jsou městem pouze spoluvlastněny. Management zahrne všechny druhy energie pro vytápění, větrání, chlazení, osvětlení, ostatní spotřebu (významné spotřebiče).

# Zhotovitel bude respektovat skutečnost, že ve všech předmětných objektech bude zachován stávající IS pro energetický management nebo jeho náhrada bude provedena tak, aby se při přechodu na nový IS převedla i data ze stávajícího IS a to v ceně implementace. IS je kompatibilní s ČSN EN ISO 50001 a přístup do IS bude Dodavateli v příslušné úrovni oprávnění Zadavatelem zajištěn.

- Zhotovitel se zavazuje realizovat projekt zavedení energetického managementu, který zahrnuje činnosti specifikované níže:

## Požadavky na realizaci veřejné zakázky

  - Zmapování objektů

- Budou zmapovány objekty města, včetně jejich charakteristických parametrů a spotřeby energie ve formě pasportu.

- Bude zpracována základní analýza a návrh energetických ukazatelů pro daný soubor objektů (EnPI).

  - Zavedení informačního systému EnMS

- Bude navržen způsob a forma automatizovaného sběru dat, kde to bude vyhodnoceno jako efektivní (automatizované odečty, exporty dodavatelů energie, souhrnné přehledy z centralizovaných nákupů energie apod.).

- Bude navržen efektivní způsob archivace, snadného přístupu, vkládání dat všem zúčastněným v energetickém managementu, včetně možnosti uložená data a informace využívat na různých úrovních a pracovních pozicích.

- Navržený systém umožní hodnocení energetické náročnosti (měrné spotřeby, porovnání s předcházejícím srovnatelným obdobím), správu cílů a cílových hodnot a vyhodnocení jejich naplňování.

- Navržený systém umožní reporting (tabulky, grafy, apod.) na všech úrovních řízení od jednotlivých objektů přes organizace města a odbory, až za celý EnMS.

- Navržený systém bude poskytovat podklady pro rozhodovací proces nákupu elektrické energie a zemního plynu.

  - Návrh a implementace EnMS

Zhotovitel:

- Navrhne znění energetické politiky města k projednání.

- Určí hranice systému energetického managementu s ohledem na smysluplnost a možné přínosy.

- Stanoví odpovědnost a úlohy v plnění EnMS a to zejména za přípravu, realizaci a kontrolu Akčního plánu energetiky (představitel vedení pro energetický management, osoba energetického manažera, osobu zodpovědnou za energetickou efektivitu v jednotlivých organizacích a budovách města) a součinnost jednotlivých organizací města.

- Navrhne personální (popis pracovních pozic) a organizační opatření (zařazení zaměstnance) nutné pro zavedení systému energetického managementu.

- Popíše způsob sběru dat a rozsah dat, jak energetických (stavy měřidel energií a vody), tak dat souvisejících se spotřebou energií (např. podlahové plochy, počet uživatelů budov, klimatická data, množství výsledného produktu závisí-li na něm spotřeba energie a vody).

- Navrhne případné úpravy monitoringu a navrhne, ve kterých případech a jakým způsobem je ekonomicky efektivní zavést podrobnější měření a/nebo měření a vyhodnocování dalších (neenergetických) veličin.

- Stanoví odpovědnosti a termíny sběru dat.

- Popíše postupy, pravidla a zásady hospodaření s energií, nákup energetických služeb, produktů, vybavení a energie), standardní procesy (Přezkoumání systému managementu EnMS vedením, Interní audity, nápravná a preventivní opatření), zavádění a provoz, způsob komunikace osob a organizací zapojených do EnMS.

- Zajistí školení a výcvik osob zapojených do EnMS.

- Stanoví a popíše metodiku tvorby a aktualizace Akčního plánu energetiky.

- Uvede vzory všech dokumentů, které vyžaduje norma ČSN EN ISO 50001 – v rámci kompletní Dokumentace EnMS.

- Zaznamená fungování procesu systému managementu do mapy procesů.

- Navrhne a předloží procesy kontroly dat tak, aby odpovědný orgán mohl posuzovat skutečnou spotřebu energie a vytvářel záznam o odchylkách a aby zároveň mohl navrhovat a přijímat nápravná opatření.

  - Zpracování Akčního plánu energetiky

- Zpracování Akčního plánu energetiky, tj. dokumentu stanovující cíle a zásady hospodaření energií ve všech budovách a zařízeních v majetku města.

- Definuje závazek ke zvýšení energetické účinnosti a velikosti dosažitelných úspor.

- Stanoví priority a cíle ve zvyšování energetické účinnosti.

- Součástí bude Zásobník opatření identifikující budovy s jejich opatřeními pro následující období 
(5 let) včetně cílových hodnot a potřebných finančních zdrojů.

- Bude proveden odhad spotřeby energie a nákladů na následující období (5 let).

- Dokument bude připraven tak, aby jej mohla schválit Rada města.

- Akční plán energetiky bude obsahovat náležitosti popsané v normě ČSN EN ISO 50001.

- rozdělení spotřeby energie dle užití,

- přepočet spotřeb energie normovaných přes klimatická data,

- sledování výroby energie,

- sledování základních ukazatelů energetické náročnosti (EnPI), celkem alespoň 5 ukazatelů (pro monitorování a měření energetické náročnosti, pro hodnocení shody s právními požadavky),

- možnost zadání vlastních ukazatelů EnPI,

- evidenci návrhů úsporných opatření - zásobník opatření, včetně automatického dopočtu:

    - měrné investiční náročnosti,

    - předpokládané prosté návratnosti,

  - porovnání měrné celkové spotřeby před a po realizaci,

  - automatický výpočet predikce spotřeby energie a výdajů,

  - celkovou bilanci  spotřeby energie (po budovách a celkově) v jednotlivých letech,

  - automatické grafy s vývojem spotřeby energie a nákladů v průběhu let.

- Seznámí pracovníky magistrátu, zaměstnance, zástupce příspěvkových organizací a dalších organizací, které hospodaří s majetkem města, s obsahem dokumentu a dopady.

  - Certifikace systému EnMS / prohlášení o shodě

- EnMS bude zaveden v takové systémové kvalitě, aby umožňoval po zkušebním provozu certifikaci systému managementu hospodaření s energií akreditovanou společností, v souladu s ČSN EN ISO 50001.

- Zadavatel si vymiňuje možnost prověřit skutečnost z bodu D.1. pomocí precertifikačního auditu  akreditovanou společností pro certifikaci EnMS .

# Veškeré tyto činnosti, k jejichž výkonu se způsobem stanoveným v této smlouvě zhotovitel zavazuje, jsou dále označovány souhrnně jako „dílo“.

## Podmínky zhotovování díla

# Součástí předmětu díla jsou i dodávky, služby a práce ve smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné, a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci, postavení a zkušenostem věděl, vědět měl či vědět mohl. Poskytování těchto služeb a prací však v žádném případě nezvyšuje smlouvou sjednanou cenu.

# Zhotovitel je povinen provádět realizaci díla s vynaložením veškeré odborné péče. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy.

# Pro zjednání nápravy eventuálních vad plnění a nedostatků při provádění díla je zhotovitel povinen učinit bezodkladná opatření a informovat o nich ihned objednatele, jehož pokyny ke způsobu provádění díla a odstranění nedostatků je povinen dodržet.

# Kontroly

- Smluvní strany se dohodly, že průběh provádění díla bude pravidelně kontrolován a vzájemně koordinován po stránce věcné, časové a finanční společnými kontrolními dny, které bude zhotovitel organizovat nejméně 3 x v průběhu realizace zakázky. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele, zhotovitele a přizvané osoby.

- Objednatel je oprávněn dílo připomínkovat do 5 pracovních dnů bez nároku zhotovitele na prodloužení termínu. Při delší lhůtě lhůta neběží.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, vznášet námitky a připomínky ke stavu prováděného díla.

- Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a porušuje příslušná ustanovení smlouvy, je objednatel oprávněn domáhat se, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo provedl řádným způsobem.

- Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění díla.

# Zhotovitel je zejména povinen:

- Provést dílo řádně, včas a v souladu s platnou legislativou;

- Dodržovat při provádění díla ujednání smlouvy, řídit se podklady objednatele, zápisy a dohodami smluvních stran;

- Provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí;

- Účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla a řídit se při provádění díla jeho pokyny a poskytnout mu požadovanou dokumentaci;

- Na vyžádání objednatele podávat zprávy o stavu provádění díla elektronickou nebo písemnou formou (dle pokynů objednatele);

- Neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy;

# Vlastníkem realizovaného díla je od samého počátku objednatel, který má rovněž vlastnická práva ke všem věcem nutným k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal na místo plnění.

# Nebezpečí škody na prováděném díle i na věcech souvisejících s prováděním díla nese zhotovitel, a to až do předání a převzetí díla, kdy toto nebezpečí přechází na objednatele.

- Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla dle této smlouvy uvedené shora v tomto odstavci řádně prostudoval ještě před uzavřením této smlouvy a že shora uvedené podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je zhotovitel schopen podle shora uvedených podkladů realizovat bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto prohlášení zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, že podklady specifikující předmět díla jsou nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů specifikujících předmět díla upozornit bezodkladně objednatele a vyčkat jeho písemného pokynu. V případě, že objednatel nedá zhotoviteli písemný pokyn do 5 pracovních dnů, sjednaná doba pro provedení díla se prodlužuje o počet dní prodlení objednatele s udělením pokynu.

- Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím odborně způsobilé osoby uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn nahradit tuto osobu jinou osobou s tím, že nová odpovědná osoba musí splňovat odbornou způsobilost v minimálním rozsahu jako původní oprávněná osoba. Změna osoby musí být předem projednána a odsouhlasena objednatelem.

## Doba provedení díla zhotovitelem

- Zahájení prací bude zahájeno do 3 dnů od doručení výzvy. V případě, že zhotovitel nezahájí práce v určeném termínu, považuje se zahájení prací za zahájené uplynutím 3. dne od doručené výzvy. O zahájení prací sepíší společně smluvní strany předávací protokol.

- Zhotovitel je povinen provést předmět díla dle této smlouvy nejpozději do 110 dnů od zahájení prací.

- Provedením díla se rozumí den, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla bez vad nebo den, kdy budou odstraněny poslední vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, a současně splnění všech dalších činností, které jsou součástí předmětu plnění. Objednatel připouští i dřívější předání díla.

- Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo i před termínem dokončení, který je sjednán v čl. IV odst. 2. této smlouvy, a to na základě písemné výzvy zhotovitele, kde bude stanoven termín předání minimálně 5 dnů od jejího odeslání.

- V případě, že v průběhu realizace díla dojde k prodlení s plněním z důvodů vyšší moci nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran, zavazují se smluvní strany dohodnout prodloužení doby plnění úměrné trvání okolností bránící dodržení původního termínu.

- Objednatel je oprávněn kdykoli po uzavření této smlouvy jednostranným pokynem zúžit předmět díla a zhotovitel se zavazuje se takovým pokynem řídit, to neplatí, bude-li takový pokyn v rozporu s právními předpisy nebo příslušnými technickými normami.

## Cena za dílo

- Cena za provedení díla byla sjednána celkem ve výši …………………… Kč bez DPH (slovy ………………………..…….. Kč) rozdělené dle jednotlivých dílčích plnění takto:

| Položka | Ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- |
| A) Zmapování objektů | …………………………………. |
| B) Zavedení informačního systému EnMS | …………………………………. |
| C) Návrh a implementace EnMS | ………………………………… |
| D) Zpracování Akčního plánu energetiky | ………………………………… |
| E) Certifikace systému EnMS / prohlášení o shodě | ………………………………… |
| Cena celkem bez DPH | ………………………………… |

- K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními předpisy.

- Zhotovitel ručí za kompletní provedení díla za cenu stanovenou dle čl. V. odst. 1 této smlouvy. Cena za dílo kryje veškeré náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla dle této smlouvy a je tedy cenou pevnou a maximálně přípustnou, kterou je možné měnit jen postupy výslovně předvídanými v této smlouvě.

- Veškeré náklady Zhotovitele při provádění díla, jakož i zkoušky, atesty, osvědčení a s nimi související náklady, které v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy jsou zakalkulovány 
v ceně za realizaci díla.

- Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.

## Platební podmínky

- Smluvní strany se dohodly, že platba za provedené dílo bude objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v čl.I této smlouvy, přičemž za den úhrady je považován den, kdy jsou finanční prostředky připsány na účet zhotovitele.

- Objednatel uhradí zhotoviteli celou cenu díla až poté, co zhotovitel předá objednateli celé dílo bez jakýchkoli vad a nedodělků na základě písemného předávacího  protokolu uzavřeného mezi smluvními stranami.

- Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla zhotoviteli do 30 dnů ode dne doručení řádného daňového dokladu/faktury na výše uvedenou cenu díla. Zhotovitel je oprávněn daňový doklad, kterým uplatní cenu díla vystavit a odeslat objednateli nejdříve 10 dnů ode dne předání bezvadného a úplného díla dle této smlouvy objednateli. Přílohou daňového dokladu musí být předávací protokol podepsaný objednatelem osvědčující předání bezvadného a úplného díla zhotovitelem objednateli včetně  rozpisu provedených prací.

- Daňový doklad/faktura vystavená zhotovitelem musí mj. obsahovat systémové číslo 
veřejné zakázky P16V00000084.

- Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech údajů uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o účetnictví.

- V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti, je objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli k přepracování s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury.

## Předání a převzetí

- Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo, za podmínek touto smlouvou stanovených, převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu. Dílo je řádně ukončeno, jestliže je provedeno v souladu s touto smlouvou.

- Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje jakékoli vady. Objednatel však může převzít předmět díla, který vykazuje drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předmětu díla.

- Jestliže zhotovitel připraví předmět díla nebo jeho dohodnutou část k předání a převzetí před dohodnutým termínem, je objednatel oprávněn a povinen toto plnění převzít i v dřívějším nabídnutém termínu.

- Při předání a převzetí ukončeného díla bude proveden písemný předávací protokol mezi smluvními stranami. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla vyzvat objednatele písemně nejméně 5 pracovních dnů před navrhovaným dnem předání.

- Pokud se objednatel rozhodne převzít předmět díla s vadami a nedodělky bude součástí protokolu specifikace vad a nedodělků včetně stanovení lhůt pro jejich odstranění. Pokud by k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků nedošlo, je zhotovitel povinen tyto vady a nedodělky odstranit nejpozději ve lhůtě stanovené objednatelem.

- Při konečném předání předmětu díla zhotovitel předá nejpozději do 10 dnů od data předání díla objednateli veškeré související doklady a dokumenty, které se k dílu dle této smlouvy vztahují a jež jsou obvyklé, nutné či vhodné k převzetí a k využití předmětu díla včetně seznamu všech subdodavatelů, kteří se na díle podíleli více jak z deseti procent z celkové ceny díla. Přílohou protokolu o předání a převzetí bude soupis předávaných nebo již předaných dokladů.

- Ukončené dílo bude vyhotoveno a předáno minimálně ve 2 vyhotoveních a v 1 vyhotovení v elektronické podobě na nosiči dat.

## Vady díla a záruky za předmět plnění

# Zhotovitel poskytuje objednateli na smluvený předmět plnění stanovený ve smlouvě záruku. Záruční doba začíná běžet od data převzetí a předání celého předmětu plnění dle smlouvy, uvedeného v protokolu o předání a převzetí díla.

# Záruční doba za kompletní předmět plnění smlouvy se sjednává v délce trvání 24 měsíců. Po dobu trvání této záruční doby odpovídá zhotovitel objednateli za to, že služby poskytl řádně, v souladu se smlouvou, zejména za to, že předmět díla bude mít vlastnosti sjednané, resp. obvyklé, a že bude v souladu se všemi předpisy a normami, podle nichž byl povinen dílo provést.

# Zhotovitel odpovídá za to, že smluvené dílo nemá vady.

# Objednatel oznámí zhotoviteli písemně, bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, vady plnění služby zjištěné v záruční době. V oznámení vadu popíše nebo uvede, jak se projevuje.

# Zhotovitel je povinen odstranit oznámené vady na své vlastní náklady, neprodleně po oznámení o vadě, maximálně ve lhůtě do 15 (patnácti) pracovních dnů ode dne oznámení vady.

# Objednatel je oprávněn odstranit vadu díla na náklady zhotovitele bez újmy svých práv ze záruky, jestliže dá zhotovitel objednateli k takové opravě písemný souhlas nebo jestliže zhotovitel neodstranil vady ve lhůtě bez závažného písemného sdělení objednateli.

- Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících ze smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu napravit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

## Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu

- Vlastnictví díla, jakož i časově a územně neomezené právo užít dílo, přechází na objednatele předáním díla objednateli a zaplacením ceny za dílo objednatelem. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese do doby jeho předání objednateli zhotovitel.

- Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními NOZ.

- Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, a to v plném rozsahu.

## Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

- V případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo dle článku IV. odst. 2 této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení se splněním tohoto závazku. Vyúčtovaná smluvní pokuta může být uhrazena formou započtení oproti vyúčtované ceně díla.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou zhotovitel způsobil objednateli nesplněním svých povinností, ke kterým se zhotovitel zavázal v této smlouvě. Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinností (kdykoliv během trvání této smlouvy), pak nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje penále stanovené zákonem,

- V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za nesplnění této povinnosti za každý započatý den prodlení.

- V případě, že bude zhotovitel v prodlení se splněním termínu pro odstranění vad, na něž se vztahuje záruka za jakost, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.

- Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu do 30 dnů po odeslání faktury vystavené objednatelem.

- Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla se strany dohodly na tom, že zhotoviteli náleží úrok z prodlení z dlužné částky ve výši 1 % p.a. po dobu prvních 30 dnů prodlení objednatele s úhradou ceny díla a dále pak ve výši stanovené předpisy práva občanského.

- Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě nedodržení ustanovení čl. III odst. 9 a to jednostranným krokem. V tomto případě nemá zhotovitel nárok na náhradu škody. Tím není dotčeno právo objednatele odstoupit od smlouvy dle zákonných ustanovení NOZ.

## Spolupůsobení a podklady objednatele

- Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli informace, týkající se zhotovitelem realizovaného předmětu díla, a součinnost při získávání případných dalších nutných podkladů pro zhotovení díla. Objednatel zajistí poskytnutí potřebné součinnosti bez zbytečného odkladu na písemnou žádost zhotovitele. V případě, že objednatel takové podklady nebude vlastnit, uvědomí o tomto do tří dnů zhotovitele.

- Včasné neplnění povinností objednatele má za následek adekvátní posun termínu plnění díla zhotovitele.

## Spolupůsobení zhotovitele

- Zhotovitel bude při plnění předmětu díla dle této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky této smlouvy, všeobecně závazné směrnice, předpisy a technické normy, vztahující se k předmětu díla dle této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran 
a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a státního odborného dozoru. V případě, že by takový podklad, pokyn, zápis, dohoda, rozhodnutí nebo vyjádření mělo vliv na plnění této smlouvy zhotovitelem, dohodnou smluvní strany případnou úpravu této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen včas písemně upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů, jejichž následkem může vzniknout škoda, ohrožení termínů plnění stanovené touto smlouvou nebo nesoulad s právními předpisy. Pokud objednatel navzdory upozornění zhotovitele dle tohoto odst. smlouvy písemně trvá na svých pokynech, zhotovitel neodpovídá za jakoukoli škodu v důsledku takových pokynů vzniklou.

- Zhotovitel potvrzuje, že před podpisem této smlouvy řádně s nejlepší odbornou péčí:

#### zkontroloval veškeré informace týkající se provedení díla,

#### prostudoval smluvní dokumenty a výchozí podklady jednotlivě i v jejich vzájemné souvislosti 
a přijal je jako správné, úplné, určité a neobsahující chyby, neúplnosti, rozpory a neurčitosti 
a jako dostatečný podklad pro provedení díla a ocenění díla a dostatečně jim porozuměl,

#### vyžádal a obdržel vyjasnění nejasností a zjistil si veškeré podrobnosti týkající se povahy 
a proveditelnosti díla a vyjasnil si tak všechny záležitosti, které mají vliv na provedení díla,

## Ostatní ujednání

- Smluvní strany se dohodly, s přihlédnutím k zák. čís. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že tuto smlouvu včetně příloh elektronicky zveřejní. Zveřejněn bude i seznam všech subdodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH.

- Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních:

| - za zhotovitele: - za objednatele: | …………………………………….. Mgr. Marie Blažková, primátorka města |
| --- | --- |

- Zástupci smluvních stran ve věcech technických:

| - za zhotovitele: | ……………………………….………….tel…………………………………, email ……………………………………. |
| --- | --- |
| - za objednatele: | Ing. Petr Hodboď, vedoucí odboru provozního a organizačního tel. +420 412 593 210, email: petr.hodbod@mmdecin.cz |

- Zhotovitel prohlašuje, že mu byla udělena všechna oprávnění k provádění činností, které jsou předmětem této smlouvy.

## Odstoupení od smlouvy

### Odstoupit od smlouvy může každá ze smluvních stran pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo občanským zákoníkem.

### Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě neposkytnutí dotace (objednatel žádá o dotaci z programu EFEKT 2014, aktivita E.1 – Zavádění systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001 ) nebo úplného zastavení poskytnutí dotace s tím, že zhotovitel má právo v případě jeho zahájení plnění na úhradu ceny za dosud provedené dílo.

## Závěrečná ustanovení

- Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni uzavření smlouvy.

- Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této smlouvy, který musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) výtiscích, z nichž tři (3) vyhotovení obdrží objednatel a jedno (1) zhotovitel.

- Nedílnou součástí této smlouvy je a budou tyto přílohy:

| Příloha č. 1 | odborně způsobilá osoba, |
| --- | --- |
| Příloha č. 2 | seznam objektů, ve kterých bude zaveden systém managementu hospodaření s energií v souladu s normou ČSN EN ISO 50001, |
| Příloha č. 3 | soupis věcného plnění včetně časového harmonogramu v členění po týdnech, (rozdělení věcného a finančního plnění bude do věcných etap). |

## Závěrečná prohlášení smluvních stran

- Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

- Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo neuvedených v této smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této smlouvy.

- Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují smluvní strany, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.

V Děčíně dne						V ………………….. dne………………….

....................................................	         			 .................................................

za objednatele							za zhotovitele

Mgr. Marie Blažková, primátorka města

Příloha č. 1

Dílo dle této smlouvy bude zhotovitel provádět prostřednictvím této odborně způsobilé osoby:

| Titul: | …………………………… |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení: | …………………………… |
| Datum narození: | …………………………… |
| Bydliště: | …………………………… |
| č. oprávnění | …………………………… |

Příloha č. 2

seznam objektů, ve kterých bude zaveden systém managementu hospodaření s energií v souladu s normou ČSN EN ISO 50001

Příloha č. 3

soupis věcného plnění včetně časového harmonogramu v členění po týdnech