SPECTA s.r.o.

Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 273 05 350, DIČ: CZ27305350

tel. 475 511 441, 733 121 924

info@specta.cz, www.specta.cz

#### PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY – návrh

Stavba :		Sportovní hala v ulici Maroldova 1279/2, Děčín I.

Místo			:	Maroldova 1279/2, Děčín I.

Stavebník		:	Statutární město Děčín

Magistrát města Děčín

Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV

Datum 			:	03/2022

Firma 	 		:	SPECTA s.r.o., Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí nad Labem

Vedoucí projektu	: 	Ing. Martin Gazda

Vzhledem k charakteru stavby navrhuje stavebník ve spolupráci s projektantem první schůzku před zahájením stavebních prací a následující kontrolní prohlídky po dokončení následujících celků výstavby:

- Po dokončení bouracích prací

- Po dokončení nových dispozic

- Po dokončení instalací TZB

- Po dokončení úprav povrchů

Zahájení, resp. ukončení každé etapy oznámí stavebník stavebnímu úřadu, příp. dotčeným orgánům státní správy v dostatečném předstihu.

Ing. Martin Gazda