Výzva k podání nabídek

| Číslo zakázky | P21V00000345 |
| --- | --- |
| Název zakázky: | PaR 18 Chceme se toulat v Březinách – odstranění porostu, výsadba stromů, oplocení |
| Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): | Odstranění porostu, výsadba stromů, oplocení, dle technické dokumentace viz Příloha č. 1. |
| Název, adresa a IČO zadavatele: | Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 40538 Děčín Odbor provozní a organizační, IČO: 00261238 |
| Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních údajů: | Ing Přemysl Mička, vedoucí odboru komunikací a dopravy tel.: 412 593 235, 604 210 290 e-mail: premysl.micka@mmdecin.cz |
| Kontaktní osoba zadavatele, vč. kontaktních údajů: | Ing. Zdeňka Švirlochová tel.: 412 593 230, 604 210 286 e-mail: zdenka.svirlochova@mmdecin.cz |
| Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu) | Zahájení: 23.4.2021 Ukončení: 3.5.2021 |
| Popis předmětu zakázky: | Odstranění keřů bezu černého, náletu javoru na p.p.č. 787 k.ú. Březiny u Děčína. Odstranění křídlatky, vyčištění prostoru od náletů javoru, probírka porostu maliníku na p.p.č. 776 k.ú. Březiny u Děčína. Odstranění suchých větví na vrbě, odstranění náletů bezu a porostu kopřiv na p.p.č. 787 k.ú. Březiny u Děčína. Výsadba 7 ks švestek domácích, 17 ks hrušní obecných na p.p.č. 787 k.ú. Březiny u Děčína. Výsadba dubu letního na p.p.č. 776 k.ú. Březiny u Děčína. Technická dokumentace je přiložena k této zakázce. |
| Doplňující podmínky realizace: | Zajištění a provedení všech opatření org. a stavebně technického charakteru k řádnému provedení předmětu díla. Zajištění úklidu stavby. Zajištění odvozu, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy. Požadovaná záruka provedené stavby 36 měsíců. |
| Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: | 250 000,- Kč bez DPH Pokud účastník není plátcem DPH je posuzována jeho cena jako konečná. Pokud účastní je plátcem DPH je jako konečná posuzována cena včetně daně. |
| Doba realizace zakázky: | Termín zahájení stavby: 10.5.2021 Termín předání stavby: 31. 5. 2021 |
| Místa dodání/realizace stavby: | p.p.č. 787, 776 k.ú. Březiny u Děčína |
| Požadavek na formu nabídky: | Nabídku zašlete elektronicky přes Portál veřejných zakázek. Nabídka musí obsahovat oceněný položkový soupis materiálu a prací viz Příloha č.2. |
| Požadovaná kvalifikace uchazeče: | Čestné prohlášení dodavatele o splnění způsobilosti podle § 74 zák. č. 134/2016 zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění viz Příloha č. 3. Krycí list zakázky viz Příloha č. 4 |
| Další podmínky pro plnění zakázky: | Zadavatel si vyhrazuje právo zrušení výzvy bez udání důvodu. |

Příloha č.1 – PD

Příloha č.2 – Položkový rozpočet

Příloha č.3 – Čestné prohlášení

Příloha č.4 – Krycí list

Ing. Přemysl Mička

vedoucí odboru komunikací a dopravy