PODMÍNKY REALIZACE

Vybudování pítka – Masarykovo nám. a ZOO Děčín

URL této VZ https://zakazky.mmdecin.cz/vz00004503

Popis stávajícího stavu:

Pítko na Masarykově nám., Děčín I - jedná se o nové pítko na části zpevněné plochy  náměstí na p.p.č. 2866/4 k.ú. Děčín, nový vnější přívod pitné vody napojený na stávající přípojku pitné vody v armaturní komoře pod kašnou. Dále nová vnější kanalizace vyústěná do stávající armaturní komory se stávajícím odtokem dešťové kanalizace.

Pítko u ZOO Děčín IV -  jedná se o nové pítko včetně navazující zpevněné plochy z betonové dlažby, dále nová přípojka pitné vody, vodoměrná šachta a nový vnější přívod pitné vody. Nová kanalizace od pítka s napojením do stávající šachty jednotné kanalizace a navazující stavební úpravy (opravy povrchů, přemístění dřevěné sochy).

Předmět plnění:

Předmětem zakázky je vybudování nového pítka na Masarykově nám., Děčín I a vybudování nového pítka u ZOO Děčín IV.

Podkladem je projektová dokumentace, vypracovaná Ing. Vladimírem  Poldou (přílohou).

Doba plnění:  4 měsíce vč. zajištění příslušného povolení od doručení písemné výzvy zadavatele.

Zahájení prací bude na základě odeslané výzvy objednatele. Součástí objednávky bude oceněný položkový soupis z nabídky.

Předpoklad zahájení prací je po podpisu smlouvy o dílo na základě výzvy k zahájení prací.

Hodnotící kritérium:

100 % nabídková cena

Předpokládaná cena:

Pítko Masarykovo nám.    229 894,- Kč bez DPH

Pítko u ZOO                         229 367,- Kč bez DPH

Celková nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady (dodávky, práce a činnosti potřebné pro řádné splnění veřejné zakázky) včetně nákladů na dopravu a administraci.

Forma členění nabídky:

Nabídky požaduje zadavatel podat elektronicky pomocí elektronického nástroje dostupného na adrese https://zakazky.mmdecin.cz/vz00004503

Zadavatel doporučuje, aby nabídka obsahovala podepsaný návrh smlouvy o dílo. Do smlouvy o dílo účastník doplní pouze identifikační údaje smluvní strany (zhotovitel) a cenu díla.

Lhůta pro podání nabídek skončí dne  17.01.2022 ve 13:00 hodin.

Kontaktní osoba:

Pavla Gregorová, odbor komunikací a dopravy, pavla.gregorova@mmdecin.cz, 775 861 767

PŘÍLOHY: návrh smlouvy o dílo

projektová dokumentace v el. podobě